# Приложение 2. Рабочие программы профессиональных модулей

Приложение 2.1

к ОПОП-П по специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений»

Обязательный профессиональный блок

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 3 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 10 |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 41 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 44 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности Участие в проектировании зданий и сооружений и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Участие в проектировании зданий и сооружений |
| ПК 1.1 | Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями |
| ПК 1.2 | Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций |
| ПК 1.3 | Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств автоматизированного проектирования |
| ПК 1.4 | Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Код | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
|  | Н 1.1.01 | подборе строительных конструкций и материалов; |
|  | Н 1.1.02 | разработке узлов и деталей конструктивных элементов зданий; |
|  | Н 1.2.01 | подборе строительных конструкций и материалов; |
|  | Н 1.2.02 | разработке архитектурно-строительных чертежей; выполнении расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований; |
|  | Н 1.3.01 | разработке архитектурно-строительных чертежей; выполнении расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований; |
|  | Н 1.3.02 | разработке узлов и деталей конструктивных элементов зданий; |
|  | Н 1.4.01 | разработке и согласовании календарных планов производства строительных работ на объекте капитального строительства; |
|  | Н 1.4.02 | разработке карт технологических и трудовых процессов. |
|  | Н 1.4.03 | составлении и описании работ, спецификаций, таблиц и другой технической документации для разработки линейных и сетевых графиков производства работ; |
| Уметь | У 1.1.01 | выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; |
|  | У 1.1.02 | подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей; |
|  | У 1.1.03 | пользоваться компьютером с применением специализированного программного обеспечения, определять глубину заложения фундамента; |
|  | У 1.1.04 | читать проектно-технологическую документацию |
|  | У 1.2.01 | разработке узлов и деталей конструктивных элементов зданий; |
|  | У 1.2.02 | выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; |
|  | У 1.2.03 | выполнять расчеты соединений элементов конструкции; |
|  | У 1.2.04 | выполнять статический расчет; |
|  | У 1.2.05 | подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; |
|  | У 1.2.06 | подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей; |
|  | У 1.2.07 | определять глубину заложения фундамента; |
|  | У 1.2.08 | проверять несущую способность конструкций; |
|  | У 1.2.09 | строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме; |
|  | У 1.2.10 | читать проектно-технологическую документацию; |
|  | У 1.3.01 | подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей; |
|  | У 1.3.02 | пользоваться компьютером с применением специализированного программного обеспечения; |
|  | У 1.3.03 | определять глубину заложения фундамента |
|  | У 1.3.04 | читать проектно-технологическую документацию; |
|  | У 1.4.01 | графики потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и в кадрах строителей по основным категориям особенности выполнения строительных чертежей; |
|  | У 1.4.02 | заполнять унифицированные формы плановой документации распределения ресурсов при производстве строительных работ; |
|  | У 1.4.03 | определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства; |
|  | У 1.4.05 | определять перечень необходимого обеспечения работников бытовыми и санитарно-гигиеническими помещениями. |
|  | У 1.4.06 | определять состав и расчет показателей использования трудовых и материально-технических ресурсов; |
|  | У 1.4.07 | разрабатывать графики эксплуатации (движения) строительной техники, машин и механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства; |
|  | Уо 01.01 | задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; |
|  | Уо 01.02 | анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; |
|  | Уо 01.03 | определять этапы решения задачи; |
|  | Уо 01.04 | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; |
|  | Уо 01.05 | составлять план действия; |
|  | Уо 01.06 | определять необходимые ресурсы; |
|  | Уо 01.07 | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; |
|  | Уо 01.08 | реализовывать составленный план; |
|  | Уо 01.09 | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  | Уо 02.01 | определять задачи для поиска информации; |
|  | Уо 02.02 | определять необходимые источники информации; |
|  | Уо 02.03 | планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; |
|  | Уо 02.04 | выделять наиболее значимое в перечне информации; |
|  | Уо 02.05 | оценивать практическую значимость результатов поиска; |
|  | Уо 02.06 | оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; |
|  | Уо 02.07 | использовать современное программное обеспечение; |
|  | Уо 02.08 | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |
|  | Уо 03.01 | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; |
|  | Уо 03.02 | применять современную научную профессиональную терминологию; |
|  | Уо 03.03 | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; |
|  | Уо 03.04 | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; |
|  | Уо 03.05 | презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; |
|  | Уо 03.06 | рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; |
|  | Уо 03.07 | определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; |
|  | Уо 03.08 | презентовать бизнес-идею; |
|  | Уо 03.09 | определять источники финансирования |
|  | Уо 04.01 | организовывать работу коллектива и команды; |
|  | Уо 04.02 | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  | Уо 05.01 | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  | Уо 07.01 | соблюдать нормы экологической безопасности; |
|  | Уо 07.02 | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности, осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; |
|  | Уо 07.03 | организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |
|  | Уо 06.01 | описывать значимость своей специальности; |
|  | Уо 06.02 | применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  | Уо 08.01 | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; |
|  | Уо 08.02 | применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; |
|  | Уо 08.03 | пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной профессии (специальности) |
| Знать | З 1.1.01 | виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций, в том числе применяемых при электрозащите, тепло- и звукоизоляции, огнезащите, при создании решений для влажных и мокрых помещений, антивандальной защиты; |
|  | З 1.1.02 | конструктивные системы зданий, основные узлы сопряжений конструкций зданий; |
|  | З 1.1.03 | принципы проектирования схемы планировочной организации земельного участка; |
|  | З 1.1.04 | требования к элементам конструкций здания, помещения и общего имущества многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия особым потребностям инвалидов. |
|  | З 1.1.05 | графические обозначения материалов и элементов конструкций; |
|  | З 1.2.01 | международные стандарты по проектированию строительных конструкций, в том числе информационное моделирование зданий (BIM-технологии), способы и методы планирования строительных работ (календарные планы, графики производства работ); |
|  | З 1.3.01 | конструктивные системы зданий, основные узлы сопряжений конструкций зданий; |
|  | З 1.3.02 | графические обозначения материалов и элементов конструкций; |
|  | З 1.3.03 | требования нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей; |
|  | З 1.3.04 | требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации; |
|  | З 1.4.01 | в составе проекта организации строительства ведомости потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных генеральных планов; |
|  | З 1.4.02 | виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспортных средств и другой техники; |
|  | З 1.4.03 | графики потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и в кадрах строителей по основным категориям особенности выполнения строительных чертежей; |
|  | Зо 01.01 | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; |
|  | Зо 01.02 | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; |
|  | Зо 01.03 | алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; |
|  | Зо 01.04 | методы работы в профессиональной и смежных сферах; |
|  | Зо 01.05 | структуру плана для решения задач; |
|  | Зо 01.06 | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
|  | Зо 02.01 | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; |
|  | Зо 02.02 | приемы структурирования информации; |
|  | Зо 02.03 | формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; |
|  | Зо 02.04 | порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств |
|  | Зо 03.01 | содержание актуальной нормативно-правовой документации; |
|  | Зо 03.02 | современная научная и профессиональная терминология; |
|  | Зо 03.03 | возможные траектории профессионального развития и самообразования; |
|  | Зо 03.04 | основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; |
|  | Зо 03.05 | правила разработки бизнес-планов; |
|  | Зо 03.06 | порядок выстраивания презентации; |
|  | Зо 03.07 | кредитные банковские продукты |
|  | Зо 04.01 | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; |
|  | Зо 04.02 | основы проектной деятельности |
|  | Зо 05.01 | особенности социального и культурного контекста; |
|  | Зо 05.02 | правила оформления документов и построения устных сообщений |
|  | Зо 07.01 | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; |
|  | Зо 07.02 | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; |
|  | Зо 07.03 | пути обеспечения ресурсосбережения; |
|  | Зо 07.04 | принципы бережливого производства; |
|  | Зо 07.05 | основные направления изменения климатических условий региона |
|  | Зо 06.01 | сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; |
|  | Зо 06.02 | значимость профессиональной деятельности по специальности; |
|  | Зо 06.03 | стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
|  | Зо 08.01 | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; |
|  | Зо 08.02 | основы здорового образа жизни; |
|  | Зо 08.03 | условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; |
|  | Зо 08.04 | средства профилактики перенапряжения |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 588

в том числе в форме практической подготовки 456

Из них на освоение МДК 540

в том числе самостоятельная работа 33

практики, в том числе учебная 36

производственная 0

Промежуточная аттестация 12

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 | Раздел 1. Проектирование зданий и сооружений | 368 | 300 | 368 | 111 | 46 | 30 |  |  |  |
| ПК 1.4, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 | Раздел 2. Проект производства работ | 172 | 120 | 172 | 24 | 70 | 3 |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  |  | 36 |  |
|  | Промежуточная аттестация | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 588 | 456 | 540 | 135 | 116 | 33 | 12 | 36 |  |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1 Проектирование зданий и сооружений |  | 368 / 300 |  |  |
| МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений |  | 368 / 300 |  |  |
| Тема 1.1. Нормативно-правовое регулирование в строительстве | Содержание | 12 |  |  |
|  | 1. История развития строительной отрасли. |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 05 | З 1.1.04 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 02.04 Зо 03.01 Зо 03.02 Зо 03.03 Зо 05.01 Зо 05.02 |
|  | 2. Профессиональный стандарт строителя. Профессиональные компетенции строителя. |  |  |  |
|  | 3.Нормативно-правовое регулирование в строительстве. Законодательная база в области строительства. |  |  |  |
|  | 4.Своды правил в строительной отрасли. |  |  |  |
|  | 5. Структура управления в строительной отрасли. |  |  |  |
|  | 6.Экспертиза строительных объектов. |  |  |  |
| Тема 1.2. Инженерно-геологические исследования строительных площадок | Содержание | 13 |  |  |
|  | Геологическое строение и возраст горных пород. Абсолютный и относительный возраст горных пород. Условия залегания горных пород. Виды дислокаций горных пород. Понятие о геологической карте и разрезе. Значение представлений о возрасте горных пород при инженерно-геологических работах. |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02, ОК 07, ОК 09 | З 1.1.01 З 1.1.03 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 02.01 Зо 07.01 Зо 09.01 |
|  | Минералы горных пород. Классификация минералов, происхождение, химический состав, строение и свойства. Диагностические признаки. |  |  |  |
|  | Горные породы и процессы в них. Классификация горных пород по происхождению. Магматические, осадочные, метаморфические горные породы, их происхождение, классификация, основные свойства. |  |  |  |
|  | Грунтоведение. Строительная классификация грунтов. Физико–механические свойства, лабораторные и полевые методы их определения. |  |  |  |
|  | Геоморфология. Значение геоморфологии для градостроительства. Типы рельефа. Геоморфологические элементы, форма и особенности рельефа. |  |  |  |
|  | Гидрогеология. Виды вод в грунтах. Водные свойства грунтов. Классификация, режим и движение подземных вод. Химический состав подземных вод и его влияние на сооружения. Гидрогеологические карты. Приток воды к водозаборам. |  |  |  |
|  | Инженерно-геологические изыскания. Задачи и стадийность инженерно – геологических изысканий для обоснования проектирования градостроительства. Методы, состав и объем инженерно-геологических работ. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |  |
|  | Практическая работа №1 Определение диагностических признаков минералов | 2 | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02, ОК 07, ОК 09 | У 1.1.02 У 1.1.04 У 1.1.05 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 07.01 Уо 09.01 |
|  | Практическая работа №2Определение магматических, осадочных, метаморфических горных пород по образцам | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №3Построение геоморфологического и геологического разрезов | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №4Решение гидрогеологических задач | 2 |  |  |
| Тема 1.3. Строительные материалы и изделия | Содержание | 40 |  |  |
|  | Основные свойства строительных материалов. Работа материала в сооружении. Зависимость свойств материала от его состава (материалы органические и неорганические) и структуры. Структурные характеристики материала и параметры состояния. Свойства по отношению к воде, к действию тепла, огня. Механические, специальные свойства. Эстетические характеристики материала. |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02, ОК 07, ОК 09 | З 1.1.01 З 1.1.05 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 02.01 Зо 07.01 Зо 09.01 |
|  | Древесные материалы. Строение и свойства древесины. Пороки древесины. Сушка и хранение древесины. Породы древесины, используемые в строительстве. Круглый лес. Сортамент пиломатериалов; изделия, паркетные изделия. Комплексное использование древесины: клееные деревянные конструкции, шпон, фанера, твердые и сверхтвердые древесно-волокнистые плиты (оргалит), МДФ (мелкомодифицированная ДВП), древесно-стружечные плиты, фибролит, арболит. Способы повышения долговечности древесины. |  |  |  |
|  | Природные каменные материалы. Способы добычи и обработки природных каменных материалов. Область применения горных пород. Номенклатура изделий для подземной и наземной частей зданий. Способы повышения долговечности изделий. |  |  |  |
|  | Керамические и стеклянные материалы. Классификация керамических материалов и строительного стекла. Основы технологий производства строительной керамики и стекла. Стеновые керамические материалы. Кирпич керамический обыкновенный, свойства, марки кирпича. Специальные виды кирпича и керамических камней. Облицовочная керамика: для облицовки фасадов, интерьера, плитки для полов. Специальная керамика. Керамическая черепица. Керамические трубы и санитарно-техническая керамика. Кислотоупорная керамика. Огнеупорная и теплоизоляционная керамика. Керамзит и аглопорит Номенклатура строительных стеклоизделий и рациональные области их применения. |  |  |  |
|  | Металлические материалы и изделия. Классификация металлов (чистые металлы и сплавы). Свойства металлов. Защита металлов от коррозии. Черные металлы. Основы технологии производства чугуна и стали, их состав и свойства. Легированные стали. Виды строительных изделий из черных металлов. Химико-термическая обработка сталей (хромирование, борирование). Цветные металлы. Основные виды цветных металлов, применяемых в строительстве, их свойства. Рациональные области применения этих металлов. Металлопластики. Металлокерамика. Их свойства и области применения. |  |  |  |
|  | Минеральные вяжущие. Классификация вяжущих. Воздушные вяжущие вещества. Глина как вяжущее вещество. Гипсовые вяжущие вещества: сырье, производство, схватывание и твердение гипса, технические требования. Известь воздушная: сырье, получение, гашение, виды, механизм твердения, применение в строительстве. Магнезиальные, гидравлические вяжущие вещества. Гидравлическая известь. Портландцемент: сырье, производство, химический и минеральный состав клинкера. Механизм твердения портландцемента. Свойства, марки портландцемента, сроки схватывания цементного теста. Специальные виды портландцемента. Расширяющиеся, напрягающие, безусадочные цементы, их свойства, область применения. Кислотоупорный цемент. Жидкое стекло. Искусственные каменные материалы и изделия на основе минеральных вяжущих. |  |  |  |
|  | Органические вяжущие вещества. Свойства. Старение органических вяжущих. Полимеры: свойства, области применения. Черные вяжущие: битумы, дегти; их получение, состав, свойства, области применения. Добавки к органическим вяжущим (пластификаторы, отвердители, ускорители отверждения, стабилизаторы). |  |  |  |
|  | Бетоны. Классификация. Тяжелый бетон. Заполнители. Приготовление бетонной смеси. Проектирование состава бетона. Свойства бетонной смеси, бетона. Специальные виды тяжелого бетона. Легкие бетоны. Классификация, свойства, области применения. Ячеистые бетоны. Технология приготовления, свойства, использование в строительстве. Асфальтовые бетоны. Железобетон монолитный и сборный. Арматура для изготовления железобетонных конструкций. Предел прочности бетона. Контроль качества бетонных и железобетонных конструкций. Напряженно-армированный бетон. Изготовление железобетонных изделий. Материалы, используемые для электрозащиты: асбестоцемент. |  |  |  |
|  | Железобетон. Железобетон монолитный и сборный. Арматура для изготовления железобетонных конструкций. Предел прочности бетона. Контроль качества бетонных и железобетонных конструкций. Напряженно-армированный бетон. Изготовление железобетонных изделий. Материалы, используемые для электрозащиты: асбестоцемент. |  |  |  |
|  | Строительные растворы. Классификация. Свойства растворной смеси. Кладочные растворы, штукатурные растворы, специальные растворы. Влияние гранулометрического состава песка на свойства растворов. Сухие растворные смеси и товарные растворы заводского изготовления. Добавки, регулирующие свойства растворных смесей. Противоморозные добавки. |  |  |  |
|  | Строительные пластмассы. Пластмассы: состав и назначение компонентов. Основные свойства пластмасс. Номенклатура полимерных строительных материалов. Материалы для полов: линолеум, монолитные (наливные) покрытия пола. Изделия на основе термопластичных и термореактивных полимеров: пенополиуретан, пенополистирол, полипропилен. Светопрозрачные изделия из пластмасс. Гидроизоляционные пленочные и мастичные материалы. |  |  |  |
|  | Кровельные, гидроизоляционные, герметизирующие материалы. Битумные кровельные материалы: рубероид, пергамин, фольгоизол, наплавляемые (бикрост, техноэласт, рубитекс). Гидроизоляционные битумные материалы: гидроизол, фольгоизол. Битумные и битумно-полимерные мастики кровельные, битумные эмульсии. Мембранные покрытия. Герметизирующие материалы: астики, ленты, упругоэластичные прокладки. |  |  |  |
|  | Теплоизоляционные и акустические материалы. Понятие о теплопередачеи термическом сопротивлении строительных конструкций. Классификация, свойства, номенклатура изделий. Рациональная область применения. Сбережение топливно-энергетических ресурсов с помощью теплоизоляционных материалов. Акустические материалы и изделия. Понятие о звукоизоляции, звукопоглощении. Звукоизолирующие, звукопоглощающие материалы. |  |  |  |
|  | Лакокрасочные материалы. Связующие, наполнители, пигменты, растворители, разбавители, сиккативы. Лаки, эмали, латексные, минеральные, полимерцементные, силикатные, порошковые краски. Шпатлевки и грунтовки, их роль. |  |  |  |
|  | Строительные материалы для антивандальной защиты. Классификация материалов. Свойства по отношению к механическим, химическим воздействиям. Механические, специальные свойства. Эстетические характеристики материала. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 12 |  |  |
|  | Практическая работа №5 Ознакомление со структурой и пороками древесины | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №6 Ознакомление с видами стекла | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №7 Ознакомление со строительными смесями и листовыми материалами на основе гипсовых вяжущих | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №8 Ознакомление с видами полимерных строительных материалов. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №9 Ознакомление с эксплуатационно - техническими характеристиками кровельных гидроизоляционных материалов. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №10 Ознакомление с эксплуатационно - техническими характеристиками теплоизоляционных материалов. | 2 |  |  |
| Тема 1.4 Строительное черчение | Содержание | 33 |  |  |
|  | Виды, содержание и особенности оформления архитектурно-строительных чертежей. Масштабы изображений на чертежах зданий по ГОСТ 21.501-2011. СПДС. Особенности применения линий на строительных чертежах. Планы, фасады, разрезы гражданских зданий. Условные графические изображения элементов зданий, сооружений и конструкций. ГОСТ 21.201-2011. СПДС. Форма, содержание и размеры граф основной надписи в соответствии ГОСТ 21.101-93. Последовательность выполнения плана этажа. Выполнение чертежа и формирование графических документов в САПР Особенности нанесения размеров на строительных чертежах. Нанесение размеров на плане гражданского здания. Выполнение чертежа и формирование графических документов в САПР Последовательность выполнения фасада гражданского здания. Графические обозначения материалов на разрезах и фасадах по ГОСТ 2.306-68*. Выполнение чертежа и формирование графических документов в САПР Выполнение условных отметок уровней на фасадах зданий. Условные графические изображения элементов зданий, сооружений и конструкций. Выполнение чертежа и формирование графических документов в САПР Последовательность выполнения разреза гражданского здания. Выполнение чертежа и формирование графических документов в САПР Выполнение условных отметок уровней на разрезах зданий. Выполнение чертежа и формирование графических документов в САПР Чертежи узлов гражданских зданий. Вычерчивание узлов с привязкой конструкций к осям. Масштабы узлов, нанесение размеров, поясняющих надписей. Определение необходимых проекций узлов. Выполнение чертежа и формирование графических документов в САПР Графические обозначения материалов по ГОСТ 2.306-68*. Особенности нанесения штриховки различных материалов на чертежах узлов. Выполнение чертежа и формирование графических документов в САПР Выполнение плана участка с элементами благоустройства территории. Применение условных графических изображений элементов генеральных планов, сооружений и транспорта по ГОСТ 21.204-93 СПДС. Генеральный план гражданского здания. Выполнение чертежа и формирование графических документов в САПР Оформление генеральных планов. Составление экспликации зданий и сооружений для генерального плана гражданского здания. Выполнение чертежа и формирование графических документов в САПР Чертежи планов промышленных зданий. Последовательность выполнения плана промышленного здания. Условные графические изображения элементов зданий, сооружений и конструкций. Выполнение чертежа и формирование графических документов в САПР Особенности нанесения размеров на плане промышленного здания. Выполнение чертежа и формирование графических документов в САПР Фасад промышленного здания. Последовательность выполнения фасада промышленного здания. Выполнение чертежа и формирование графических документов в САПР Выполнение условных отметок уровней на фасаде промышленного здания. Выполнение чертежа и формирование графических документов в САПР Продольный разрез промышленного здания. Последовательность выполнения. Особенности применения типов линий на разрезах строительных чертежей. Выполнение чертежа и формирование графических документов в САПР Продольный разрез промышленного здания. Выполнение условных отметок уровней на разрезах зданий. Выполнение чертежа и формирование графических документов в САПР Поперечный разрез промышленного здания. Последовательность выполнения. Особенности применения типов линий на разрезах строительных чертежей. Выполнение чертежа и формирование графических документов в САПР Поперечный разрез промышленного здания. Выполнение условных отметок уровней на разрезах зданий. Выполнение чертежа и формирование графических документов в САПР Генеральный план промышленного здания. Применение условных графических изображений элементов генеральных планов, сооружений и транспорта по ГОСТ 21.204-93 СПДС. Выполнение чертежа и формирование графических документов в САПР Оформление генеральных планов. Составление экспликации зданий и сооружений для генерального плана промышленного здания. Выполнение чертежа и формирование графических документов в САПР Металлические конструкции в зданиях и сооружениях. Характеристики профилированного металла. Способы соединения металлоконструкций. Условные изображения и обозначения крепежных деталей и швов сварных соединений. ГОСТ 21.502-2016. Оформление чертежей металлических конструкций. Выполнение спецификации металла. |  | ПК 1.1, ПК 1.3 ОК 01, ОК 02 | З 1.1.05 З 1.3.02 З 1.3.03 З 1.3.04 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 02.01 Зо 02.02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 33 |  |  |
|  | Практическая работа №11. Построение сетки координационных осей и вычерчивание стен на плане этажа гражданского здания на ПК. | 2 | ПК 1.1, ПК 1.3 ОК 01, ОК 02 | У 1.1.03 У 1.3.02 У 1.3.03 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 02.01 Уо 02.02 |
|  | Практическая работа №12. Построение проемов и нанесение размеров на плане этажа гражданского здания на ПК. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №13. Выполнение фасада с высотными отметками гражданского здания на ПК. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №14. Выполнение разреза с высотными отметками и размерами гражданского здания на ПК. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №15. Выполнение узлов сопряжения элементов здания из различных материалов на ПК. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №16. Вычерчивание генерального плана с экспликацией гражданского здания на ПК. | 3 |  |  |
|  | Практическая работа №17. Выполнение чертежа плана промышленного здания с размерами на ПК | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №18. Выполнение фасада с высотными отметками промышленного здания на ПК. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №19. Выполнение продольного разреза промышленного здания на ПК | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №20. Нанесение размеров и выполнение высотных отметок на продольном разрезе промышленного здания на ПК | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №21. Выполнение поперечного разреза промышленного здания на ПК | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №22. Нанесение размеров и выполнение высотных отметок на поперечном разрезе промышленного здания на ПК | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №23. Вычерчивание генерального плана промышленного здания на ПК. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №24. Выполнение экспликации генерального плана промышленного здания на ПК. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №25. Выполнение чертежа металлических конструкций | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №26. Выполнение спецификации металла | 2 |  |  |
| Тема 1.5 Архитектура зданий | Содержание | 60 |  |  |
|  | Общие сведения о зданиях. Классификация, требования к зданиям. Нагрузки и воздействия. Основы. строительной физики. Единая модульная система (ЕМС). Размеры объемно-планировочных и конструктивных элементов зданий, устанавливаемые МКРС. Основные правила привязки несущих конструкций к модульным разбивочным осям Типизация и стандартизация в строительстве. Нормативно – техническая документация на проектирование, строительство, реконструкцию зданий и сооружений. |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06 | З 1.1.01 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 02.01 Зо 03.02 Зо 04.01 Зо 05.02 Зо 06.02 |
|  | Понятие о проектировании гражданских зданий. Основные положения проектирования жилых и общественных зданий. Основные показатели проектов. Основы планировки населенных мест. Технико-экономическая оценка застройки. |  |  | З 1.1.03 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 02.01 Зо 03.02 Зо 04.01 Зо 05.02 Зо 06.02 |
|  | Конструкции гражданских зданий. Основные конструктивные элементы зданий. Несущий остов и конструктивные системы зданий. Обеспечение устойчивости и пространственной жесткости зданий. |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07 | З 1.1.01 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 02.01 Зо 03.02 Зо 04.01 Зо 05.02 Зо 06.02 |
|  | Основания и фундаменты. Требования, предъявляемые к основаниям. Классификация грунтов по несущей способности. Осадки оснований и их влияние на прочность и устойчивость здания. Устройство искусственных оснований. Фундаменты. Требования к ним, ихклассификация. Глубина заложения фундаментов; факторы, от которых она зависит. Ленточные фундаменты, область их применения, конструктивные решения. Столбчатые фундаменты, область их применения, конструктивные решения . Сплошные фундаментные плиты, область их применения, конструктивные решения . Свайные фундаменты, область применения. Классификация свайных фундаментов. Ростверк из монолитного железобетона, сборный. Подвалы и технические подполья. Защита подземной части зданий от грунтовой сырости и грунтовых вод. |  |  |  |
|  | Стены и отдельные опоры. Требования предъявляемые к ним. Сплошные кирпичные стены. Облечённые кирпичные стены. Стены из мелких бетонных блоков и природного камня. Архитектурно-конструктивные элементы стен. Деформационные швы. Отдельные опоры. Фасадные системы: вентилируемый фасад, «мокрый» фасад |  |  |  |
|  | Перекрытия и полы. Классификация перекрытий. Требования предъявляемые к ним. Конструктивные решения сборных перекрытий из железобетонных плит; монолитных перекрытий; надподвальных, чердачных перекрытий, перекрытий в санузлах. Классификация полов. Требования предъявляемые к ним Конструктивные решения деревянных полов, из плитных и плиточных материалов, полов из рулонных материалов, сплошных полов. |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06 | З 1.1.01 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 02.01 Зо 03.02 Зо 04.01 Зо 05.02 Зо 06.02 |
|  | Перегородки. Классификация и требования предъявляемые к ним. Конструктивные решения крупнопанельных перегородок , перегородок из мелкоразмерных элементов, деревянных перегородок. Опирание перегородок, их примыкание к стенам и потолкам. |  |  |  |
|  | Окна, двери. Классификация окон и требования предъявляемые к ним. Деревянные оконные блоки с раздельными и спаренными переплётами. Современные оконные конструкции. Установка и закрепление оконных блоков. Конструкции витражей. Классификация дверей и требования предъявляемые к ним. Конструкции дверных полотен. |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07 | З 1.1.01 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 02.01 Зо 03.02 Зо 04.01 Зо 05.02 Зо 06.02 |
|  | Крыши, мансарды, кровли. Классификация крыш и требования предъявляемые к ним. Скатные крыши и их конструкции. Виды мансард и их конструктивное решение. Водоотвод со скатных крыш. Конструкции совмещённых крыш. Крыши раздельной конструкции. Эксплуатируемые крыши- террасы. их конструкции. Классификация кровли и требования предъявляемые к ней. Кровли скатных и совмещённых крыш. Водоотвод с плоских крыш. Выход на крышу. |  |  |  |
|  | Лестницы. Конструктивные элементы лестниц. Классификация лестниц и требования, предъявляемые к ним. Конструкции железобетонных лестниц. Конструкции деревянных лестниц, пожарных лестниц, лестниц стремянок. Пандусы. |  |  |  |
|  | Типы гражданских зданий и их конструкции. Здания из монолитного железобетона. Крупнопанельные здания. Крупноблочные здания. Деревянные здания. Современные технологии их возведения. |  |  |  |
|  | Строительные элементы санитарно-технического и инженерного оборудования зданий. Санитарно-технические кабины: конструкция, размещение в зданиях. Вентиляционные устройства зданий. Мусоропроводы, их элементы и местоположение в здании. Пассажирские и грузовые лифты, их размещение в здании. Эскалаторы. |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06 | З 1.1.01 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 02.01 Зо 03.02 Зо 04.01 Зо 05.02 Зо 06.02 |
|  | Понятие о проектировании промышленных зданий. Основные положения проектирования промышленных зданий. Общие сведения о генеральном плане. Технико-экономические показатели генеральных планов. |  |  | З 1.1.03 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 02.01 Зо 03.02 Зо 04.01 Зо 05.02 Зо 06.02 |
|  | Конструкции промышленных зданий. Классификация и конструктивные системы промышленных зданий. Подъёмно-транспортное оборудование промышленных зданий и его влияние на конструкции. Правила привязки колонн и стеновых ограждений к разбивочным осям здания. |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07 | З 1.1.02 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 02.01 Зо 03.02 Зо 04.01 Зо 05.02 Зо 06.02 Зо 07.02 Зо 07.03 |
|  | Фундаменты, фундаментные балки. Классификация фундаментов промышленных зданий, требования к ним. Конструкции железобетонных фундаментов – сборных и монолитных, столбчатых стаканного типа. Железобетонные фундаменты под стальные колонны. Фундаментные балки: их назначение, виды и опирание на фундаменты. Свайные фундаменты промышленных зданий, их конструкция |  |  | З 1.1.01 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 02.01 Зо 03.02 Зо 04.01 Зо 05.02 Зо 06.02 Зо 07.02 Зо 07.03 |
|  | Конструкции одноэтажных промышленных зданий: Железобетонные конструкции: колонны, подкрановые и обвязочные балки |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06 |  |
|  | Стропильные и подстропильные балки и фермы. Обеспечение пространственной жесткости железобетонного каркаса. Узлы сборного железобетонного каркас |  |  |  |
|  | Стальные конструкции: колонны, подкрановые балки |  |  |  |
|  | Стропильные и подстропильные фермы. Связи в стальном каркасе. Узлы стального каркаса. |  |  |  |
|  | Стены, перегородки Здания из легких металлических конструкций |  |  |  |
|  | Покрытия, фонари, кровли, водоотвод |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07 |  |
|  | Окна, двери, ворота, полы и их конструкции. |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06 |  |
|  | Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов. Требования к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном жилом доме для инвалида: к территории, примыкающей к многоквартирному дому, в котором проживает инвалид, к дорожному покрытию перед крыльцом, к крыльцу, к лестнице крыльца, к пандусу крыльца, к тамбуру, к внеквартирному коридору. Требования по приспособлению жилого помещения с учетом потребностей инвалида: к жилой комнате, санитарному узлу, к конструктивным элементам квартиры. |  |  | З 1.1.04 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 02.01 Зо 03.02 Зо 04.01 Зо 05.02 Зо 06.02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 20 |  |  |
|  | Практическая работа №27 Вычерчивание конструктивной системы гражданского здания. | 2 | ПК 1.1 ОК 01,ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06 | У 1.1.02 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.09 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 03.01 Уо 03.02 Уо 04.02 Уо 05.01 Уо 06.01 |
|  | Практическая работа №28 Определение глубины заложения фундамента. Вычерчивание схемы расположения фундаментов | 2 | ПК 1.1 ОК 01,ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07 |  |
|  | Практическая работа №29 Определение количества и характера работы перемычек. Вычерчивание перемычек над оконным или дверным проемом. | 2 | ПК 1.1 ОК 01,ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06 |  |
|  | Практическая работа №30 Выполнение теплотехнического расчёта ограждающих конструкций | 2 | ПК 1.1 ОК 01,ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07 | У 1.1.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.09 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 03.01 Уо 03.02 Уо 04.02 Уо 05.01 Уо 06.01 Уо 07.01 Уо 07.02 |
|  | Практическая работа №31 Вычерчивание схемы расположения плит перекрытия | 2 |  | У 1.1.02 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.09 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 03.01 Уо 03.02 Уо 04.02 Уо 05.01 Уо 06.01 Уо 07.01 Уо 07.02 |
|  | Практическая работа №32 Конструирование и расчёт лестницы, лестничной клетки. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №33 Построение плана промышленного здания с проработкой конструктивных элементов и 40соответствующей привязкой их к разбивочным осям | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №34Вычерчивание схемы расположения столбчатого фундамента. | 2 | ПК 1.1 ОК 01,ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06 | У 1.1.02 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.09 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 03.01 Уо 03.02 Уо 04.02 Уо 05.01 Уо 06.01 |
|  | Практическая работа №35 Конструирование основных узлов сопряжения элементов железобетонного и стального каркасов промышленного здания. | 2 | ПК 1.1, ПК 1.2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06 | У 1.1.02 У 1.2.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.09 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 03.01 Уо 03.02 Уо 04.02 Уо 05.01 Уо 06.01 |
|  | Практическая работа №36 Разработка схемы планировочной организации земельного участка. Расчет технико-экономических показателей СПОЗУ. | 2 | ПК 1.1 ОК 01,ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06 | У 1.1.02 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.09 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 03.01 Уо 03.02 Уо 04.02 Уо 05.01 Уо 06.01 |
| Тема 1.6 Благоустройство территорий поселений | Содержание | 8 |  |  |
|  | Градостроительный анализ территорий. Общие требования к территории поселения. |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 07, ОК 09 | З 1.1.05 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 02.01 Зо 07.01 Зо 09.01 |
|  | Оценка природных условий и физико-геологичеких процессов, градостроительная оценка территории поселения, критерии оценки степени ее благоприятности. Инженерная подготовка территории. |  |  |  |
|  | Формирование и организация поверхностного стока. Схемы организации стока с застроенных территорий. |  |  |  |
|  | Дорожные одежды, требования, классификация. Требования к размещению объектов озеленения и благоустройства |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Практическая работа №37 Оценка степени благоприятности территории, построение графика розы ветров. | 2 |  | У 1.1.05 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 07.01 Уо 09.01 |
|  | Практическая работа №38 Составление схемы дорожно-уличной сети. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №39 Составление схемы поверхностного стока с территории. | 2 |  |  |
| Тема 1.7. Основы проектирования строительных конструкций | Содержание | 9 |  |  |
|  | Основы расчета строительных конструкций (по предельным состояниям). Предельные состояния конструкций. Прочностные, деформационные характеристики материалов конструкций. Конструктивные и расчетные схемы. Использование международных стандартов при проектировании строительных конструкций. Использование информационных технологий при расчёте строительных конструкций |  | ПК 1.2 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 07, ОК 09 | З 1.2.01 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 02.01 Зо 04.01 Зо 04.02 Зо 07.01 Зо 09.01 |
|  | Расчёт нагрузок, действующих на конструкции. Классификация нагрузок. Определение внутренних усилий от расчётных нагрузок. Сбор нагрузок на фундамент, вертикальную опору, плиту покрытия, перекрытия. |  |  |  |
|  | Основные принципы расчёта железобетонных конструкций. Статический расчёт сжатых, изгибаемых элементов. Расчёт по предельным состояниям: несущая способность конструкций прямоугольного, таврового сечений. Подбор сечения элементов, арматуры. Расчёт соединений элементов. Особенности расчёта предварительно напряжённых конструкций. |  |  |  |
|  | Основные принципы расчёта металлических конструкций. Статический расчёт сжатых стоек. Проверка несущей способности конструкций. Подбор сечения элементов. Расчёт сварных, болтовых соединений. |  |  |  |
|  | Основные принципы расчёта фундаментов. Распределение напряжений в грунтах оснований, расчет оснований. Определение размеров подошвы. Фундаменты неглубокого заложения (ленточные, столбчатые). Особенности расчёта свайных фундаментов: несущая способность свай по грунту, шаг и количество свай в ростверке. |  |  |  |
|  | Основные принципы расчёта деревянных конструкций. Подбор сечения, проверка несущей способности, конструирование стоек, балок. Особенности расчёта лобовых врубок, нагельных соединений. |  |  |  |
|  | Основные принципы расчёта каменных и армокаменных конструкций. Материалы и расчет элементов каменных конструкций. Армированная каменная кладка и ее расчет. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 32 |  |  |
|  | Практическая работа №40 Технические характеристики строительных материалов конструкций. | 2 | ПК 1.2 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 07, ОК 09 | У 1.2.10 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 04.01 Уо 04.02 Уо 07.01 Уо 09.01 |
|  | Практическая работа №41 Сбор нагрузок на конструкции зданий. | 2 |  | У 1.2.02 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 04.01 Уо 04.02 Уо 07.01 Уо 09.01 |
|  | Практическая работа №42 Расчёт и конструирование центрально – сжатой железобетонной колонны. | 2 |  | У 1.2.01 У 1.2.04 У 1.2.05 У 1.2.06 У 1.2.08 У 1.2.09 У 1.2.10 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 04.01 Уо 04.02 Уо 07.01 Уо 09.01 |
|  | Практическая работа №43 Расчёт и конструирование многопустотной железобетонной плиты перекрытия | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №44 Расчет и конструирование ребристой железобетонной плиты покрытия | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №45 Расчет и конструирование металлической балки | 2 |  | У 1.2.02 У 1.2.04 У 1.2.05 У 1.2.06 У 1.2.08 У 1.2.09 У 1.2.10 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 04.01 Уо 04.02 Уо 07.01 Уо 09.01 |
|  | Практическая работа №46 Расчёт и конструирование центрально – сжатой стальной колонны. | 2 |  | У 1.2.01 У 1.2.04 У 1.2.05 У 1.2.06 У 1.2.08 У 1.2.09 У 1.2.10 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 04.01 Уо 04.02 Уо 07.01 Уо 09.01 |
|  | Практическая работа №47 Расчёт соединений металлических конструкций | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №48 Расчёт и конструирование элементов стальной стропильной фермы. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №49 Расчёт осадки оснований. | 2 |  | У 1.2.04 У 1.2.06 У 1.2.07 У 1.2.08 У 1.2.10 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 04.01 Уо 04.02 Уо 07.01 Уо 09.01 |
|  | Практическая работа №50 Расчет и конструирование ленточного фундамента. | 2 |  | У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.04 У 1.2.05 У 1.2.06 У 1.2.07 У 1.2.08 У 1.2.09 У 1.2.10 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 04.01 Уо 04.02 Уо 07.01 Уо 09.01 |
|  | Практическая работа №51 Расчет и конструирование столбчатого фундамента. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №52 Расчет и конструирование свайных фундаментов. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №53 Расчёт и конструирование деревянных конструкций | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №54 Расчёт и конструирование соединения деревянных конструкций | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №55 Расчет и конструирование каменных и армокаменных конструкций. | 2 |  |  |
| Курсовой проект Тематика курсовых проектов - Расчет и конструирование железобетонных конструкций - Расчет и конструирование металлических конструкций - Расчет и конструирование деревянных конструкций - Расчет и конструирование каменных и армокаменных конструкций - Проектирование жилых зданий с различными конструктивными решениями стен и крыш, в различных районах строительства - Проектирование общественных зданий - Проектирование промышленных зданий |  |  |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) Выдача задания, содержания проекта, пояснительной записки Сбор нагрузок на конструктивный элемент здания Выполнение расчета Составление спецификаций Вычерчивание железобетонных конструкций Вычерчивание металлических конструкций Вычерчивание деревянных конструкций Вычерчивание каменных и армокаменных конструкций Разработка пояснительной записки Выдача задания, содержания проекта, пояснительной записки Выбор конструктивного типа, схемы здания Выбор стен, выполнение теплотехнического расчета стены Определение глубины заложения фундамента. Выбор конструкции фундамента. Составление спецификации Вычерчивание схемы расположения фундамента Выбор плит перекрытия. Составление спецификации Разработка и вычерчивание схемы расположения плит перекрытия Выполнение теплотехнического расчета чердачного перекрытия (покрытия) Подбор оконных блоков. Составление спецификации Подбор дверных блоков. Составление спецификации Выполнение плана I, типового этажа Подбор перемычек для кирпичного здания. Составление ведомости перемычек. Составление спецификации. Расчёт лестницы, лестничной клетки Выполнение разреза здания Вычерчивание сечения фундамента, улов сопряжения конструкций Выполнение сводной спецификации Разработка схемы планировочной организации земельного участка (СПОЗУ ) Расчет технико-экономических показателей по СПОЗУ Разработка пояснительной записки |  | 46 |  |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом Изучение нормативной документации для расчета глубины заложения фундамента Изучение нормативной документации для выполнения теплотехнического расчета ограждающих конструкций Вычерчивание плана кровли Вычерчивание схемы стропил (для зданий со скатной крышей) Вычерчивание разреза промышленного здания Построение «розы ветров» для разработки схемы планировочной организации земельного участка Подготовка к защите проекта Изучение нормативной документации для расчета глубины заложения фундамента Изучение нормативной документации для выполнения теплотехнического расчета ограждающих конструкций Вычерчивание плана кровли Вычерчивание схемы стропил (для зданий со скатной крышей) Вычерчивание разреза по стене промышленного здания Построение «розы ветров» для разработки схемы планировочной организации земельного участка |  | 30 |  |  |
| Тематика самостоятельной работы при изучении раздела 1 сравнительный анализ свойств минералов и горных пород результаты испытаний и изучений строительных материалов сравнительный анализ марок и свойств бетонной смеси схематичный чертеж конструкций здания подбор строительных конструкций к разным типам здания конструирование фундаментов под разные типы зданий конструирование различных архитектурных конструкций состав пола наиболее подходящий к разным видам зданий нормативно-техническая документация на проектирование строительных конструкций, в том числе стандарты по проектированию строительных конструкций «Еврокоды» (группа стандартов EN); алгоритм расчета центрально-нагруженной стальной колонны; правила конструирования железобетонных колонн расчет центрально-сжатых столбов, армированных при помощи сеток алгоритм расчета центрально-растянутого стального элемента алгоритм расчета стальной прокатной балки особенности армирования предварительно-напрягаемых элементов особенности конструирования стержней стальных ферм |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация по МДК |  | 6 |  |  |
| Раздел 2 Проект производства работ |  | 172 / 120 |  |  |
| МДК 01.02 Проект производства работ |  | 172 / 120 |  |  |
| Тема 2.1 Организация строительного производства | Содержание | 43 |  |  |
|  | Нормативная документация для разработки ПОС и ППР. Изучение нормативной документации: - СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства». (приказ 687); -МДС 12-81.2007«Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»; -МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»; -СНиП 1.04.03-85*. «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений». -СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования -СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. ## -МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты» |  | ПК 1.4 ОК 09 | З 1.3.04 Зо 09.05 |
|  | Нормативная документация по пожарной безопасности и охране окружающей среды Изучение нормативной документации:: - Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ СП 12-136-2002 - Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; - СП 8.13130 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности; |  |  |  |
|  | Нормативная документация при работе на высоте, требоания к средствам подмащивания Изучение нормативной документации:: -Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 N 61477) -Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" |  |  |  |
|  | Нормативная документация при работе с кранам Изучение нормативной документации: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПРИКАЗ от 26 ноября 2020 года N 461 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" |  |  |  |
|  | Основные принципы организации строительства # Организационные принципы. Организации - участники строительства и формы их деятельности. Особенности строительного производства и строительной продукции. |  | ПК 1.4 ОК 02 | З 1.4.01 Зо 02.01 |
|  | Строительные процессы и строительные рабочие - Содержание и структура строительных процессов Строительные работы, Организация труда рабочих.Организация рабочего места. Комплектование рабочих звеньев и бригад. Карты трудовых процессов. |  |  |  |
|  | - Техническое нормирование - Показателем эффективности трудовой деятельности, нормы времени, трудоемкость, |  |  |  |
|  | Основные строительные машины и механизмы. Транспортные и погрузо – разгрузочные машины. Технологический комплект машин (ТКМ) для каждого вида работ и вопросы взаимосвязи работы ТКМ. |  |  |  |
|  | Технологическое проектирование строительных процессов Состав и содержание технологических карт |  |  |  |
|  | Основы поточной организации строительства Общие сведения о поточных методах работы. Особенности поточного ведения работ.. Закономерности строительного потока. Условия обеспечения поточности. Технико-экономическая эффективность поточного строительства |  |  |  |
|  | Организационо- технологическая подготовка строительства. Состав, содержание, назначение, порядок проведения. |  |  |  |
|  | Проектирование. ПОС Состав и организация работ, предшествующих строительству. Организационно-технологическая подготовка строительства. Состав, содержание, назначение, порядок проведения. Техническая подготовка к строительству объектов. Техническая и технологическая подготовка к строительному производству. Технологическое проектирование. Организационно-технологические модели строительства (ПОС и ППР). Технико-экономическая оценка ПОС и ППР. Согласование, экспертиза и утверждение технологической документации |  |  | З 1.4.01 Зо 02.02 |
|  | Проектирование ППР Основные принципы организации строительства. Состав и организация работ, предшествующих строительству. Организационно-технологическая подготовка строительства. Состав, содержание, назначение, порядок проведения. Техническая подготовка к строительству объектов. Техническая и технологическая подготовка к строительному производству. Технологическое проектирование. Организационно-технологические модели строительства (ПОС и ППР). Технико-экономическая оценка ПОС и ППР. Согласование, экспертиза и утверждение технологической документации |  |  |  |
|  | Календарное планирование Назначение, виды и состав календарных планов. Исходные данные и последовательность проектирования календарных планов строительства отдельного объекта. Правила определения номенклатуры и объемов работ для расчета календарного плана и последовательности выполнения работ. Правила определения трудоемкости работ для расчета календарного плана. Выбор методов производства работ . Составление календарного плана с учетом технологической последовательности, требований безопасности труда и рационального использования ресурсов |  |  |  |
|  | Графики движения рабочих, машин и поставки материалов |  |  |  |
|  | Сетевое планирование Понятие о методах сетевого планирования и управления. Основные элементы сетевого графика. Общие принципы построения сетевых графиков. Параметры сетевого графика и способы их расчета. Корректировка сетевых графиков. Планирование и управление строительным производством на основе сетевых графиков |  |  |  |
|  | Контроль качества строительства Определение контролируемых параметров процесса (операций) . Допускаемые отклонения, способы контроля, применяемые приборы (инструменты) |  |  |  |
|  | Организация работ по охране труда Нормативные документы. Проведение контроля состояния условий и охраны труда на рабочих местах. Ведение исполнительной документации (актов, журналов) |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 20 |  |  |
|  | Практическая работа №56Разработка схемы организации подготовительных работ с указанием элементов геодезической основы | 2 | ПК 1.4 ОК 01 | У 1.4.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.08 |
|  | Практическая работа №57 Выбор монтажного крана | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №58 Разработка схемы организации свайных и каменных работ | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №59 Разработка схемы организации бетонных и кровельных работ | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №60 Разработка схемы организации работ по устройству фасада | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №61 Разработка схемы организации работ по монтажу каркаса промышленного здания | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №62 Разработка схемы организации работ на высоте | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №63 Разработка схемы организации отделочных работ работ | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №64 Определение потребности в материальн – технических ресурсах | 2 |  | У1.4.06 Уо 01.06 |
|  | Практическая работа №65 Разработка календарного плана на строительство объекта и построение сетевого графика | 2 |  | У1.4.03 У1.4.07 |
| Тема 2.2 Строительный генеральный план | Содержание | 20 |  |  |
|  | Стройгенплан Нормативная документация для проектирования СГП. Назначение, виды и содержание СГП. | 4 | ПК 1.4 ОК 09 | З1.3.04 З 1.4.01 Зо09.05 |
|  | Элементы строительного хозяйства Виды временных ограждений. Внутрипостроечные дороги, Схемы движения транспорта и расположение дорог, Определение параметров дорог. Конструкции дорог. Временные здания, Состав и размещение строительных городков. Пункты мойки. Размещение информации | 4 | ПК 1.4 ОК 01 | З1.3.04 Зо01.01 Зо01.03 |
|  | Организация приобъектных складов Классификация складов. Размещение и расчет временных складов | 4 |  |  |
|  | Электроснабжение строительной площадки Методы расчета электрических нагрузок. Освещение строительных площадок. Источники электроснабжения. Сети временного электроснабжения. | 2 |  |  |
|  | Временное водоснабжение и канализация Расчет потребности в воде. Источники временного водоснабжения. Временная канализация | 2 |  |  |
|  | Временное теплоснабжение и снабжение строительства сжатым воздухом, кислородом и ацетиленом Расчет потребности в тепле, сжатом воздухе, ацетилене. Источники временного теплоснабжения, , сжатого воздуха, ацетилена. Сети временных коммуникаций. Использование постоянных сетей в период строительства | 2 |  |  |
|  | Учет требований охраны труда при проектировании стройгенпланов Опасные зоны работы грузоподъемных механизмлв. Противопожарные средства | 2 | ПК 1.4 ОК 07 | З 1.4.02 Зо07.01 Зо07.02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Практическая работа №66 Проектирование стройгенплана объекта, возводимого с использованием башенного крана | 2 | ПК 1.4 ОК 01, ОК 02 | У1.4.05 Уо01.04 Уо01.05 Уо01.06, Уо02.02, Уо02.07, Уо02.08 |
|  | Практическая работа №67 Проектирование стройгенплана объекта, возводимого с использованием самоходного крана | 2 |  |  |
| Тематика самостоятельной работы при изучении раздела 2 Выбор строительной техники при выполнении различных видов работ Выбор методов производства работ. Выбор средств малой механизации Разработка фрагмента календарного, строительного генерального плана и технологической карты |  | 3 | ПК 1.4 ОК 01, ОК 02 | У1.4.05 Уо01.04 Уо01.05 Уо01.06, Уо02.02, Уо02.07, Уо02.08 |
| Курсовой проект Тематика курсовых проектов Разработка ППР на возведение промышленного здания Разработка ППР на возведение гражданского здания |  |  |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту Выдача задания содержания проекта, пояснительной записки Выбор монтажного крана или механизмов и оборудования Разработка Технологической карты Составление Ведомости объемов работ и Ведомости трудовых затрат и затрат машинного времни Определение способа производства работ, Составление и вычерчивание календарного плана Определение требований к качеству и приемке работ Определение состава требований по охране труда Вычерчивание технологической карты Определение исходных данных по проектированию Строительного генерального плана Расчет площади складов Расчет временных зданий Расчет временного водоснабжения Расчет временного электроснабжения |  | 70 | ПК 1.4 ОК 01 ОК 02 ОК 09 | У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 У 1.4.04 У 1.4.05 У 1.4.06 У 1.4.07 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.08 Зо 09.05 Зо 02.02 Зо 02.01 |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом Изучение и анализ прогрессивных технологий выполнения отдельных видов работ - Выбор грузовой характеристики грузового крана - Разработка графика поступления строительных конструкций, изделий и материалов - Анализ нормативной документации по отдельным видам работ - Разработка карты (схемы) контроля качества строительных работ - Изучение правил организации площадки строительства - Изучение современных временных зданий для организации городка строителей - Определение ТЭП по технологической карте - Определение мероприятий по охране труда Разработка схем складирования строительных материалов Изучение правил организации временных коммуникаций Изучение и анализ правил электробезопасности и пожаробезопасности Определение ТЭП строительного генерального плана |  |  | ПК 1.4 ОК 01 ОК 02 ОК 09 | У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 У 1.4.04 У 1.4.05 У 1.4.06 У 1.4.07 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.08 Зо 09.05 Зо 02.02 Зо 02.01 |
| Промежуточная аттестация по МДК |  | 12 |  |  |
| Учебная практика Виды работ 1. Подбор строительных конструкций и материалов с использованием средств автоматизированного проектирования: - подбор конструкции и материала стены, чердачного перекрытия (покрытия), их теплотехнический расчет с использованием информационных программ; - подбор сборных фундаментов, вычерчивание в САПР; - подбор сборных железобетонных перекрытий, вычерчивание в САПР 2. Разработка архитектурно-строительных чертежей с использованием средств автоматизированного проектирования: - чертежа плана здания в САПР; - чертежа разреза здания в САПР; - фасада здания, генплана в САПР. 3.Разработка узлов и деталей конструктивных элементов зданий с использованием средств автоматизированного проектирования (в соответствии с заданием) 4.Выполнение расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований с использованием информационных профессиональных программ (ЛИРА САПР): - моделирование процесса нагрузки железобетонных (металлических) конструкций; - особенности расчета железобетонных (металлических) конструкций; - конструирование и расчет железобетонного каркаса многоэтажного зданий. - конструирование и расчет стального каркаса одноэтажного промышленного здания 5. Разработка проекта производства работ с использованием информационных технологий (САПР) Анализ рабочей документации, ситуационного плана. Разработка схем организации работ с использованием графического редактора САПР. Расчет объемов работ, трудозатрат , затрат машинного времени. Разработка календарного плана с использованием программы управления проектом. Разработка строительного генерального плана с использованием графического редактора САПР. Проверка электронных версий чертежей руководителем практики, внесение исправлений по замечаниям. Распечатка чертежей. Оформление пояснительной записки |  | 36 | ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01 Н 1.1.02 Н 1.2.01 Н 1.2.02 Н 1.3.01 Н 1.3.02 Н 1.4.01 Н 1.4.02 Н 1.4.03 |
| Промежуточная аттестация по модулю |  | 12 |  |  |
| Всего |  | 588 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты «Проектирования зданий и сооружений», «Проектирования производства работ», «Информационных технологий в профессиональной деятельности», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основные печатные издания

- Барабанщиков Ю. Г. Строительные материалы и изделия : учебник для студ. уч- реждений сред. проф. образования / Ю. Г. Барабанщиков. — 4-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2018. — 416 с.

- Михайлов, А. Ю. Организация строительства. Стройгенплан [Текст] : учеб. пособие / А. Ю. Михайлов. – М. ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. – 171 с.

- Михайлов, А. Ю. Технология и организация строительства. Практикум [Текст] : учеб.-практ. пособие / А. Ю. Михайлов. – М. ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. – 194 с.

- Соколов, Г. К. Технология и организация строительства [Текст] : учебник / Г. К. Соколов. – 14-е изд., стер. – М. : Академия, 2018. – 528 с. : ил. – (Профессиональное образование).

3.2.2. Основные электронные издания

- Вильчик, Н. П. Архитектура зданий : учебник / Н.П. Вильчик. — 2-е изд., перераб. И доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 319 с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/1075. - ISBN 978-5-16-004279-4. - Текст :электронный. - URL: https://new.znanium.com/read?id=329676

- Журавская, Т. А. Железобетонные конструкции : учеб.пособие / Т.А. Журавская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 153 с. + Доп. Материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: http://znanium.com]. — (Среднее профессиональноеобразование). - ISBN 978-5-16-108006-1. - Текст : электронный. - URL:https://new.znanium.com/read?id=344878

- Сетков, В. И. Строительные конструкции. Расчет и проектирование : учебник / В.И.Сетков, Е.П. Сербин. - 3-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. - 444 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-003989-3. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/read?id=326182

- Архитектурные конструкции и теория конструирования: малоэтажные жилые здания :учеб.пособие / Е.В. Сысоева, С.И. Трушин, В.П. Коновалов, Е.Н. Кузнецова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 280 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014238-8. - Текст : электронный. URL:.https://new.znanium.com/read?id=327961

- Коровкина, Г. М. Проектирование зданий и сооружений: конструкции гражданскихзданий : учебное пособие [для СПО] / Г. М. Коровкина ; Магнитогорский гос. ьехнический ун-т им Г. И. Носова. - Магнитогорск : МГТУ им Г. И. Носова, 2019. - 1 CD-ROM. –ISBN978-5-9967-1577-0. - Загл. с титул.экрана. - URL : https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=S174.pdf&show=dcatalogues/5/9386//S174.pdf&view=true   - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

- Чашемова, В.Д. Технология и организация монтажа металлических и железобетонных конструкций [Электронный ресурс]: учебное пособие [для СПО] / В.Д. Чашемова; МГТУ. - Магнитогорск: МГТУ, 2017. - 1 электрон.опт. диск (CD-ROM). – Режим доступа: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=S104.pdf&show=dcatalogues/5/8797/S104.pdf&view=true. – Макрообъект.

- Гусакова, Е. А.  Основы организации и управления в строительстве : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Е. А. Гусакова, А. С. Павлов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 648 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14397-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/osnovy-organizacii-i-upravleniya-v-stroitelstve-496619 Единая система конструкторской документации. ГОСТ 2.301-68. Форматы, ГОСТ 2.302-68. Масштабы, ГОСТ 2.303-68. Линии, ГОСТ 2.304-68. Шрифты чертежные, ГОСТ 2.306-68. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах, [Электронный ресурс]. – Доступ из проф.-справ. системы «Техэксперт».

8.   ГОСТ 21.204-93. Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта [Электронный ресурс] : изд. офиц. : дата введения 1994-09-01 : взамен ГОСТ 21.108-78. – Доступ из проф.-справ. системы «Техэксперт».

9.   ГОСТ 21.501-2011. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений [Электронный ресурс] : изд. офиц. : дата введения 2013-05-01 : взамен ГОСТ 21.501-93. – Доступ из проф.-справ. системы «Техэксперт».

- ГОСТ 21.508-93. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов [Электронный ресурс] : дата введения 1994-09-01 : взамен ГОСТ 21.508-85. – Доступ из проф.-справ. системы «Техэксперт».

11. ГОСТ Р 21.1101-2013. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации [Электронный ресурс] : дата введения 2014-01-01 : взамен ГОСТ Р 21.1101-2009. – Доступ из проф.-справ. системы «Техэксперт».

- ГОСТ 23407-78. Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия [Электронный ресурс] : дата введ. 1979-07-01. – Доступ из проф.-справ. системы «Техэксперт»

- Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте [Электронный ресурс] : приказ от 28.03.2014 г. № 155н : с изм. на 17.06.2015 г. / Мин-во труда и соц. защиты РФ. – Доступ из проф.-справ. системы «Техэксперт».

- РД-11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ [Электронный ресурс] : дата введ. 2007-07-01. – Доступ из проф.-справ. системы «Техэксперт».

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве [Электронный ресурс] : ч. 1 Общие требования : утв. и введ. в действие 2001-07-23 : взамен СНиП 12-03-99* с изм. № 1 / Госстрой России. – Доступ из проф.-справ. системы «Техэксперт».

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве [Текст] : ч. 2 Строительное производство : дата введ. 2003-01-01 : утв. постановлением Госстроя РФ от 17.10.2002 № 123 / Госстрой России. – М. : Госстрой России, 2003. – 28 с. – (Система нормативных документов в строительстве. Строительные нормы и правила в Российской Федерации).

- СП 15.13330.2017. Каменные и армокаменные конструкции. [Электронный ресурс]: актуализированная редакция СНиП II-22-81: введ.2013.01.01.- М.: Стандартинформ, 2012. - 85 с.- Доступ из проф.-справ.системы «Техэксперт».

- СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85 введ.2017.06.04.- М.: Стандартинформ, 2016. - 89 с.- Доступ из проф.-справ.системы «Техэксперт».

- СП 64.13330.2017 Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80 введ.2017.08.28.- М.: Стандартинформ, 2017. - 91 с.- Доступ из проф.-справ.системы «Техэксперт».

- СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83 введ.2017.07.01.- М.: Стандартинформ, 2016. - 173 с.- Доступ из проф.-справ.системы «Техэксперт».

- СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85 (с Изменением N 1) введ.2011.05.20.- М.: Стандартинформ, 2011. - 92 с.- Доступ из проф.-справ.системы «Техэксперт».

- СП 16.13330.2017 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81 введ.2017.08.28.- М.: Стандартинформ, 2017. - 154 с.- Доступ из проф.-справ.системы «Техэксперт».

- СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 введ.2013.01.01.- М.: Стандартинформ, 2012. - 138 с.- Доступ из проф.-справ.системы «Техэксперт».

- СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 введ.2013.07.01.- М.: Стандартинформ, 2012. - 80 с.- Доступ из проф.-справ.системы «Техэксперт».

- СП 35-101-2001Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения. - М.: ФГУП ЦПП, 2004.- 80с. Доступ из проф.-справ.системы «Техэксперт».

- СНиП 23-01-99* Строительная климатология  введ.2003.01.01.- М.: Госстрой, 2003. - 74 с.- Доступ из проф.-справ.системы «Техэксперт».

- СП 48.13330.2011. Организация строительства [Электронный ресурс] : актуализированная ред. СНиП 12.01.2004 : дата введ. 2011-05-20. – Доступ из проф.-справ. системы «Техэксперт».

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции [Электронный ресурс] : актуализированная ред. СНиП 3.03.01-87 : дата введ. 2013-07-01. – Доступ из проф.-справ. системы «Техэксперт».

- Архитектурные конструкции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://archkonstrukt.narod.ru/Index.html

- Расчет строительных конструкций [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   http://saitinpro.ru/glavnaya/raschety/

- Всё о строительных материалах [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.stroykat.com/stroitelnye-materialy/

- ГОСТ 21.201-2011. Система проектной документации для строительства. Условные графические изображения элементов зданий, сооружений и конструкций [Электронный ресурс] : изд. офиц. : дата введения 2013-05-01 : взамен ГОСТ 21.501-93. – Доступ из проф.-справ. системы «Техэксперт».

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями | Тестирование и зачет: «5» - 90 – 100% правильных ответов, «4» - 80-89% правильных ответов, «3» - 70-80% правильных ответов, «2» - 69% и менее правильных ответов. Устный опрос: «5» - ответ полный, правильный, понимание материала глубокое; «4» - материал усвоен хорошо, но изложение недостаточно систематизировано, отдельные умения недостаточно устойчивы, в терминологии, выводах и обобщениях имеются отдельные неточности; «3» - ответ обнаруживает понимание основных положений темы, однако, наблюдается неполнота знаний; умения сформированы недостаточно, выводы и обобщения слабо аргументированы, в них допущены ошибки; «2» - речь непонятная, скудная; ни один из вопросов не объяснен, навыки обобщения материала и аргументации отсутствуют. Практические , лабораторные и самостоятельные работы: «5» - 90-100% правильно выполненного задания; «4» - 80-89% правильно выполненного задания; «3» - выполнение практически всей работы (не менее 70%) «2» - выполнение менее 70% всей работы. ## Курсовой проект «5» - во введении приводится обоснование выбора конкретной темы, полностью раскрыта актуальность, чётко определены и грамотно поставлены задачи и цель курсовой работы. В заключении сделаны логичные выводы. Правильно оформлены ссылки. Оформление работы соответствует требованиям ГОСТ, библиография, приложения оформлены на отличном уровне. «4» - содержит некоторую нечёткость формулировок. Наблюдаются незначительные ошибки. Допущены незначительные неточности в оформлении библиографии, приложений. «3» - введениие содержит лишь попытку обоснования выбора темы и актуальности, отсутствуют чёткие формулировки. Расплывчато определены задачи и цели. Нарушена логика изложения, автор попытался сформулировать выводы. Часто неверно употребляются научные термины, ссылки оформлены неграмотно, наблюдается плагиат. | Тестирование. Оценка защиты лабораторных и практических работ Экспертная оценка защиты курсового проекта Зачет по учебной практике Экзамены по МДК Экзамен (по модулю) по ПМ Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения программы модуля (защита практических, лабораторных работ, курсового проекта) |
| ПК 1.2 Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций |  |  |
| ПК 1.3 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств автоматизированного проектирования |  |  |
| ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий |  |  |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |  |  |
| ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |  |  |
| ОК 03Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |  |  |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |  |  |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |  |  |
| ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |  |  |
| ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |  |  |

- Приложение 2.2

К ОПОП-П по специальности
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства»

Обязательный профессиональный блок

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 3 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 10 |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 34 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 38 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ 02. Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1.Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства |
| ПК 2.1 | Выполнять подготовительные работы на строительной площадке; |
| ПК 2.2 | Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального строительства |
| ПК 2.3 | Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных ресурсов |
| ПК 2.4 | Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов; |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н 2.1.01 | читать проектно-технологическую документацию |
| --- | --- | --- |
|  | Н 2.1.02 | осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте капитального строительства |
|  | Н 2.1.03 | обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии с нормативно-технической документацией |
|  | Н 2.2.01 | осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе отделочных работ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями договора, рабочими чертежами и проектом производства работ |
|  | Н 2.2.02 | распределять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых работ |
|  | Н 2.2.03 | определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства строительных работ |
|  | Н 2.2.04 | осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ (журналы производства работ, акты выполненных работ) |
|  | Н 2.2.05 | распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и защитных покрытий по результатам измерительного и инструментального контроля |
|  | Н 2.3.01 | определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, на объекте капитального строительства в материально-технических ресурсах; |
|  | Н 2.3.02 | оформлении заявки, приемке, распределении, учете и хранении материально-технических ресурсов для производства строительных работ; |
|  | Н 2.3.03 | составлении калькуляций сметных затрат на используемые материально-технические ресурсы; |
|  | Н 2.3.04 | составлении первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным работам в подразделении строительной организации; |
|  | Н 2.3.05 | представлении для проверки и сопровождении при проверке и согласовании первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным работам; |
|  | Н 2.3.06 | разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, направленных на исправление дефектов результатов однотипных строительных работ; |
|  | Н 2.3.07 | планировании и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных строительных работ от требований нормативной технической, технологической и проектной документации. |
|  | Н 2.3.08 | контроле качества и объема количества материально-технических ресурсов для производства строительных работ; |
|  | Н 2.4.01 | контроле выполнения мероприятий по обеспечению соответствия результатов строительных работ требованиям нормативных технических документов и условиям договора строительного подряда; |
|  | Н 2.4.02 | разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, направленных на исправление дефектов результатов однотипных строительных работ; |
|  | Н 2.4.03 | планировании и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных строительных работ от требований нормативной технической, технологической и проектной документации. |
|  | Н 2.4.04 | контроле качества и объема количества материально-технических ресурсов для производства строительных работ; |
| Уметь | У 2.1.01 | подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих мест в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды |
|  | У 2.1.02 | определении перечня работ по обеспечению безопасности строительной площадки |
|  | У 2.2.01 | организации и выполнении производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального строительства |
|  | У 2.2.02 | определении перечня работ по обеспечению безопасности строительной площадки |
|  | У 2.3.01 | формировать и поддерживать систему учетно-отчетной документации по движению (приходу, расходу) материально-технических ресурсов на складе; |
|  | У 2.3.02 | проводить обмерные работы; |
|  | У 2.3.03 | определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и отделочных работ; |
|  | У 2.3.04 | осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета и хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания материальных ценностей); |
|  | У 2.3.05 | калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость строительных работ на основе утвержденной документации; |
|  | У 2.3.06 | определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, фактической себестоимости строительных работ на основе утвержденной документации; |
|  | У 2.3.07 | оформлять периодическую отчетную документацию по контролю использования сметных лимитов. |
|  | У 2.4.01 | осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль положений элементов, конструкций, частей и элементов отделки объекта капитального строительства (строения, сооружения), инженерных сетей; |
|  | У 2.4.02 | вести операционный контроль технологической последовательности производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительных работ в соответствии с нормативно-технической документацией; |
|  | У 2.4.03 | осуществлять документальное сопровождение результатов операционного контроля качества работ (журнал операционного контроля качества работ, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций); |
|  | У 2.4.04 | осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ (журналы производства работ, акты выполненных работ); |
|  | У 2.4.05 | распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и защитных покрытий по результатам измерительного и инструментального контроля; |
|  | Уо 01.01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; |
|  | Уо 01.02 | анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; |
|  | Уо 01.03 | определять этапы решения задачи; |
|  | Уо 01.04 | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; |
|  | Уо 01.05 | составлять план действия; |
|  | Уо 01.06 | определять необходимые ресурсы; |
|  | Уо 01.07 | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; |
|  | Уо 01.08 | реализовывать составленный план; |
|  | Уо 01.09 | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  | Уо 02.01 | определять задачи для поиска информации; |
|  | Уо 02.02 | определять необходимые источники информации; |
|  | Уо 02.03 | планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; |
|  | Уо 02.04 | выделять наиболее значимое в перечне информации; |
|  | Уо 02.05 | оценивать практическую значимость результатов поиска; |
|  | Уо 02.06 | оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; |
|  | Уо 02.07 | использовать современное программное обеспечение; |
|  | Уо 02.08 | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |
|  | Уо 04.01 | организовывать работу коллектива и команды; |
|  | Уо 04.02 | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  | Уо 05.01 | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  | Уо 07.01 | соблюдать нормы экологической безопасности; |
|  | Уо 07.02 | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности,осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; |
|  | Уо 07.03 | организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |
| Знать | З 2.1.01 | требования нормативных технических документов, определяющих состав и порядок обустройства строительной площадки; |
|  | З 2.1.02 | содержание и основные этапы выполнения геодезических разбивочных работ; |
|  | З 2.1.03 | правила транспортировки, складирования и хранения различных видов материально-технических ресурсов; |
|  | З 2.2.01 | требования нормативных технических документов к производству строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства; |
|  | З 2.2.02 | технологии производства строительно-монтажных работ; в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите; |
|  | З 2.2.03 | технологии, виды и способы устройства систем электрохимической защиты; |
|  | З 2.2.04 | технологии катодной защиты объектов; |
|  | З 2.2.05 | особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства; |
|  | З 2.2.06 | нормы по защите от коррозии опасных производственных объектов, а также межгосударственные и отраслевые стандарты; |
|  | З 2.2.07 | рациональное применение строительных машин и средств малой механизации; |
|  | З 2.2.08 | правила содержания и эксплуатации техники и оборудования; |
|  | З 2.2.09 | методы и средства устранения дефектов результатов производства строительных работ; |
|  | З 2.2.10 | методы профилактики дефектов систем защитных покрытий; |
|  | З 2.2.11 | перспективные организационные, технологические и технические решения в области производства строительных работ; |
|  | З 2.2.12 | основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного объекта капитального строительства; |
|  | З 2.3.01 | методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и производственных заданий; |
|  | З 2.3.02 | порядок оформления заявок на строительные материалы, изделия и конструкции, оборудование (инструменты, инвентарные приспособления), строительную технику (машины и механизмы); |
|  | З 2.3.03 | современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве; |
|  | З 2.3.04 | правила ведения исполнительной и учетной документации при производстве строительных работ; |
|  | З 2.3.05 | порядок составления внутренней отчетности по контролю качества строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; |
|  | З 2.3.06 | состав работ по консервации незавершенного объекта капитального строительства и порядок их документального оформления. |
|  | З 2.4.01 | методы визуального и инструментального контроля качества и объемов (количества) поставляемых материально-технических ресурсов; |
|  | З 2.4.02 | требования нормативной технической и проектной документации к составу и качеству производства строительных работ на объекте капитального строительства; |
|  | З 2.4.03 | требования нормативной технической и технологической документации к составу и содержанию операционного контроля строительных процессов и (или) производственных операций при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; |
|  | З 2.4.04 | требования законодательства Российской Федерации к порядку приема-передачи законченных объектов капитального строительства и этапов комплексов работ; |
|  | З 2.4.05 | требования нормативных технических документов к порядку приемки скрытых работ и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства; |
|  | З 2.4.06 | методы и средства инструментального контроля качества результатов производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; |
|  | З 2.4.07 | технические условия и национальные стандарты на принимаемые работы; |
|  | З 2.4.08 | правила и порядок наладки и регулирования контрольно-измерительных инструментов, оборудования электрохимической защиты; |
|  | З 2.4.09 | схемы операционного контроля качества строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; |
|  | Зо 01.01 | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; |
|  | Зо 01.02 | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; |
|  | Зо 01.03 | алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; |
|  | Зо 01.04 | методы работы в профессиональной и смежных сферах; |
|  | Зо 01.05 | структуру плана для решения задач; |
|  | Зо 01.06 | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
|  | Зо 02.01 | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; |
|  | Зо 02.02 | приемы структурирования информации; |
|  | Зо 02.03 | формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; |
|  | Зо 02.04 | порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств |
|  | Зо 04.01 | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; |
|  | Зо 04.02 | основы проектной деятельности |
|  | Зо 05.01 | особенности социального и культурного контекста; |
|  | Зо 05.02 | правила оформления документов и построения устных сообщений |
|  | Зо 07.01 | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; |
|  | Зо 07.02 | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; |
|  | Зо 07.03 | пути обеспечения ресурсосбережения; |
|  | Зо 07.04 | принципы бережливого производства; |
|  | Зо 07.05 | основные направления изменения климатических условий региона |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 419

в том числе в форме практической подготовки 322

Из них на освоение МДК  299

в том числе самостоятельная работа 30

практики, в том числе учебная 36

производственная 72

Промежуточная аттестация 12

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) |  | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 ОК01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07 | Раздел 1. Организация технологических процессов на объекте капитального строительства | 228 | 160 | 228 | 130 |  |  | 24 |  |  |  |  |
| ПК 2.3, ПК 2.4 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05 | Раздел 2. Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства | 71 | 54 | 71 | 46 |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |
|  | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 419 | 322 | 299 | 176 | - | 30 |  | 12 | 36 |  | 72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Организация технологических процессов на объекте капитального строительства |  | 228 / 160 |  |  |
| МДК 02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства |  | 228 / 160 |  |  |
| Тема 1.1 Строительные машины и средства малой механизации. | Содержание | 15 |  |  |
|  | 1. Общие сведения о строительных машинах. Общая классификация строительных машин, структура, рабочие движения, производительность. Приводы строительных машин. Технические средства автоматики и основы автоматического регулирования. Ходовое оборудование строительных машин. Машины и оборудование для земляных работ. Рабочий цикл землеройной машины, характеристика его операций. Понятие резания и копания грунта. Общая классификация машин и оборудования для разработки грунтов. Классификация одноковшовых экскаваторов, система индексации. Методика определения производительности. Основные и сменные рабочие органы и рабочее оборудование строительных экскаваторов. Предпочтительные области применения экскаваторов с пневмоколесным и гусеничным ходовыми устройствами. Назначение, область применения, рабочие процессы, рабочая зона, одноковшового экскаватора. Экскаваторы непрерывного действия, назначение, рабочие движения. Общая классификация экскаваторов непрерывного действия. Землеройно-транспортные машины, назначение, область применения, классификация. Расчет производительности бульдозеров. Автогрейдеры, назначение, область применения, процесс работы, сравнение планировочных качеств автогрейдеров и бульдозеров. Системы автоматизации землеройно-транспортных машин. |  | ПК 2.2 ОК 01 ОК 02 | З 2.2.07 З 2.2.08 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 02.01 Зо 02.02 |
|  | 2.Машины для разработки мерзлых грунтов. Назначение, рабочий процесс и производительность рыхлителей, баровых машин. Сущность процесса и способы уплотнения грунтов, оценка степени уплотнения. Машины и оборудование для уплотнения грунтов. Назначение, область применения, рабочие процессы катков с металлическими вальцами, прицепных, полуприцепных, самоходных пневмокатков, комбинированных катков, трамбующих плит, виброплит, ударно-вибрационных машин и виброкатков. |  |  |  |
|  | 3. Машины и оборудование для свайных работ. Классификация машин и оборудования для свайных работ. Назначение, виды, рабочие процессы копров и копрового оборудования, области применения. Свайные молоты, принцип работы, основные параметры, сравнительная оценка, предпочтительные области применения. Назначение, рабочий процесс вибропогружателей. Самонастройка вибромолотов. Переналадка вибромолотов на режим свае- и шпунтовыдергивателя. Машины и оборудование для погружения свай вдавливанием. |  |  |  |
|  | 4.Машины и оборудование для приготовления бетонных смесей и строительных растворов. Машины и оборудование для бетонных работ. Классификация, принципиальные схемы устройства и работы, производительность бетоно- и растворосмесителей цикличного и непрерывного действия. Инвентарные БРУ. Классификация, принцип работы и производительность бетононасосов с периодической подачей и непрерывного действия. Технические средства для подачи и распределения бетонной смеси и их рабочие процессы, автобетоносмесители, автобетононасосы. Методика определения производительности самоходных стреловых бетоноукладчиков. Способы уплотнения бетонной смеси и применяемое оборудование, его классификация, их достоинства и недостатки |  |  |  |
|  | 5.Грузоподъемные машины. Общие сведения. Назначение классификация грузоподъемных машин. Назначение и виды грузозахватных приспособлений. Лебедки, типы, основные параметры, назначение. Назначение, классификация, основные параметры строительных кранов. Системы индексации. Грузовая, высотная и грузо-высотная характеристика кранов. Грузоподъемные краны. Назначение, область применения, классификация, структура индексации, рабочие процессы и производительность башенных кранов, приставных кранов, самоподъемных кранов, самоходных стрелковых кранов (гусеничных и пневмоколесных кранов, автокранов, кранов на специальном шасси автомобильного типа), кранов-трубоукладчиков. Устройство безопасной работы кранов. Техническое освидетельствование кранов, его регламент и состав. Устройство и эксплуатация подкрановых путей. |  |  |  |
|  | 6.Строительные подъемники и вышки. Назначение, типы, устройство и принцип работы строительных подъемников и монтажных вышек. Машины и оборудование для отделочных и кровельных работ. Оборудование, применяемое при устройстве кровель. Виды механизированных работ при оштукатуривании поверхностей. Назначение, состав оборудования штукатурного комплекта, принцип работы и производительность растворнасосов, передвижных агрегатов, цемент-пушек, установок для торкретирования. Состав малярных работ. Назначение, принцип работы малярных агрегатов, шпатлевочных установок и передвижных шпатлевочных агрегатов, окрасочных агрегатов, пневматических и безвоздушных краскораспылителей. Назначение, принцип работы дисковых затирочных и мозаично-шлифовальных машин, машин для шлифования и полирования полов. |  |  |  |
|  | 7.Средства малой механизации и ручные машины. Средства малой механизации, их виды и назначение. Ручные машины, их классификация и индексация, предъявляемые требования. Классы защиты ручных электрических машин. Рабочие процессы и основные параметры ручных машин. Рабочие инструменты ручных машин. Содержание и эксплуатация строительных машин и механизмов и их рациональное использование. Новые строительные машины и оборудование. Транспортирование строительных грузов. Виды и общая характеристика строительного транспорта, преимущественные области применения. Назначение, область применения классификация грузовых автомобилей, тракторов, тягачей. Специальные виды транспорта. Организация работы автотранспорта. Погрузо- разгрузочные работы на стройплощадке. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 52 |  |  |
|  | Практическое занятие №1. Определение передаточных чисел и межосевых расстояний. Вычерчивание кинематических схем. | 4 | ПК 2.2 ОК 01 ОК 02 ОК 05 | У 2.2.02 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.08 Уо 05.01 |
|  | Практическое занятие №2.Тяговые расчеты и определение производительности бульдозера с вычерчиванием конструктивной схемы и принципиальной гидравлической схемы механизма подъема-опускания отвала. | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие №3. Изучение ленточного конвейера и определение его технической производительности | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие №4. Подбор экскаватора и транспортных средств по объёму работ, заданному сроку выполнения работ, требуемым характеристикам машин. | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие №5. Подбор свайных молотов, копров и копрового оборудования. | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие №6. Выбор комплекта машин для транспортировки, укладки и уплотнения бетонной смеси. | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие №7.Расчет полиспаста по заданной массе груза с определением кратности полиспаста, максимального усилия в канате, разрывного усилия каната и его выбором по стандарту. | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие №8 Расчет механизма подъема груза | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие №9. Выбор стрелового кранапри производстве работ | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие №10. Выбор башенного крана при производстве работ | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 11. Подбор машин и оборудования для выполнения отделочных работ. (штукатурные станции). | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие №12. Подбор машин и оборудования для выполнения отделочных работ. (малярные станции). | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие №13. Определение рабочего процесса одной из машин для отделочных работ. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №14. Последовательность выбора ручной машины для отделочных работ в зависимости от вида работ. | 2 |  |  |
| Тема 1.2 Подготовка производства строительно-монтажных работ | Содержание | 8 |  |  |
|  | 1. Нормативное регулирование строительных процессов. Требования нормативной документации к подготовительным работам на строительной площадке. |  | ПК 2.1 ОК 01 | З 2.1.01 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 09.05 |
|  | 2.Подготовка территории строительства Инженерная подготовка. Вертикальная планировка строительной площадки и устройство поверхностного водоотвода. |  |  |  |
|  | 3.Участки производства работ. Размещение монтажных кранов и механизмов. Площадки укрупнительной сборки. |  |  |  |
|  | 4.Элементы строительной площадки. Виды ограждений строительной площаки, информационные щиты. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 16 |  |  |
|  | Практическая работа №15. Выбор типа ограждения строительной площадки и информационных щитов объекта строительства. | 4 | ПК 2.1 ОК 01 | У 2.1.01 Уо 01.06 Уо 01.07 |
|  | Практическая работа №16. Разработка схемы площадки укрупнительной сборки | 4 |  |  |
|  | Практическая работа №17. Разработка схемы водопонижения на площадке строительства. | 4 |  |  |
|  | Практическая работа №18. Разработка схемы размещения монтажных кранов и механизмов. |  |  |  |
| Тема 1.3 Выполнение строительно-монтажных работ | Содержание | 48 |  |  |
|  | 1.Основные понятия и положения строительных технологий. Экологическая безопасность строительных технологий. Требования нормативных технических документов к производству строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства. |  | ПК 2.2 ПК2.3 ОК 01 ОК 07 | З 2.2.01 Зо 07.01 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 07.04 З 2.2.02 З 2.2.11 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 З 2.4.02 З 2.4.03 З 2.4.05 З 2.4.07 З 2.4.08 З 2.4.09 З 2.2.09 |
|  | 2.Земляные работы в строительстве. Виды земляных сооружений, требования к ним. Классификация грунтов по трудности разработки. Подготовительные и вспомогательные процессы. Методы искусственного понижения уровня грунтовых вод. Устойчивость откосов земляных сооружений. |  |  |  |
|  | 3.Комплексная механизация земляных работ. Основные методы производства земляных работ с применением современных средств механизации. Разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами с различным сменным оборудованием. Основные понятия о разработке грунта землеройно-транспортными машинами. Способы отсыпки грунта в насыпи и его уплотнения. Обратная засыпка грунта. Способы закрепления грунтов. Производство земляных работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями. Техника безопасности при производстве земляных работ Правила исчисления объемов земляных работ. |  |  |  |
|  | 4.Свайные работы. Виды и классификация свай. Методы погружения заранее изготовленных свай. Организация работ. Испытание свай. Методы устройства набивных свай. Организация работ. Технология устройства сборных и монолитных ростверков. Правила исчисления объёмов работ. Особые условия свайных работ. Производство работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями. Техника безопасности при производстве свайных работ. |  |  |  |
|  | 5.Каменные работы. Понятие, виды каменной кладки. Инструменты, приспособления, леса и подмости. Подача материалов к рабочим местам. Технология выполнения каменных работ. Организация рабочего места и труда каменщиков. Кладка отдельных конструктивных элементов зданий. 6. Кладка многослойных наружных стен. Технология и методы организации работ при кладке стен зданий, увязка этих работ с монтажом сборных элементов. Правила исчисления объёмов работ. Технология производства каменных работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями. Техника безопасности при производстве каменных работ. |  |  |  |
|  | 7. Технология производства деревянных работ. Подготовка конструкций к началу монтажа. Сборка конструкций из бревен и брусьев. Монтаж сборных и каркасных домов, установка столярных изделий. Техника безопасности при производстве плотничных и столярных работ. |  |  |  |
|  | 8. Бетонные работы. Общие положения. Назначение и область применения опалубки. Конструкции современных опалубочных систем. Устройство опалубки для основных видов конструкций. Подготовка опалубки к бетонированию. Армирование ненапрягаемых конструкций на строительной площадке. Изготовление и установка армоконструкций способами нахлесткой или вязкой Способы обеспечения защитного слоя. |  |  |  |
|  | 9. Бетонирование конструкций.Транспортирование и подача бетонной смеси к местам укладки. Способы укладки и уплотнение бетонной смесипри бетонировании различных конструкций. Устройство рабочих швов. Уход за бетоном в процессе твердения. Способы ускорения твердения бетона. Распалубливание конструкций. Правила исчисления объёмов работ. Особенности производства бетонных работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями. Сварочные работы. Технология ручной дуговой сварки. Виды сварных швов. Сварка арматуры. Полуавтоматическая сварка. Газовая сварка.Техника безопасности при производстве сварочных работ. |  |  |  |
|  | 10. Монтаж строительных конструкций. Классификация методов монтажа строительных конструкций. Состав процесса монтажа. Доставка, прием и складирование конструкций. Подготовка конструкций к монтажу: укрупнительная сборка конструкций, временное усиление конструкций Основные положения технологии монтажного цикла. Технология монтажа конструкций. Монтаж конструкций подземной части зданий. Организация монтажа одноэтажных промышленных зданий. |  |  |  |
|  | 11.Технология монтажа многоэтажных каркасных зданий. Организация монтажа зданий со сборно – монолитным каркасом. Технология монтажа крупноблочных, бескаркасных крупнопанельных зданий. |  |  |  |
|  | 12.Особые условия монтажных работ.Технология монтажа зданий методом подъема этажей и пперекрытий. Технология монтажа железобетонных оболочек покрытий. Правила исчисления объемов работ. Особенности монтажа конструкций в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями. Техника безопасности при производстве монтажных работ. |  |  |  |
|  | 13. Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий. Гидроизоляционные работы. Тепло - и звукоизоляционные работы Подсчет объёмов работ. Огнезащита конструкций. Антивандальная зашита. |  |  |  |
|  | 14. Устройство кровель. Подготовка оснований под кровлю. Устройство кровель из рулонных материалов и мастик. Подсчет объёмов работ. Устройство кровель из штучных материалов. Особенности производства работ в зимних условиях. Техника безопасности при проведении кровельных работ. |  |  |  |
|  | 15. Работы по устройству отделочных покрытий. Организация и выполнение штукатурных работ ручным и механизированным способами. Технология устройства фасадов: вентилируемые фасады, «мокрые» фасады. Технология монтажа светопрозрачных конструкций. |  |  |  |
|  | 16. Организация и выполнение облицовочных работ. Устройство подвесных потолков. Остекление проемов. |  |  |  |
|  | 17. Организация и выполнение малярных работ. Покрытие поверхностей рулонными материалами. Подсчет объёмов работ. Техника безопасности при проведении отделочных работ. |  |  |  |
|  | 18. Устройство полов. Подготовка основания и устройство подстилающего слоя. Устройства покрытия пола из штучных материалов (деревянные полы, полы из штучного паркета, полы из ламината). |  |  |  |
|  | 19.Устройства покрытия полов из рулонных материалов (покрытие полов линолеумом, ковровые полы). Устройство покрытий из плит и плиток. |  |  |  |
|  | 20.Устройство монолитных покрытий (наливные, мозаичные, цементные, бетонные, асфальтовые и др. полы). Подсчет объёмов работ. Техника безопасности при устройстве полов. |  |  |  |
|  | 21. Понятие о контроле качества в строительстве. Качество строительной продукции как объект управления. Понятие и системе качества ИСО; технические условия и национальные стандарты на принимаемые работы. Организация контроля качества строительно-монтажных работ. Требования нормативной технической и проектной документации к составу и качеству производства строительных работ на объекте капитального строительства. Внешний контроль качества строительной продукции. Осуществление внешнего контроля качества. Органы государственного надзора за качеством строительной продукции. Технический надзор заказчика. Авторский надзор. |  |  |  |
|  | 22. Внутренний контроль качества строительной продукции. Лабораторный, геодезический и производственный контроль. Метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при контроле качества технологических процессов производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, в строительстве. Наладка и регулирование контрольно-измерительных инструментов, оборудования электрохимической защиты. |  |  |  |
|  | 23. Контроль качества строительных процессов. Требования нормативной технической и технологической документации к составу и содержанию операционного контроля строительных процессов и (или) производственных операций при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ. Журнал операционного контроля качества строительно-монтажных работ. Нормативные технические документы к порядку приемки скрытых работ и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства. Примерный перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию. Порядок осуществления контроля качества и приемки строительно-монтажных работ. Схемы операционного контроля качества. |  |  |  |
|  | 24. Методы, средства профилактики и устранения дефектов результатов производства строительно-монтажных работ, а также систем защитных покрытий. |  |  |  |
|  | 25. Исполнительная и учетная документация при производстве строительных работ. Понятие об исполнительной документации в строительстве. Формы первичной документации. Порядок ведения исполнительной документации. Применение и заполнение форм первичной учетной документации. Новые технологии строительства зданий и сооружений. Приоритетные направления при внедрении инновационных технологий. Перспективные организационные и технические решения. Строительство уникальных зданий и сооружений. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 62 |  |  |
|  | Практическое занятие № 19. Разработка элементов технологической карты на выполнение земляных работ. | 4 | ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 | У 2.2.01 У 2.2.02 У 2.2.03 У 2.3.03 Уо 01.01 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 05.01 Зо 02.01 Зо 02.02 |
|  | Практическое занятие № 20. Разработка элементов технологической карты на каменные работы. | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 21. Разработка элементов технологической карты на бетонные работы. | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 22. Разработка фрагмента технологической карты на бетонные работы, выполняемые с использованием опалубки «TRIO». | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 23. Разработка фрагмента технологической карты на бетонные работы, выполняемые с использованием опалубки «MULTIFLEX». | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 24. Разработка элементов технологической карты на монтаж каркаса одноэтажного промышленного здания. | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 25. Разработка элементов технологической карты на монтаж каркаса многоэтажного промышленного здания. | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 26. Разработка элементов технологической карты на монтаж многоэтажного гражданского здания. | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 27. Разработка элементов технологической карты на устройство кровли. | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 28. Разработка элементов технологической карты на выполнение отделочных работ. | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 29. Разработка элементов технологической карты на устройство фасада. | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 30. Изучение и оформление требований нормативно-технической документации с использованием Web-приложения «Строительный контроль и документооборот» (ИС СКИД). Союз строительных компаний Урала и Сибири. | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие №31. Оформление акта освидетельствования скрытых работ. | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие №32. Оформление акта освидетельствования ответственных конструкций. | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 33.Оформление общего журнала работ (по заданию преподавателя). | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 34.Оформление журнала специальных работ (по заданию преподавателя). | 2 |  |  |
| Тематика самостоятельной работы при изучении раздела 1 1. Оформление акта приёмки геодезических работ. 2. Составление перечня работ по обеспечению безопасности заданного участка производства строительных работ. 3. Закрытые способы разработки грунта. Гидромеханическая разработка. 4. Подача материалов к рабочим местам. 5. Техника безопасности при производстве бетонных работ. 6. Техника безопасности при производстве монтажных работ. 7. Работы по устройству отделочных покрытий. 8. Устройства покрытия полов из рулонных материалов. 9. Новые технологии строительства зданий и сооружений. 10. Сухие растворные смеси заводского изготовления. 11. Организация рабочего места штукатура. Выбор инструмента и инвентаря. 12. Понятие особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. |  | 24 | ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 | З 2.2.01 Зо 07.01 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 07.04 З 2.2.02 З 2.2.11 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 З 2.4.02 З 2.4.03 У 2.2.01 У 2.2.02 У 2.3.03 Уо 01.01 Уо 01.07 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.01 |
| Раздел 2. Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства |  | 71/ 54 |  |  |
| МДК 02.02 Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства |  | 71 / 54 |  |  |
| Тема 2.1. Ценообразование и проектно-сметное дело в строительстве | 1.Основы ценообразования в строительстве и его основы. Виды цен в строительстве и принципы их формирования. | 4 | ПК 2.3 ОК 01 | З 2.3.01 З 2.3.03 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 |
|  | 2.Современная методическая и сметно-нормативная база ценообразования в строительстве. Общая структура государственной нормативной базы ценообразования и сметного нормирования. Виды сметных нормативов (государственные сметные нормативы – ГСН. отраслевые сметные нормативы – ОСН. территориальные сметные нормативы – ТСН. фирменные сметные нормативы – ФСН. индивидуальные сметные нормативы - ИСН). Элементные и укрупненные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы ГСЭН. Сборники ЕР на строительные (ремонтные) работы, монтаж оборудования и пусконаладочные работы( федеральные (ФЕР), территориальные ТЕР) и отраслевые (ОЕР). Состав, структура построения и общие правила применения единичных расценок. | 4 |  |  |
|  | 3. Структура сметной стоимости. Общая структура сметной стоимости строительной продукции по группам затрат: строительные (ремонтно-строительные) работы; монтажные работы; затраты на приобретение технологического оборудования, приспособлений, инструментов, инвентаря, мебели; прочие затраты. | 4 |  |  |
|  | 4. Структура сметной стоимости строительно-монтажных работ. Прямые затраты в сметной стоимости: затраты по материальным ресурсам, затраты на оплату труда работников строительной организации, затраты по эксплуатации машин и механизмов. | 4 |  |  |
|  | 5. Структура накладных расходов, сметной прибыли. Определение сметной стоимости по элементам затрат. | 4 |  |  |
|  | 6. Методы расчета сметной стоимости строительной продукции: ресурсный, ресурсно-индексный, базисно - индексный, базисно – компенсационный, аналоговый. | 2 |  |  |
|  | 7.Виды смет, их состав и назначение. | 2 |  |  |
|  | 8.Порядок и правила составления сметной документации на объекты капитального строительства, ремонта и реконструкции по элементным сметным нормам. | 2 |  |  |
|  | 9. Правила и порядок разработки сметной документации по укрупненным показателям базисной стоимости (УПБС и УПБС ВР). | 2 |  |  |
|  | 10.Согласование, экспертиза и утверждение сметной документации. Структура, состав и порядок установления договорной цены. Периодическая отчетная документация по контролю использования сметных лимитов. | 2 |  |  |
|  | 11. Учёт объёмов выполняемых работ. Инструменты и приспособления для обмерных работ. Правила выполнения обмерных работ. Оформление обмерных работ. Учет объемов выполненных работ. Ведение накопительных ведомостей учета объемов выполненных работ. | 2 | ПК 2.3 ПК 2.4 ОК 01 | З 2.3.01 З 2.3.03 З 2.4.01 З 2.4.04 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 |
|  | 12. Учёт расхода материальных ресурсов. Элементы материально-технического обеспечения строительных объектов. Организация приемки, складирования, хранения, отпуска и учета строительных материалов и конструкций. Определение потребности и нормирование расхода строительных материалов и конструкций. | 2 |  |  |
|  | 13.Учетно-отчетная документация по движению (приходу, расходу) материально технических ресурсов на складе. Оформление заявок на строительные материалы, конструкции, изделия, оборудование и строительную технику. Оформление документов списания материалов. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 23 |  |  |
|  | Практическое занятие №1.Изучение действующей сметно-нормативной базы строительства. | 2 | ПК 2.3 ОК 01 ОК 05 | У 2.3.03 У 2.3.05 У 2.3.06 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.04 Уо 01.06 Уо 05.01 |
|  | Практическое занятие № 2.Составление локальной сметы базисным и базисно-индексным методом и использованием ТЕР | 4 | ПК 2.3 ОК 01 ОК 02 ОК 05 | У 2.3.03 У 2.3.05 У 2.3.06 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.04 Уо 01.06 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Уо 05.01 |
|  | Практическое занятие № 3. Составление сметы ресурсным методом и использованием ГЭСН | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 4.Составление разделов локальной сметы: земляные работы, фундаменты, каркас. | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 5.Составление разделов локальной сметы: стены, перекрытия, перегородки; полы и основания. | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 6.Составление разделов локальной сметы: покрытия и кровли; заполнение проемов; лестницы и площадки; отделочные работы; разные работы (крыльца, отмостки и прочее). | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 7.Составление объектного сметного расчета (объектной сметы): задание параметров сметы, создание формул, расчет сметы. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 8. Составление сводного сметного расчета стоимости строительства: задание параметров сметы, создание формул, расчет сметы. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 9.Оформление периодической отчетной документации. Оформление сметной документации. | 2 | ПК 2.3 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 | У 2.3.01 У 2.3.07 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.06 Уо 01.09 Уо 02.02 Уо 02.06 Уо 04.02 Уо 05.01 |
|  | Практическое занятие №10. Оформление заявки на строительные материалы, конструкции, изделия, оборудование и строительную технику и документов списания материалов. | 2 |  | У 2.3.03 У 2.3.04 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.06 Уо 01.09 Уо 02.02 Уо 02.06 Уо 04.02 Уо 05.01 |
| Тематика самостоятельной работы при изучении раздела 2 1.Изучение нормативных документов для расчетов и составления смет 2.Составление сметного расчета 3.Оформление сметного расчета |  | 6 | ПК 2.3 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 | У 2.3.01 У 2.3.03 У 2.3.05 У 2.3.06 У 2.3.07 |
| Производственная практика Виды работ 1. Ознакомление со строительной организацией, нормативными локальными актами, ее производственной базой. 2. Участие в подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих мест в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Изучение и анализ стройгенплана. 3. Участие в организации производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального строительства. Выполнение строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального строительства под руководством наставника. Изучение и анализ проекта производства работ. 4. Участие в определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, на объекте капитального строительства в материально- технических ресурсах. 5. Оформление заявки на необходимые материально-технические ресурсы под руководством наставника. Участие в приемке, распределении, учёте и организации хранении материально-технических ресурсов для производства строительных работ. Составление, ведение, оформление учетно-отчетной документации. 6. Участие в контроле качества и объема количества материально-технических ресурсов для производства строительных работ. Ведение журнала входного учета и контроля качества получаемых материалов. 7. Участие в разработке плана оперативных мер и контроля исправления дефектов, выявленных в результате производства однотипных строительных работ. 8. Составление первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным работам в подразделении строительной организации под руководством наставника. 9. Участие в представлении для проверки, сопровождении при проверке и согласовании первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным работам. 10. Участие в контроле выполнения плана мероприятий по обеспечению соответствия результатов строительных работ требованиям нормативных технических документов и условиям договора строительного подряда. 11. Участие в разработке плана мероприятий и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных строительных работ от требований нормативной технической, технологической и проектной документации. |  | 72 | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 07 | Н 2.1.01 Н 2.1.02 Н 2.2.01 Н 2.2.02 Н 2.3.01 Н 2.3.02 Н 2.3.03 Н 2.3.04 Н 2.3.05 Н 2.3.06 Н 2.3.07 Н 2.3.08 Н 2.4.01 Н 2.4.02 Н 2.4.03 Н 2.4.04 У 2.1.01 У 2.1.02 У 2.1.03 У 2.2.01 У 2.2.02 У 2.2.03 У 2.2.04 У 2.2.05 У 2.3.01 У 2.3.02 У 2.3.03 У 2.3.04 У 2.3.05 У 2.3.06 У 2.3.07 У 2.4.01 У 2.4.02 У 2.4.03 У 2.4.04 У 2.4.05 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 04.02 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 07.03 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 04.01 Зо 07.01 Зо 07.03 Зо 07.02 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Уо 05.01 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 02.04 Зо 05.02 |
| Промежуточная аттестация |  | 12 |  |  |
| Всего |  | 419 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты «Информационных технологий в профессиональной деятельности», «Проектирования зданий и сооружений», «Основ геодезии», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы поспециальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Мастерские «Каменных работ», «Малярных и штукатурных работ», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Геодезичсекий полигон в соответствии с п 6.1.2.5образовательной программы 
по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основные печатные издания

- Киселев, М. И.Геодезия : учебник / М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев. – 14-е изд., стер. – Москва : Академия, 2018. – 384 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-4468-6555-0. – Текст : непосредственный.

- Михайлов, А. Ю. Технология и организация строительства. Практикум: учебно-практическое пособие / А. Ю. Михайлов. – Москва : Инфра-Инженерия, 2017. – 196 с. – ISBN 978-5-9729-0140-1. – Текст : непосредственный.

- Соколов, Г. К.Технология и организация строительства : учебник / Г. К. Соколов. – 14-е изд., стер. – Москва : Академия, 2018. – 528 с. – (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-5937-5 . – Текст : непосредственный.

3.2.2. Основные электронные издания

- Гаврилов, Д. А. Проектно-сметное дело : учебное пособие / Д. А. Гаврилов. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 352 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-107884-6. – Текст : электронный. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1045704 (дата обращения: 23.01.2020)

- Доценко, А. И. Строительные машины : учебник / А. И. Доценко, В. Г. Дронов. – Москва : ИНФРА-М, 2018. – 533 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-100222-3. – Текст : электронный. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/954457 (дата обращения: 23.01.2020)

- Дружинина, О. Э. Возведение зданий и сооружений с применением монолитного бетона и железобетона: Технологии устойчивого развития: учебное пособие / О. Э. Дружинина, Н. Е. Муштаева. – Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2018, – 128 с. – (Строительные технологии для архитекторов). – ISBN 978-5-16-103163-6. – Текст : электронный. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/929962 (дата обращения: 22.01.2020)

- Либерман, И. А. Техническое нормирование, оплата труда и проектно-сметное дело в строительстве : учебник / И. А. Либерман. — Москва : ИНФРА-М, 2020. – 400 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-105773-5. – Текст : электронный. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1065575 (дата обращения: 23.01.2020)

- Рыжевская, М. П. Технология и организация строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование : учебное пособие / М. П. Рыжевская. – Минск :РИПО, 2016. – 292 с. – ISBN 978-985-503-557-3. – Текст : электронный. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/949366 (дата обращения: 23.01.2020)

- Сапков, А. Ю. Технология каменных работ : учебное пособие / А. Ю. Сапков. – Москва : Инфра-Инженерия, 2019. – 264 с. – ISBN 978-5-9729-0293-4. – Текст : электронный. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1053308 (дата обращения: 23.01.2020)

- Сокова, С. Д. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ : учебник / С. Д. Сокова. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 208 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-100231-5. – Текст : электронный. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1069407 (дата обращения: 23.01.2020)

- Стаценко, А. С. Технология бетонных работ : учебное пособие / А. С. Стаценко. – 3-е изд., испр. – Москва : Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 224 с. (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-91134-970-7. – Текст : электронный. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/483006 (дата обращения: 23.01.2020)

3.2.3. Дополнительные источники

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции : актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями № 1) : дата введения 2013-07-01. – Текст : электронный // ИС «Техэксперт».

- Геодезические работы в строительстве: СП 126.13330.2017. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ :редакция, действующая с 03.02.2023 г. : принят Государственной Думой 22 декабря 2004 г. – Текст : электронный // ИС «Техэксперт».

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве: ч. 1 Общиетребования : утверждён и введён в действие 2001-07-23 : взамен СНиП 12-03-99* с изменениями № 1 – Текст : электронный // ИС «Техэксперт».

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве : ч. 2 Строительное производство : дата введения 2003-01-01 : утверждён постановлением Госстроя РФ от 17.10.2002 № 123 / Госстрой России. – Москва : Госстрой России, 2003. – 28 с. – (Система нормативных документов в строительстве. Строительные нормы и правила в Российской Федерации). – Текст : непосредственный.

- Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации

- Приказ Минстроя России от 7 июля 2022 г. № 557/пр «О внесении изменений в Методику определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. №421/пр»

- Приказ МСиЖКХРф «Об утверждении методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства»  от 21. 12. 2020 Г. N 812/пр. № 812/пр. // Официальный интернет-портал правовой информации. - 2020 г. - № 12

- Приказ Минстроя России от 26 июля 2022 г. № 611/пр «О внесении изменений в Методику по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденную приказом Минстроя России от 21 декабря 2020 г. № 812/пр»

- Приказ МСиЖКХРф «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства». от 11 декабря 2020 г. N 774/пр. // Официальный интернет-портал правовой информации. - 2020 г. - № 12.

- Федеральный реестр сметных нормативов // Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве [Электронный ресурс] URL: https://fgiscs.minstroyrf.ru/ (дата обращения: 01.02.2022).

- Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть 1) (с изм. от 20.05.2021) // Профессиональные справочные системы «Техэксперт» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : локальная сеть ГБПОУ «ЮУрГТК» (дата обращения 20.05.2021);

- Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть 2) (с изм. от 20.05.2021) // Профессиональные справочные системы «Техэксперт» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : локальная сеть ГБПОУ «ЮУрГТК» (дата обращения 20.05.2021);

- СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии: свод правил: актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85; дата введения: 2017-08-28. – Текст: электронный // ИС «Техэксперт».

- СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений : свод правил : актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* (с Изменениями № 1) : дата введения 2017-07-01. – Текст : электронный // ИС «Техэксперт».

- СП 48.13330.2019. Организация строительства : актуализированная редакция СНиП 12.01.2004 : дата введения 2020-06-25. – Текст : электронный // ИС «Техэксперт».

- Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений : СП 13-102-2003 : утверждён приказом Госстрой России от 21.08.2003 : введен 08-21-2003. – Текст : электронный // ИС «Техэксперт».

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 Выполнять под-готовитель-ные работы на строительной площадке | Тестирование и зачет: «5» - 90 – 100% правильных ответов, «4» - 80-89% правильных ответов, «3» - 70-80% правильных ответов, «2» - 69% и менее правильных ответов. Устный опрос: «5» - ответ полный, правильный, понимание материала глубокое; «4» - материал усвоен хорошо, но изложение недостаточно систематизировано, отдельные умения недостаточно устойчивы, в терминологии, выводах и обобщениях имеются отдельные неточности; «3» - ответ обнаруживает понимание основных положений темы, однако, наблюдается неполнота знаний; умения сформированы недостаточно, выводы и обобщения слабо аргументированы, в них допущены ошибки; «2» - речь непонятная, скудная; ни один из вопросов не объяснен, навыки обобщения материала и аргументации отсутствуют. Практические работы: «5» - 90-100% правильно выполненного задания; «4» - 80-89% правильно выполненного задания; «3» - выполнение практически всей работы (не менее 70%) «2» - выполнение менее 70% всей работы. | Тестирование. Оценка защиты практических и лабораторных работ Зачеты по учебной практике Зачет по производственной практике Зачет Экзамен (по модулю) по ПМ Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы (защита практических и лабораторныхработ) |
| ПК 2.2 Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального строительства; |  |  |
| ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных ресурсов |  |  |
| ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов |  |  |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |  |  |
| ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |  |  |
| ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |  |  |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |  |  |
| ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |  |  |

Приложение 2.3

к ОПОП-П по специальности 
«08.02.01» «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений»

Обязательный профессиональный блок

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 3 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 10 |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 60 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 62 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 3 | Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений |
| ПК 3.1 | Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов |
| ПК 3.2 | Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных задач |
| ПК 3.3 | Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым видам строительных работ |
| ПК 3.4 | Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений |
| ПК 3.5 | Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н 3.1.01 | оперативном планировании производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, и производственных заданий на объекте капитального строительства |
| --- | --- | --- |
|  | Н 3.1.02 | согласовании календарных планов производства однотипных строительных работ |
|  | Н 3.2.01 | сборе, обработке и накоплении научно-технической информации в области строительства |
|  | Н 3.2.02 | обеспечении деятельности структурных подразделений |
|  | Н 3.2.03 | согласовании календарных планов производства однотипных строительных работ |
|  | Н 3.3.01 | обеспечении деятельности структурных подразделений; |
|  | Н 3.4.01 | сборе, обработке и накоплении научно-технической информации в области строительства; |
|  | Н 3.4.02 | контроле деятельности структурных подразделений; |
|  | Н 3.5.01 | обеспечении соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительных работ на объекте капитального строительства; |
|  | Н 3.5.02 | проведении инструктажа работникам по правилам охраны труда и требованиям пожарной безопасности; |
|  | Н 3.5.03 | планировании и контроле выполнения и документального оформления инструктажа работников в соответствии с требованиями охраны труда и пожарной безопасности; |
|  | Н 3.5.04 | подготовке участков производства работ и рабочих мест для проведения специальной оценки условий труда; |
|  | Н 3.5.05 | контроле соблюдения на объекте капитального строительства требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. |
| Уметь | У 3.1.01 | разрабатывать и планировать мероприятия по повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности; |
|  | У 3.1.02 | составлять заявки на финансирование на основе проверенной и согласованной первичной учетной документации; |
|  | У 3.1.03 | осуществлять анализ профессиональной квалификации работников и определять недостающие компетенции; |
|  | У 3.1.04 | определять оптимальную структуру распределения работников для выполнения календарных планов строительных работ и производственных заданий; |
|  | У 3.2.01 | подготавливать документы для оформления разрешений и допусков для производства строительных работ на объекте капитального строительства; |
|  | У 3.2.02 | вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников; |
|  | У 3.3.01 | применять данные первичной учетной документации для расчета затрат по отдельным статьям расходов; |
|  | У 3.3.02 | разрабатывать и вести реестры договоров поставки материально-технических ресурсов и оказания услуг по их использованию; |
|  | У 3.3.03 | разрабатывать исполнительно-техническую документацию по выполненным этапам и комплексам строительных работ; |
|  | У 3.4.01 | осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства; |
|  | У 3.4.02 | осуществлять нормоконтроль выполнения производственных заданий и отдельных работ; |
|  | У 3.4.03 | вести табели учета рабочего времени, устанавливать соответствие фактически выполненных видов и комплексов работ работам, заявленным в договоре подряда и сметной документации; |
|  | У 3.4.04 | применять группы плановых показателей для учета и контроля использования материально-технических и финансовых ресурсов; |
|  | У 3.4.05 | обосновывать претензии к подрядчику или поставщику в случае необходимости; |
|  | У 3.4.06 | осуществлять оценку результативности и качества выполнения работниками производственных заданий, эффективности выполнения работниками должностных (функциональных) обязанностей; |
|  | У 3.5.01 | определять вредные и (или) опасные факторы воздействия производства строительных работ, использования строительной техники и складирования материалов, изделий и конструкций на работников и окружающую среду; |
|  | У 3.5.02 | определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда, определять перечень необходимых средств коллективной и индивидуальной защиты работников; |
|  | У 3.5.03 | определять перечень работ по обеспечению безопасности строительной площадки; |
|  | У 3.5.04 | оформлять документацию по исполнению правил по охране труда, требований пожарной безопасности и охраны окружающей среды. |
|  | Уо 01.01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; |
|  | Уо 01.02 | анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; |
|  | Уо 01.03 | определять этапы решения задачи; |
|  | Уо 01.04 | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; |
|  | Уо 01.05 | составлять план действия; |
|  | Уо 01.06 | определять необходимые ресурсы; |
|  | Уо 01.07 | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; |
|  | Уо 01.08 | реализовывать составленный план; |
|  | Уо 01.09 | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  | Уо 02.01 | определять задачи для поиска информации; |
|  | Уо 02.02 | определять необходимые источники информации; |
|  | Уо 02.03 | планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; |
|  | Уо 02.04 | выделять наиболее значимое в перечне информации; |
|  | Уо 02.05 | оценивать практическую значимость результатов поиска; |
|  | Уо 02.06 | оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; |
|  | Уо 02.07 | использовать современное программное обеспечение; |
|  | Уо 02.08 | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |
|  | Уо 03.01 | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; |
|  | Уо 03.02 | применять современную научную профессиональную терминологию; |
|  | Уо 03.03 | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; |
|  | Уо 03.04 | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; |
|  | Уо 03.05 | презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; |
|  | Уо 03.06 | рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; |
|  | Уо 03.07 | определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; |
|  | Уо 03.08 | презентовать бизнес-идею; |
|  | Уо 03.09 | определять источники финансирования |
|  | Уо 04.01 | организовывать работу коллектива и команды; |
|  | Уо 04.02 | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  | Уо 05.01 | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  | Уо 07.01 | соблюдать нормы экологической безопасности; |
|  | Уо 07.02 | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности, осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; |
|  | Уо 07.03 | организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |
|  | Уо 09.01 | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; |
|  | Уо 09.02 | участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; |
|  | Уо 09.03 | строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; |
|  | Уо 09.04 | кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); |
|  | Уо 09.05 | писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. |
| Знать | З 3.1.01 | методы оперативного планирования производства однотипных строительных работ; |
|  | З 3.1.02 | методы среднесрочного и оперативного планирования производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; |
|  | З 3.1.03 | основные формы организации профессионального обучения на рабочем месте и в трудовом коллективе; |
|  | З 3.1.04 | виды документов, подтверждающих профессиональную квалификацию и наличие допусков к отдельным видам работ; |
|  | З 3.2.01 | методы и средства организационной и технологической оптимизации производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; |
|  | З 3.2.02 | приемы и методы управления структурными подразделениями при выполнении производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; |
|  | З 3.2.03 | нормативные требования к количеству и профессиональной квалификации работников участка производства однотипных строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; |
|  | З 3.2.04 | методы проведения нормоконтроля выполнения производственных заданий и отдельных работ; основные меры поощрения работников, виды дисциплинарных взысканий; |
|  | З 3.3.01 | основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности; |
|  | З 3.3.02 | состав, требования к оформлению, отчетности, хранению проектно-сметной документации, правила передачи проектно-сметной документации; методы технико-экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; |
|  | З 3.4.01 | инструменты управления ресурсами в строительстве, включая классификации и кодификации ресурсов, основные группы показателей для сбора статистической и аналитической информации; |
|  | З 3.4.02 | методы расчета показателей использования ресурсов в строительстве; |
|  | З 3.4.03 | основные методы оценки эффективности труда; |
|  | З 3.5.01 | основания и меры ответственности за нарушение трудового законодательства; |
|  | З 3.5.02 | основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и обязанности работников; |
|  | З 3.5.03 | требования нормативных документов в области охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды при производстве строительных работ; |
|  | З 3.5.04 | основные санитарные правила и нормы, применяемые при производстве строительных работ; |
|  | З 3.5.05 | основные вредные и (или) опасные производственные факторы, виды негативного воздействия на окружающую среду при проведении различных видов строительных работ и методы их минимизации и предотвращения; |
|  | З 3.5.06 | требования к рабочим местам и порядок организации и проведения специальной оценки условий труда; |
|  | З 3.5.07 | правила ведения документации по контролю исполнения требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; |
|  | З 3.5.08 | методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; |
|  | З 3.5.09 | меры административной и уголовной ответственности, применяемые при нарушении требований охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды. |
|  | Зо 01.01 | Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; |
|  | Зо 01.02 | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; |
|  | Зо 01.03 | алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; |
|  | Зо 01.04 | методы работы в профессиональной и смежных сферах; |
|  | Зо 01.05 | структуру плана для решения задач; |
|  | Зо 01.06 | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
|  | Зо 02.01 | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; |
|  | Зо 02.02 | приемы структурирования информации; |
|  | Зо 02.03 | формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; |
|  | Зо 02.04 | порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств |
|  | Зо 03.01 | содержание актуальной нормативно-правовой документации; |
|  | Зо 03.02 | современная научная и профессиональная терминология; |
|  | Зо 03.03 | возможные траектории профессионального развития и самообразования; |
|  | Зо 03.04 | основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; |
|  | Зо 03.05 | правила разработки бизнес-планов; |
|  | Зо 03.06 | порядок выстраивания презентации; |
|  | Зо 03.07 | кредитные банковские продукты |
|  | Зо 04.01 | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; |
|  | Зо 04.02 | основы проектной деятельности |
|  | Зо 05.01 | особенности социального и культурного контекста; |
|  | Зо 05.02 | правила оформления документов и построения устных сообщений |
|  | Зо 07.01 | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; |
|  | Зо 07.02 | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; |
|  | Зо 07.03 | пути обеспечения ресурсосбережения; |
|  | Зо 07.04 | принципы бережливого производства; |
|  | Зо 07.05 | основные направления изменения климатических условий региона |
|  | Зо 09.01 | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; |
|  | Зо 09.02 | основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); |
|  | Зо 09.03 | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; |
|  | Зо 09.04 | особенности произношения; |
|  | Зо 09.05 | правила чтения текстов профессиональной направленности. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 170

в том числе в форме практической подготовки 126

Из них на освоение МДК 122

в том числе самостоятельная работа 6

практики, в том числе учебная 36

производственная 0

Промежуточная аттестация 12

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 | Раздел 1. Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений | 122 | 90 | 122 | 46 | - | 6 |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  |  | 36 |  |
|  | Производственная практика | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промежуточная аттестация | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 170 | 126 | 122 | 46 | - | - | 12 | 36 |  |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений |  | 122 / 90 |  |  |
| МДК 03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений |  | 122 / 90 |  |  |
| Тема 1.1. Оперативное планирование деятельности структурных подразделений | Содержание | 24 |  |  |
|  | 1. Виды производственных норм, рабочее время рабочих и время использования машин. Методы нормативных наблюдений. Проектирование производственных норм. Нормирование расхода строительных материалов. |  | ПК 3.1 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 07 | З 3.1.01 З 3.1.04 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 03.01 Зо 03.02 Зо 07.03 Зо 07.04 |
|  | 2. Показатели производительности труда. Методы определения производительности труда. Резервы роста производительности труда. |  | ПК 3.1 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07 | З 3.1.02 З 3.1.03 З 3.1.04 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 02.04 Зо 03.01 Зо 03.02 Зо 03.03 Зо 03.04 Зо 04.01 Зо 05.01 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 07.04 |
|  | 3. Методы технико-экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ. |  | ПК 3.1 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 | З 3.1.01 З 3.1.02 З 3.1.03 З 3.1.04 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 03.01 Зо 03.02 Зо 03.03 Зо 03.04 Зо 07.01 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 09.01 Зо 09.02 Зо 09.03 Зо 09.04 Зо 09.05 |
|  | 4. Методы и средства организационной и технологической оптимизации производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ. |  | ПК 3.1, ПК 3.2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 | З 3.1.03 З 3.1.04 З 3.2.01 З 3.2.02 Зо 01.02 Зо 01.05 Зо 01.06 Зо 02.02 Зо 03.02 Зо 03.03 Зо 03.04 Зо 04.01 Зо 07.01 |
|  | 5. Среднесрочное и оперативное планирование производства СМР. Разработка месячных оперативных планов. |  | ПК 3.1 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 | З 3.1.01 З 3.1.02 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 03.01 Зо 03.02 Зо 05.02 |
|  | 6. Нормативы для оперативного планирования; содержание оперативных планов, недельно–суточное оперативное планирование. |  | ПК 3.1 ОК 01, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07 | З 3.1.01 З 3.1.02 З 3.1.04 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 03.01 Зо 03.02 Зо 05.02 |
|  | 7. Недельно–суточное оперативное планирование. Методы и уровни оперативного планирования. |  | ПК 3.1 ОК 01, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07 | З 3.1.01 З 3.1.02 З 3.1.03 З 3.1.04 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 03.01 Зо 03.02 Зо 05.02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 10 |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 1 «Определение нормы выработки строительных бригад и производительности труда натуральным и нормативным методами» | 2 | ПК 3.1 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07 | У 3.1.01 У 3.1.03 У 3.1.04 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.04 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 03.01 Уо 03.03 Уо 04.01 |
|  | Практическое занятие 2 «Разработка мероприятий по повышению эффективности производственно – хозяйственной деятельности. Определение экономического эффекта от сокращения сроков строительства» | 4 | ПК 3.1 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 | У 3.1.01 У 3.1.02 У 3.1.03 У 3.1.04 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 01.08 Уо 01.09 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 03.01 Уо 03.02 Уо 03.03 Уо 03.04 Уо 04.01 Уо 05.01 |
|  | Практическое занятие 3 «Составление недельно – суточного графика производства СМР на основе календарного плана» | 4 | ПК 3.1 ОК 01, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07 | У 3.1.01 У 3.1.02 У 3.1.03 У 3.1.04 Уо 01.02 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 01.09 Уо 03.01 Уо 04.01 Уо 04.02 Уо 05.01 Уо 07.02 Уо 07.03 |
| Тема 1.2. Работа структурных подразделений при выполнении производственных заданий. | Содержание | 18 |  |  |
|  | 8. Управление структурными подразделениями при выполнении СМР. Производственная структура строительно-монтажной организации. |  | ПК 3.2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 | З 3.2.02 З 3.2.03 З 3.2.04 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 02.04 Зо 03.01 Зо 03.02 Зо 04.01 Зо 04.02 Зо 05.01 Зо 05.02 Зо 09.05 |
|  | 9. Организационные структуры строительно-монтажной организации. Структура органов управления, формы управления строительными организациями, функции аппарата управления строительными организациями. |  | ПК 3.2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 | З 3.2.01 З 3.2.02 З 3.2.03 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 02.04 Зо 03.01 Зо 03.02 Зо 04.01 Зо 04.02 Зо 05.01 Зо 05.02 Зо 09.05 |
|  | 10. Приемы и методы управления структурными подразделениями. Права и обязанности бригадира, мастера прораба, начальника участка |  | ПК 3.2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09 | З 3.2.01 З 3.2.02 З 3.2.03 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 02.04 Зо 03.01 Зо 03.02 Зо 04.01 Зо 04.02 Зо 05.01 Зо 05.02 Зо 09.05 |
|  | 11. Показатели использования ресурсов в строительстве. Инструменты управления ресурсами в строительстве, методы расчета показателей использования ресурсов. |  | ПК 3.2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 | З 3.2.01 З 3.2.02 З 3.2.03 З 3.4.01 З 3.4.02 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 02.04 Зо 03.01 Зо 03.02 Зо 04.01 Зо 04.02 Зо 05.01 Зо 05.02 Зо 09.05 |
|  | 12. Принципы организации и развития материально – технической базы снабжения, договора поставки материально – технических ресурсов. |  | ПК 3.2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 | З 3.2.04 З 3.3.02 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 02.04 Зо 03.01 Зо 03.02 Зо 04.01 Зо 04.02 Зо 05.01 Зо 05.02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |  |
|  | 4. Практическое занятие 4 «Отчет о нормативной потребности в материалах (форма № М-29)» | 4 | ПК 3.2, ПК 3.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 | У 3.4.04 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 01.08 Уо 01.09 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 04.01 Уо 04.02 Уо 09.01 Уо 09.01 Уо 09.02 Уо 09.03 Уо 09.04 Уо 09.05 |
|  | 5. Практическое занятие 5 «Разработка договора поставки материально – технических ресурсов» | 4 | ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 | У 3.3.02 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 01.08 Уо 01.09 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 04.01 Уо 04.02 Уо 09.01 Уо 09.01 Уо 09.02 Уо 09.03 Уо 09.04 Уо 09.05 |
| Тема 1.3. Документоведение в строительстве | Содержание | 4 |  |  |
|  | 13. Текущая и исполнительная документация по видам строительных работ. Состав и требования к оформлению отчетности. Порядок ведения общего и специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства. |  | ПК 3.3 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 | З 3.3.01 З 3.3.02 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 02.04 Зо 03.02 Зо 05.01 Зо 05.02 Зо 09.01 Зо 09.02 Зо 09.03 Зо 09.04 Зо 09.05 |
|  | 14. Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования. Журнал учета рабочего времени. Требования к хранению и передаче проектно-сметной документации. |  | ПК 3.3 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 | З 3.3.01 З 3.3.02 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 02.04 Зо 03.02 Зо 05.01 Зо 05.02 Зо 09.01 Зо 09.02 Зо 09.03 Зо 09.04 Зо 09.05 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |  |
|  | 6. Практическое занятие 6 «Расчет затрат на СМР по отдельным статьям» | 4 | ПК 3.3 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 | У 3.3.01 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 01.08 Уо 01.09 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 |
|  | 7. Практическое занятие 7 «Оформление исполнительно – технической документации по выполненным строительно – монтажным работам» | 4 | ПК 3.3 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 | У 3.3.03 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 01.08 Уо 01.09 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 |
| Тема 1.4. Контроль и оценка деятельности структурных подразделений | Содержание | 4 |  |  |
|  | 15. Виды и функции контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства. Организация строительного контроля. Требования к строительным организациям, осуществляющим строительный контроль. Процедуры проведения строительного контроля. |  | ПК 3.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07, | З 3.4.01 З 3.4.02 З 3.4.03 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 03.01 |
|  | 16. Оценка деятельности структурных подразделений Управление трудовыми ресурсами на предприятии. Планирование, прогнозирование и оценка результатов деятельности. Повышение качества трудовых ресурсов. Основные методы оценки эффективности труда. Организация профессионального обучения. Виды документов, подтверждающих профессиональную квалификацию. Наличие допусков к отдельным видам работ. |  | ПК 3.1, ПК 3.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07 | З 3.1.03 З 3.1.04 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 03.01 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | 8. Практическое занятие 8 «Оформление табеля учета рабочего времени» | 2 | ПК 3.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07 | У 3.4.03 Уо 01.02 Уо 01.04 Уо 01.07 Уо 02.04 Уо 02.08 Уо 03.08 |
|  | 9. Практическое занятие 9 «Заполнение формы № КС – 2 – акт о приемке выполненных работ и формы № КС - 3 справки о стоимости выполненных работ и затрат» | 4 | ПК 3.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07 | У 3.4.01 У 3.4.02 У 3.4.04 Уо 01.02 Уо 01.04 Уо 01.07 Уо 02.04 Уо 02.08 Уо 03.08 |
| Тема 1.5. Основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и обязанности работников | Содержание | 10 |  |  |
|  | 17. Трудовой договор. Основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и обязанности работников. Стороны, содержание, виды трудовых договоров. Порядок заключения трудового договора. |  | ПК 3.5 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07 | З 3.5.01 З 3.5.02 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 03.04 Зо 05.02 Зо 07.01 |
|  | 18. Документы, предоставляемые при поступлении на работу. Оформление на работу. Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отграничение переводов от перемещения. Совместительство. Основания прекращения трудового договора. Оформление увольнения работника. Правовые последствия незаконного увольнения. |  | ПК 3.5 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07 | З 3.5.01 З 3.5.02 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 03.04 Зо 05.02 Зо 07.01 |
|  | 19. Рабочее время и время отдыха. Режим рабочего времени и порядок его установления. Виды времени отдыха. Отпуска: виды, порядок предоставления. Гарантии при направлении в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни. |  | ПК 3.5 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07 | З 3.5.01 З 3.5.02 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 03.04 Зо 05.02 Зо 07.01 |
|  | 20. Заработная плата. Понятия и условия выплаты заработной платы, ограничение удержаний из заработной платы. Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда (в выходные и праздничные дни, на сверхурочной работе). |  | ПК 3.5 ОК 01, ОК 02, ОК 05 | З 3.5.01 З 3.5.02 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 03.04 Зо 05.02 |
|  | 21. Порядок разрешения коллективных трудовых споров. Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров. Порядок разрешения споров, примирительная комиссия, посредник, трудовой арбитраж. Порядок проведения забастовки. Право на забастовку. Незаконная забастовка и ее правовые последствия. Порядок признания забастовки незаконной. |  | ПК 3.5 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 | З 3.5.01 З 3.5.02 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 03.04 Зо 05.02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | 10. Практическое занятие 10 «Применение норм трудового законодательства и других нормативных документов в различных профессиональных ситуациях для защиты своих прав, исполнения обязанностей» | 2 | ПК 3.5 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 | У 3.5.03 У 3.5.04 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 01.08 Уо 01.09 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 03.01 Уо 03.02 Уо 03.03 Уо 03.04 Уо 04.01 Уо 05.01 |
| Тема 1.6. Основания и меры ответственности за нарушение трудового законодательства | Содержание | 8 |  |  |
|  | 22. Дисциплина труда и трудовой распорядок. Основные меры поощрения работников, виды дисциплинарных взысканий применяемых к работникам. Порядок и сроки применения дисциплинарных взысканий. Порядок обжалования и снятия дисциплинарных взысканий |  | ПК 3.5 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 | З 3.5.01 З 3.5.02 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 03.04 Зо 05.02 |
|  | 23. Материальная ответственность работника. Основания и условия привлечения работника к материальной ответственности. Полная и ограниченная материальная ответственность. Индивидуальная и коллективная материальная ответственность. Материальная ответственность работодателя. Ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику. Виды ущерба, возмещаемого работнику, и порядок возмещения ущерба. |  | ПК 3.5 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 | З 3.5.01 З 3.5.02 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 03.04 Зо 05.02 |
|  | 24. Договорные отношения в строительстве. Стороны, основные условия, порядок заключения, расторжения договора строительного подряда. Исполнение сторонами обязанностей по договору строительного подряда. |  | ПК 3.5 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 | З 3.5.01 З 3.5.02 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 03.04 Зо 05.02 |
|  | 25. Гражданско-правовая ответственность по договору строительного подряда. Иные договоры, используемые в строительстве. |  | ПК 3.5 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 | З 3.5.01 З 3.5.02 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 03.04 Зо 05.02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | 11. Практическое занятие 11 «Составление договора строительного подряда» | 2 | ПК 3.5 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 | У 3.5.03 У 3.5.04 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 01.08 Уо 01.09 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 03.01 Уо 03.02 Уо 03.03 Уо 03.04 Уо 04.01 Уо 05.01 |
|  | 26. обнаружении недостатка в подрядных работах (строительный подряд). Составление претензии об устранении недостатков по договору строительного подряда» | 2 | ПК 3.5 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 | З 3.5.01 З 3.5.02 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 03.04 Зо 05.02 |
| Тема 1.7. Охрана труда в строительстве | Содержание | 8 |  |  |
|  | 27. Общие вопросы трудового законодательства |  | ПК 3.5 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07 | З 3.5.01 З 3.5.02 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Зо 02.01 Зо 02.02 |
|  | 28. Обязанности работников и работодателя по соблюдению требований охраны труда |  | ПК 3.5 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07 | З 3.5.03 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Зо 02.01 Зо 02.02 |
|  | 29. Обучение и профессиональная подготовка по охране труда. Организация службы охрана труда. |  | ПК 3.5 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07 | З 3.5.03 З 3.5.07 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Зо 02.01 Зо 02.02 |
|  | 30. Методы изучения причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Несчастный случай на производстве. |  | ПК 3.5 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07 | З 3.5.05 З 3.5.06 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Зо 02.01 Зо 02.02 |
|  | 31. Средства индивидуальной защиты. Требования безопасности, предусматриваемые в технической документации по организации строительства и производству работ. |  | ПК 3.5 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07 | З 3.5.03 З 3.5.04 З 3.5.07 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Зо 02.01 Зо 02.02 |
|  | 32. Требования безопасности к размещению строительных машин и механизмов, к складированию и хранению строительных материалов |  | ПК 3.5 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07 | З 3.5.03 З 3.5.06 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Зо 02.01 Зо 02.02 |
|  | 33. Электробезопасность на строительной площадке |  | ПК 3.5 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07 | З 3.6.03 З 3.5.06 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Зо 02.01 Зо 02.02 |
|  | 34. Основы пожарной безопасности |  | ПК 3.5, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07 | З 3.5.03 З 3.5.09 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Зо 02.01 Зо 02.02 |
|  | 35. Первая помощь при несчастных случаях |  | ПК 3.5 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07 | З 3.5.08 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Зо 02.01 Зо 02.02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |  |
|  | 13. Практическое занятие 13 «Проведение инструктажа по охране труда работников на рабочем месте с записью в журнале инструктажа» | 4 | ПК 3.5 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07 | У 3.5.04 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 01.08 Уо 01.09 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 03.01 Уо 03.02 Уо 03.03 Уо 03.04 Уо 04.01 Уо 05.01 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 07.03 |
|  | 14. Практическое занятие 14 «Оформление документации о расследование несчастного случая (форма Н-1)» | 2 | ПК 3.5 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07 | У 3.5.04 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 01.08 Уо 01.09 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 03.01 Уо 03.02 Уо 03.03 Уо 03.04 Уо 04.01 Уо 05.01 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 07.03 |
|  | 15. Практическое занятие 15 «Оформление наряда-допуска на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов» | 2 | ПК 3.5 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07 | У 3.2.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 01.08 Уо 01.09 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 03.01 Уо 03.02 Уо 03.03 Уо 03.04 Уо 04.01 Уо 05.01 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 07.03 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 |  | 6 |  |  |
| Изучить виды и функции контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства. |  | 2 | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 | З 3.5.08 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Зо 02.01 Зо 02.02 |
| Изучить методы и средства организационной и технологической оптимизации производства |  | 2 | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 | З 3.5.08 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Зо 02.01 Зо 02.02 |
| Изучить требования безопасности к размещению строительных машин и механизмов, к складированию и хранению строительных материалов |  | 2 | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 | З 3.5.08 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Зо 02.01 Зо 02.02 |
| Учебная практика Виды работ 1. Недельно-суточное планирование на основе календарного плана работ. 2. Согласование календарных планов производства однотипных строительных работ. 3. Ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым видам строительных работ (акты обследования конструкций, акты на скрытые работы и др.). 4. Ведение табеля учета рабочего времени. 5. Осуществление нормоконтроля выполнения производственных заданий и отдельных работ. 6. Подготовка документов для оформления разрешений и допусков для производства строительных работ на объекте капитального строительства. 7. Разработка и ведение реестров договоров поставки материально-технических ресурсов и оказания услуг по их использованию. 8. Анализ профессиональной квалификации работнико , определение недостающих компетенций. 9. Оформление документации по исполнению правил по охране труда, требований пожарной безопасности и охраны окружающей среды. |  | 36 | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 | Н 3.1.01 Н 3.1.02 Н 3.2.01 Н 3.2.02 Н 3.2.03 Н 3.3.01 Н 3.4.01 Н 3.4.02 Н 3.5.01 Н 3.5.02 Н 3.5.03 Н 3.5.04 Н 3.5.05 |
| Промежуточная аттестация |  | 12 |  |  |
| Всего |  | 170 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Экономика отрасли», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы 
по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основные печатные издания

- Экономика и управление на предприятии (строительство) : учебник / В.З. Черняк. – Москва : КНОРУС, 2021. – 796 с.

- Дикман, Л. Г. Организация строительного производства: учеб. для вузов / Л. Г.Дикман. – 7-е изд., перераб. доп. – М. : АСВ, 2019. – 588 с. : ил.

- Косолапова, Н. В. Охрана труда: учебник / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. – М.: КНОРУС, 2023. – 181 с. – (Среднее профессиональное образование).

- Михайлов, А. Ю. Технология и организация строительства. Практикум: учеб.-практ. пособие / А. Ю. Михайлов. – М.: Инфра-Инженерия, 2019. – 194 с.

- Техническое нормирование, оплата труда и проектно-сметное дело в строительстве: учебник / И.А. Либерман. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 400 с

- Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

- Графкина, М. В. Охрана труда [Электронный ресурс]: учеб. пособие / М. В. Графкина. –2-е изд., перераб. и доп. –М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. –298 с. –(Среднее профессиональное образование). -  Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=944362

- Информационный портал "Охрана труда в России"-[ Электронный ресурс] -Режим доступа:https://ohranatruda.ru

- Охрана труда в строительстве-[ Электронный ресурс] -Режим доступа:http://ohranatruda.ucoz.ru4.

- Туровец, О. Г. Организация производства и управление предприятием  [Электронный ресурс] : учебник / О. Г. Туровец, В. Б.Родионов, М. И. Бухалков; под ред. О. Г. Туровеца. – 3-e изд. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2023. – 506 с. –– Режим доступа :http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472411

- Экономика, организация и управление промышленным предприятием–[ Электронный ресурс] : учебник / Е. Д. Коршунова и др. – М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. – 272 с.  - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635023

3.2.3. Дополнительные источники

- Трудовой кодекс Российской Федерации.

- Ч. 1. Общие требования: изд. офиц. :введ. с 01.08.2001 / Госстрой России. – М. : Госстрой России, 2001. – 73 с.

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве Ч. 2. Строительное производство: изд. офиц. :введ. с 01.01.2003 / Госстрой России. – М. : Госстрой России, 2003. – 25 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов | - планирование последовательности выполнения производственных процессов с учетом эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов; - оформление заявки обеспечения производства строительно-монтажных работ материалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом, трудовыми ресурсами; - оформление производственных заданий; использование научно-технических достижений опыт организации строительного производства. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, тестирований Промежуточная аттестация: оценка ответов на вопросы экзамена, практического задания |
| ПК 3.2 Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных задач | - использование нормативных документов, определяющих права, обязанности и ответственность руководителей и работников; - расстановку бригад и не входящих в их состав отдельных работником на участке; -определение производственных заданий; - выдача и распределение производственных заданий между исполнителями работ (бригадами и звеньями); -деление фронт работ на захватки и делянки; - закрепление объемов работ за бригадами; -организация выполнения работ в соответствии графиками и сроками производства работ; -обеспечиваниеработников инструментами, приспособлениями, средствами малой механизации, транспортом, спец одеждой, защитными средствами; -обеспечивание условий для освоения и выполнения рабочими установленных норм выработки. |  |
| ПК 3.3 Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым видам строительных работ | - подготовка документов для оформления разрешений и допусков для производства строительно-монтажных работ; - составление заявки на финансирование на основе первичной учетной документации; - разработка исполнительно-техническую документацию по выполненным строительно-монтажным работам |  |
| ПК 3.4 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений | - организация оперативного учета выполнения производственных заданий ; - оформление документов по учету рабочего времени, выработки, простоев; - использование действующего положения по оплате труда работников организации (нормы и расценки на выполненные работы); - формы и методы стимулирования коллективов и работников. |  |
| ПК 3.5 Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов | -использование основных нормативных документов по охране труда и охране окружающей среды; - разработка мероприятий по предотвращению производственного травматизма; - оформление исполнительной документации в соответствии с нормативными документами; - аттестация рабочего места; - проведение анализа травмоопасных и вредных для здоровья производств; - обеспечение соблюдения рабочими требований по охране труда и техники безопасности на рабочих местах - ведение надзора за правильным и безопасным использованием технических средств на строительной площадке; |  |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | -обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - адекватная оценка и самооценка эффективности и качества | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, тестирований Промежуточная аттестация: оценка ответов на вопросы экзамена, практического задания |
| ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - применение средств информационных технологий для решения профессиональных задач; -использование современного общего и специализированного программного обеспечения при решении профессиональных задач. |  |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | -демонстрация ответственности за принятые решения - обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы |  |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | -конструктивность взаимодействия с обучающимися, преподавателями и руководителями практики в ходе обучения и при решении профессиональных задач. -четкое выполнение обязанностей при работе в команде и / или выполнении задания в группе -соблюдение норм профессиональной этики при работе в команде. -построение профессионального общения с учетом социально-профессионального статуса, ситуации общения, особенностей группы и индивидуальных особенностей участников коммуникации |  |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | -грамотность устной и письменной речи, - ясность формулирования и изложения мыслей |  |
| ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | -соблюдение нормы экологической безопасности; -применение направлений ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности |  |
| ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | -понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), -понимать тексты на базовые профессиональные темы; -участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; -кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); -писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы -использование в профессиональной деятельности необходимой технической документации |  |

Приложение 2.4

к ОПОП-П по специальности

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

рабочая ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов»

Обязательный профессиональный блок

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 3 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 8 |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 17 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 19 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 4 | Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов |
| ПК 4.1. | - Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений |
| ПК 4.2. | Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий |
| ПК 4.3. | Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий |
| ПК 4.4. | Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н 4.1.01 | контроле санитарного содержания общего имущества и придомовой территории; |
| --- | --- | --- |
|  | Н 4.2.02 | проведении текущего ремонта; |
|  | Н 4.2.03 | участии в проведении капитального ремонта; |
|  | Н 4.2.04 | контроле качества ремонтных работ. |
|  | Н 4.3.01 | проведении технических осмотров общего имущества (конструкций и инженерного оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации; |
|  | Н 4.4.01 | разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту; |
|  | Н 4.4.02 | оценке физического износа и контроле технического состояния конструктивных элементов и систем инженерного оборудования; |
|  | Н 4.4.03 | проведении технических осмотров общего имущества (конструкций и инженерного оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации; |
| Уметь | У 4.1.01 | организовывать внедрение передовых методов и приемов труда; |
|  | У 4.1.02 | подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по содержанию и благоустройству; |
|  | У 4.1.03 | составлять планы-графики проведения различных видов работ текущего ремонта; |
|  | У 4.1.04 | организовывать взаимодействие между всеми субъектами капитального ремонта; |
|  | У 4.1.05 | проверять и оценивать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, порядок ее согласования; |
|  | У 4.1.06 | составлять техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков; |
|  | У 4.1.07 | проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и систем инженерного оборудования; |
|  | У 4.1.08 | составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по отдельным наименованиям работ на основе выявленных неисправностей элементов здания; |
|  | У 4.2.01 | определять необходимые виды и объемы работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов внешнего благоустройства; |
|  | У4.3.01 | проверять техническое состояние конструктивных элементов, элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования общего имущества жилого здания; |
|  | У 4.3.02 | пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления скрытых дефектов; |
|  | У 4.4.01 | проверять техническое состояние конструктивных элементов, элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования общего имущества жилого здания; |
|  | У 4.4.02 | владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, выявления признаков повреждений и их количественной оценки; |
|  | У 4.4.03 | владеть методами инструментального обследования технического состояния жилых зданий; |
|  | У 4.4.04 | использовать инструментальный контроль технического состояния конструкций и инженерного оборудования для выявления неисправностей и причин их появления, а также для уточнения объемов работ по текущему ремонту и общей оценки технического состояния здания; |
|  | У 4.4.05 | планировать все виды капитального ремонта и другие ремонтно-реконструктивные мероприятия; |
|  | У 4.4.06 | осуществлять контроль качества проведения строительных работ на всех этапах; |
|  | У 4.4.07 | определять необходимые виды и объемы ремонтно-строительных работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов объектов; |
|  | У 4.4.08 | оценивать и анализировать результаты проведения текущего ремонта; |
|  | У 4.4.09 | подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по ремонту. |
|  | У 4.4.10 | проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и систем инженерного оборудования; |
|  | У 4.4.11 | пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления скрытых дефектов; |
|  | У 4.4.12 | составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по отдельным наименованиям работ на основе выявленных неисправностей элементов здания; |
| Знать | З 4.1.01 | организацию и планирование текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома; |
|  | З 4.1.02 | Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда; |
|  | З 4.1.03 | нормативы продолжительности текущего ремонта; |
|  | З 4.1.04 | перечень работ, относящихся к текущему ремонту; |
|  | З 4.1.05 | периодичность работ текущего ремонта; |
|  | З 4.1.06 | нормативные правовые акты, другие нормативные и методические документы, регламентирующие производственную деятельность в соответствии со спецификой выполняемых работ. |
|  | З 4.1.07 | положение по техническому обследованию жилых зданий; |
|  | З 4.1.08 | положение по техническому обследованию жилых зданий; |
|  | З 4.1.09 | оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций; |
|  | З 4.2.01 | основные методы усиления конструкций; |
|  | З 4.2.02 | обязательные для соблюдения стандарты и нормативы предоставления жилищно-коммунальных услуг; |
|  | З 4.2.03 | основной порядок производственно-хозяйственной деятельности при осуществлении технической эксплуатации; |
|  | З 4.2.04 | методы и технологию проведения ремонтных работ; |
|  | З 4.2.05 | правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда; |
|  | З 4.2.06 | нормативы продолжительности текущего ремонта; |
|  | З 4.2.07 | перечень работ, относящихся к текущему ремонту; |
|  | З 4.2.08 | периодичность работ текущего ремонта; |
|  | З 4.2.09 | нормативные правовые акты, другие нормативные и методические документы, регламентирующие производственную деятельность в соответствии со спецификой выполняемых работ. |
|  | З 4.3.01 | методы визуального и инструментального обследования; |
|  | З 4.3.02 | правила техники безопасности при проведении обследований технического состояния элементов зданий; |
|  | З 4.3.03 | положение по техническому обследованию жилых зданий; |
|  | З 4.3.04 | пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий; |
|  | З 4.3.05 | правила и методы оценки физического износа конструктивных элементов, элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования жилых зданий; |
|  | З 4.4.01 | методы визуального и инструментального обследования; |
|  | З 4.4.02 | оценку качества ремонтно-строительных работ; |
|  | З 4.4.03 | положение по техническому обследованию жилых зданий; |
|  | З 4.4.04 | пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий; |
|  | З 4.4.05 | правила и методы оценки физического износа конструктивных элементов, элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования жилых зданий; |
|  | З 4.4.01 | методы визуального и инструментального обследования; |
|  | З 4.4.02 | оценку качества ремонтно-строительных работ; |
|  | З 4.4.03 | положение по техническому обследованию жилых зданий; |
|  | З 4.4.04 | пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий; |
|  | З 4.4.05 | правила и методы оценки физического износа конструктивных элементов, элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования жилых зданий; |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 272

в том числе в форме практической подготовки 198

Из них на освоение МДК 152

в том числе самостоятельная работа  9

практики, в том числе учебная  36

производственная 72

Промежуточная аттестация 12

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторные и практические работы, часов | Курсовая проект (работа), часов | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 4.1, ПК 4.2, ОК 01, ОК 02 ОК 03, ОК 04 ОК 05, ОК 06 ОК 07, ОК 09 | Раздел 1. Эксплуатация зданий и сооружений | 83 | 48 | 83 | 38 | - | 6 |  |  |  |
| ПК 4.3 ПК 4.4 ОК 01, ОК 02 ОК 03, ОК 04 ОК 05, ОК 06 ОК 07, ОК 09 | Раздел 2. Реконструкция зданий и сооружений | 69 | 42 | 69 | 32 | - | 3 |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36 | 36 | - |  | - |  |  | 36 |  |
|  | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 272 | 198 | 152 | 70 | 0 | 9 | 12 | 36 | 72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работ (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Эксплуатация зданий и сооружений |  | 83/48 |  |  |
| МДК 04.01. Эксплуатация зданий и сооружений |  | 83/48 |  |  |
| Тема 1.1. Техническая эксплуатация зданий и сооружений | Содержание | 65 |  |  |
|  | 1. Организация технической эксплуатации и обслуживания гражданских зданий и сооружений. Жилищная политика новых форм собственности. | 2 | ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3. ОК1-ОК8, ОК9 | З 4.1.02 З 4.1.06 З 4.1.07 З 4.2.02 З 4.2.03 З 4.2.05 З 4.2.07 З 4.2.08 З 4.3.01 З 4.3.02 З 4.3.03 З 4.3.04 З 4.3.05 З 4.4.01 |
|  | 2.Типовые структуры эксплуатационных организаций. Доходы и расходы жилищно-эксплуатационной организации | 2 |  |  |
|  | 3. Основные положения по технической эксплуатации гражданских зданий и сооружений. Организация работ о технической эксплуатации зданий Техническая эксплуатация и техническое обслуживание элементов здания | 2 |  |  |
|  | 4. Параметры, характеризующие техническое состояние зданий. Методы определения физического и морального износа. | 2 |  |  |
|  | 5. Срок службы зданий. Эксплуатационные требования к зданиям. Капитальность зданий. | 2 |  |  |
|  | 6. Зависимость износа инженерных систем и конструкций зданий от уровня их эксплуатации. Защита от преждевременного износа | 2 |  |  |
|  | 7. Система планово - предупредительных ремонтов. Порядок приемки в эксплуатацию новых, капитально отремонтированных и модернизированных зданий | 2 |  |  |
|  | 8. Техническая эксплуатация зданий и сооружений. Комплекс работ по содержанию и техническому обслуживанию зданий и сооружений. Аппаратура, приборы и методы контроля состояния и эксплуатационных свойств материалов и конструкций при обследовании зданий. | 2 |  |  |
|  | 9.Методика оценки эксплуатационных элементов зданий. Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик конструктивных элементов здания. | 2 |  |  |
|  | 10.Техническая эксплуатация инженерного оборудования зданий и сооружений. Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик систем водоснабжения, систем водоотведения и мусороудаления, систем отопления, систем вентиляции. | 2 |  |  |
|  | 11. Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик систем электрооборудования, газоснабжения, специального оборудования. | 2 |  |  |
|  | 12. Автоматизация и диспетчеризация здания. Особенности сезонной эксплуатации жилых и общественных зданий. Подготовка зданий к зимнему и весеннее-летнему периодам эксплуатации. Особенности эксплуатации общественных зданий | 2 |  |  |
|  | 13. Санитарное содержание жилых домов и придомовой территории. Уборка мест общего пользования жилых домов и территорий. Схема уборки мусора с территории города Южно-Уральска | 3 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 38 |  |  |
|  | Практическое занятие № 1 Определение размера оплаты по техобслуживанию и коммунальным услугам | 2 | ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3. ОК1-ОК8, ОК9 | У 4.1.01 У 4.1.02 У 4.1.08 У 4.3.01 У 4.3.02 У 4.4.01 У 4.4.02 У 4.4.03 У 4.4.04 У 4.4.05 |
|  | Практическое занятие № 2 Определение физического износа конструктивных элементов зданий по ВСН53-86р | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 3 Определение среднего срока службы элементов зданий и его межремонтного срока по ВСН 58-88р, ВСН61-89р | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 4 Определение причин, вызывающих неисправности, деформации оснований и фундаментов Определение видов ремонта фундамента | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 5 Определение видов ремонта и восстановления стен | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 6 Определение оценки состояния перекрытий и видов ремонта | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 7 Определение оценки состояния и ремонта полов | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 8 Определение оценки состояния крыши. Эксплуатационные требования. Составление дефектной ведомости. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 9 Определение видов технического обслуживание и ремонта крыши | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 10 Определение видов ремонта крыши, кровельных материалов | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 11 Определение оценки состояния лестниц и ремонта | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 12 Определение теплоизоляционных способностей ограждающих конструкций. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 13 Определение прочности материалов конструкций стен | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 14 Определение прочности материала перекрытий разрушающим методом | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 15 Определение освещенности помещений общественных и жилых зданий. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 16 Определение эксплуатационных характеристик фасадов | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 17 Определение температуры и влажности воздуха в помещении | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 18 Определение типов обслуживающих организаций в коммунальном хозяйстве города. Роль диспетчерской службы в системе технической эксплуатации Муниципального жилого фонда | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 19 Оформление документации по результатам общего осмотра здания Определение морального износа здания Определение перечня работ по текущему и капитальному ремонту здания | 2 |  |  |
| Тематика самостоятельной работы при изучении раздела 1 1.Изучение «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» по темам: техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций, техническое обслуживание и ремонт инженерного оборудования 2. Составление схемы системы планово-предупредительных ремонтов. 3. Составление плана подготовки здания к сезонной эксплуатации. |  | 6 | ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3. ОК1-ОК8, ОК9 | З 4.1.02 З 4.1.03 З 4.1.04 З 4.1.05 З 4.1.06 З 4.1.07 З 4.2.04 З 4.2.05 З 4.2.06 З 4.4.02 З 4.4.03 З 4.4.04 У 4.1.08 У 4.2.01 У4.3.01 У 4.3.02 У 4.4.01 |
| Промежуточная аттестация по МДК |  | 12 |  |  |
| Раздел 2. Реконструкция зданий и сооружений |  | 69/42 |  |  |
| МДК 04.02. Реконструкция зданий и сооружений |  | 69/42 |  |  |
| Тема 2.1. Основные виды работ при реконструкции зданий и сооружений | Содержание | 54 |  |  |
|  | 1.Основные положения переустройства зданий и сооружений. Специфика и сложности работ по реконструкции зданий и сооружений. Социально-правовые и технико-экономические вопросы реконструкции сложившейся застройки | 2 | ПК 4.4. ОК1-ОК8, ОК9 | З 4.1.01 З 4.1.02 З 4.1.03 З 4.1.06 З 4.1.07 З 4.1.08 З 4.2.01 З 4.2.04 З 4.2.05 З 4.2.06 З 4.2.07 З 4.2.08 З 4.2.09 З 4.3.01 З 4.3.02 З 4.3.05 З 4.4.03 |
|  | 2.Реконструкция городской застройки. Общие принципы реконструкции застройки с учетом градостроительных и архитектурных требований. Типичные виды (схемы) исторической застройки и формообразования зданий. | 2 |  |  |
|  | 3.Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и реставрацию зданий. Проектная документация на реконструкцию здания Общие принципы обследования зданий и выполнения технических изысканий. Объемно-планировочные и конструктивные особенности реконструируемых зданий. Классификация гражданских зданий Устройство современных квартир в реконструируемых зданиях. | 2 |  |  |
|  | 4. Реконструкция общественных зданий. Конструктивные решения и проектирование реконструкции зданий. Особенности конструкций зданий различных периодов постройки. Реставрация зданий и сооружений. Основные принципы проектирования восстановления, усиления и замены конструктивных элементов здания | 2 |  |  |
|  | 5.Восстановление и улучшение эксплуатационных свойств стен зданий Утепление стен зданий. Ремонт и усиление перекрытий при реконструкции зданий. | 2 |  |  |
|  | 6. Конструктивно-технологические решения при реконструкции жилых зданий. Надстройка зданий мансардными этажами. Пристройка к зданиям. Производство строительно-монтажных работ при реконструкции. Состав проекта производства работ при реконструкции Основные принципы и специфика технологии производства работ при реконструкции зданий и сооружений. | 2 |  |  |
|  | 7.Демонтаж и снос строений. Поэлементная разборка зданий Снос зданий методом механического разрушения. Технологическое проектирование строительных генеральных планов при реконструкции зданий. | 2 |  |  |
|  | 8. Технология работ по усилению и ремонту стен. Восстановление и усиление перекрытий. Технология смены и ремонта крыш и кровель. | 2 |  |  |
|  | 9.Охрана труда и техника безопасности при выполнении работ в условиях реконструкции Организация работ при реконструкции зданий Управление реконструкцией. | 2 |  |  |
|  | 10.Применение современных материалов, оборудования, энергосберегающих технологий при реконструкции зданий. Методы восстановления и реконструкции инженерных сетей. Техническое обслуживание инженерных систем. | 2 |  |  |
|  | 11.Текущий и капитальный ремонты сетей и коммуникаций. Методика восстановления и реконструкции инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий Электрические сети и электросиловое оборудование. Система планово-предупредительного ремонта инженерных сетей и оборудования зданий. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 32 |  |  |
|  | Практическое занятие № 20 Выполнение обмерных работ при обследовании здания. | 2 | ПК 4.4. ОК1-ОК-8, ОК 9 | У 4.1.06 У 4.1.08 У 4.1.08 У 4.2.01 У4.3.01 У 4.3.02 У 4.4.01 У 4.4.05 У 4.4.09 |
|  | Практическое занятие № 21 Выполнение схемы переустройства (реконструкции) типовой серии жилого дома в программе nanoCAD. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 22 Выполнение схемы переустройства общественного здания автовокзала в программе nanoCAD. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 23 Вычерчивание схемы восстановления фундамента под наружные и внутренние стены в программе nanoCAD. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 24 Выполнение схемы утепления фасадов зданий тонкой штукатуркой по утеплителю, с помощью систем с вентилируемым воздушным зазором в программе nanoCAD. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 25 Выполнение проекта реконструкции 3х этажного магазина в программе nanoCAD. Выбор проектных решений. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 26 Выполнение проекта реконструкции 3х этажного магазина в программе nanoOCAD. Выполнение эскиза проекта реконструкции, составление технического задания для конкурсного отбора подрядчиков; | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 27 Выполнение проекта реконструкции жилого 5ти этажного дома в программе nanoCAD..Выбор проектных решений. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 28 Выполнение проекта реконструкции жилого 5ти этажного дома в программе nanoCAD. Выполнение эскиза проекта/ | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 29 Выполнение проекта реконструкции жилого 5ти этажного дома в программе nanoCAD. Составление технического задания для конкурсного отбора подрядчиков; | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 30 Земляные работы при реконструкции Технологии укрепления оснований. Составление дефектной ведомости | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 31 Выполнение технологических схем производства работ по укреплению основания при реконструкции. Составление дефектной ведомости/ | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 32 Производство работ при реконструкции фундаментов. Составление дефектной ведомости/ | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 33 Выполнение технологических схем производства работ по укреплению фундаментов при реконструкции. Составление дефектной ведомости | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 34 Выполнение технологических схем производства работ по восстановлению вертикальной гидроизоляции стен фундаментов. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 35 Выполнение технологических схем производства работ по укреплению стен при реконструкции. Составление дефектной ведомости | 2 |  |  |
| Тематика самостоятельной работы при изучении раздела 2 1.Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. 2.Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 3. Работа с дополнительными источниками и составление плана-конспекта по темам: - Направления модернизации планировочных решений общественных зданий. - Социальная необходимость реконструкции. - Особенности устройства фундаментов вблизи существующих зданий. 4. Написание рефератов по темам: - Перспективные направления в реконструкции зданий и сооружений. - Вопросы градостроительной экологии, решаемые при реконструкции городской застройки. |  | 3 | ПК 4.4. ОК1-ОК-8, ОК 9 | З 4.1.02 З 4.1.03 З 4.1.04 З 4.1.05 З 4.1.06 З 4.1.07 З 4.2.04 З 4.2.05 З 4.2.06 З 4.4.02 З 4.4.03 З 4.4.04 У 4.1.08 У 4.2.01 У4.3.01 У 4.3.02 У 4.4.01 |
| Промежуточная аттестация по МДК |  | 12 |  |  |
| Учебная практика Виды работ 1.Проведение осмотров зданий и конструкций 2.Изучение инструментальной базы для определения эксплуатационных качеств конструкций 3.Диагностика технического состояния конструктивных элементов и инженерных систем зданий 4.Оценка технического состояния конструкций и инженерных систем зданий 5.Определение сроков службы зданий 6.Заполнение журналов по результатам осмотров зданий в АИС СКИД 7.Составление актов по результатам осмотров зданий в АИС СКИД 8.Выполнение обмерных работ для проведения реконструкции конструктивных элементов зданий 9.Заполнение паспортов готовности к эксплуатации зданий в зимних условиях в АИС СКИД 10.Составление графиков проведения ремонтных работ при эксплуатации и реконструкции конструктивных элементов зданий 11.Изучение проектной документации на проведение работ по эксплуатации и реконструкции зданий, инженерных сетей и оборудования 12.Выявление дефектов, возникающих в конструктивных элементах зданий 13.Определение сроков службы элементов здания 14.Разработка перечня работ по текущему и капитальному ремонту |  | 36 |  |  |
| Производственная практика Виды работ 1.Изучение технологических процессов при эксплуатации инженерных сетей зданий 2.Изучение технологических процессов при эксплуатации инженерного оборудования зданий 3.Приемка в эксплуатацию инженерных сетей зданий 4.Приемка в эксплуатацию инженерного оборудования зданий 5.Комплексные испытания систем инженерного оборудования зданий 6.Оценка технического состояния инженерных и электрических сетей зданий 7.Оценка технического состояния инженерного оборудования зданий 8.Изучение видов работ по реконструкции инженерных и электрических сетей зданий 9.Изучение видов работ по реконструкции инженерного оборудования зданий 10.Цели и задачи персонала, выполняющего функции по эксплуатации и реконструкции зданий, инженерных сетей и оборудования зданий |  | 72 |  |  |
| Промежуточная аттестация по модулю |  | 12 |  |  |
| Всего |  | 272 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Проектирования зданий и сооружений», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы 
по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основные печатные издания

1.Обследование и испытание конструкций зданий и сооружений : учебник / В.М.Калинин, С.Д. Сокова, А.Н. Топилин. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 336с.

2.Оценка технического состояния зданий : учебник / В.М. Калинин, С.Д. Сокова. —М. : ИНФРА-М, 2018. — 268с.

3.Реконструкция и реставрация зданий: Учебник / Федоров В.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М,2018. - 208 с.

4.Технология реконструкции и модернизации зданий : учеб. пособие / Г.В.Девятаева. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 250с.

3.2.2 Основные электронные издания

1. Калинин, В.М. Обследование и испытание конструкций зданий и сооружений [Электронный ресурс]: Учебник/ В.М. Калинин, С.Д. Сокова, А.Н. Топилин- М.:ИНФРА-М, 2019. -336 с. - Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=329912  -. Загл. с экрана. –ISBN 978-5-16-004786-7

2. Кашина, М. В. Реконструкция зданий [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. В. Кашина, Н. В. Черепкова ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2018. - 1 электрон.опт. диск (CD-R). – Режим доступа: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=S6.pdf&show=dcatalogues/5/9348/S6.pdf&view=true .– Макрообъект

3. Калинин, В.М. Оценка технического состояния зданий: Учебник / В.М. Калинин, С.Д. Сокова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 268 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование). (переплет) - Режим доступа: https://znanium.com/read?id=329909  Загл. с экрана. – ISBN 978-5-16-004416-3

4. Федоров, В. В. Реконструкция и реставрация зданий [Электронный ресурс]: учебник / В. В. Федоров. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 208 с. - Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=123714

5. Девятаева, Г.В. Технология реконструкции и модернизации зданий [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Г.В. Девятаева — М. : ИНФРА-М, 2018. — 250 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=302254  -. Загл. с экрана. – ISBN 978-5-16-001505-7

3.2.3. Дополнительные источники

- ВСН 41-85(р) Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий

- ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий

- ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий

- ВСН 42-85(р) Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий

- ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию жилых зданий

- ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов

- МДК 2-03.2003 Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда

- МДС 13-3.2000 Методические рекомендации по организации и проведению текущего ремонта жилищного фонда всех форм собственности

- МДС 13-18.2000 Рекомендации по подготовке жилищного фонда к зиме

- МДС 13-1.99 Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий

- МДС 13-14.2000 Положение о проведении ППР производственных зданий и сооружений

- ГОСТ Р 51929-2002 Услуги жилищно-коммунальные

- СП 131.13330.2012 Строительная теплотехника Актуализированная редакция. СНиП 23-01-99*. – М.: Госстрой России, 2003. – 140 с.

- СНиП 3.01.04-87 (с изм. 1 1987) Приемка в эксплуатацию законченных

- строительством объектов

- СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве

- СНиП Ш-10-75(2000) Благоустройство территорий

- СНиП 2.04.05-91 (2003) Отопление, вентиляция и кондиционирование

- СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий: Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. – М.: Госстрой России, 1995. – 75 с.

- СНиП II-22-81Каменные и армокаменные конструкции

- СП 48.13330.2011 Организация строительства: Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004. – М.: Госстрой России, 2003. – 140 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК4.1.Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений | -разработка системы планово-предупредительных ремонтов; - назначение зданий на капитальный ремонт; - подготовка и анализ технической документации для капитального ремонта; - планирование текущего ремонта; - составление графиков проведения ремонтных работ; -принятие в эксплуатацию капитально отремонтированных зданий. | Оценка - защиты практических работ; -контрольных работ по темам МДК; - выполнения тестовых заданий по темам МДК. - результатов выполнения практических работ во время учебной практики , - экзамен по МДК , -экзамен по модулю |
| ПК4.2.Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий | - разработка мероприятий по технической эксплуатации зданий, их состав и содержание; -применение аппаратуры, приборов и методов контроля состояния и свойств материалов и конструкций при обследовании зданий. |  |
| ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий | -диагностика технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений; - определение сроков службы элементов здания; -установление и устранение причин, вызывающих неисправности технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий; - выполнение обмерных работ; -проведение гидравлических испытаний систем инженерного оборудования; -чтение схемы инженерных сетей и оборудования зданий; |  |
| ПК4.4.Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий | - оценка технического состояния конструкций зданий и конструктивных элементов; -оценка технического состояния инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий; - ведение журнала наблюдений; -заполнение журналов технических осмотров и составление актов по результатам осмотра; -выполнение чертежей усиления различных элементов здания. |  |
| ОК1.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | -обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; -адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач - применение средств информационных технологий для решения профессиональных задач; -использование современного общего и специализированного программного обеспечения при решении профессиональных задач. | Тестирование Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения ПМ, в т.ч. при выполнении работ учебной и производственной практики |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | -оперативность поиска и использования информации, необходимой для качественного выполнения профессиональных задач, -широта использования различных источников информации, включая электронные. |  |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | -демонстрация ответственности за принятые решения - обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы -обоснованность применения знаний по финансовой грамотности, -использование законодательных и нормативно-правовых актов при планировании предпринимательской деятельности в строительной отрасли -эффективность планирования предпринимательской деятельности в профессиональной сфере |  |
| ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | -конструктивность взаимодействия с обучающимися, преподавателями и руководителями практики в ходе обучения и при решении профессиональных задач. -четкое выполнение обязанностей при работе в команде и / или выполнении задания в группе -соблюдение норм профессиональной этики при работе в команде. -построение профессионального общения с учетом социально-профессионального статуса, ситуации общения, особенностей группы и индивидуальных особенностей участников коммуникации |  |
| ОК5.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | -грамотность устной и письменной речи, - ясность формулирования и изложения мыслей - проявление толерантности в рабочем коллективе |  |
| ОК6.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | -описывать значимость своей профессии (специальности) |  |
| ОК7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | -соблюдение нормы экологической безопасности; -применение направлений ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности |  |
| ОК9Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | -понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), -понимать тексты на базовые профессиональные темы; -участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; -кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); -писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы -использование в профессиональной деятельности необходимой технической документации |  |

- Приложение 2.5

к ОПОП-П по специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ 05  Освоение работ по профессии 19727 Штукатур,13450 Маляр»

Обязательный профессиональный блок

2023 г

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 3 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 10 |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 24 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 25 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.05 Освоение работ по профессии 19727 Штукатур,13450 Маляр»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности Освоение профессий рабочего 19727 Штукатур,13450 Маляр и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1.Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 5 | Освоение профессий рабочего 19727 Штукатур |
| ПК 5.1 | Подготавливать поверхности под оштукатуривание |
| ПК 5.2 | Готовить штукатурные растворы и смеси. |
| ПК 5.3 | Выполнять штукатурные работы по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений ручным и механизированным способом. |
| ПК 5.4 | Выполнять ремонт оштукатуренной поверхности. |
| ПК 5.5 | Выполнять работы по устройству наливных полов и оснований под полы, включая подготовку оснований |
| ПК 5.6 | Готовить растворы наливных стяжек пола |
| ПК 5.7 | Выполнять ремонт наливных стяжек пола |
| ВД 5 | Освоение профессии рабочего 13450 Маляр |
| ПК 5.1 | Выполнять очистку поверхностей и предохранение от набрызгов краски |
| ПК 5.2 | Обрабатывать поверхности различными средствами и составами. |
| ПК 5.3 | Готовить и наносить на поверхности клеевые составы |
| ПК 5.4 | Выполнять ремонт окрашенной поверхности. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н 5.1.01 | Проверки основания под штукатурку |
| --- | --- | --- |
|  | Н 5.1.02 | Подготовки поверхности основания под штукатурку |
|  | Н5.1.03 | Установки строительных лесов и подмостей в соответствии со специализацией |
|  | Н 5.2.01 | Транспортировки и хранения компонентов штукатурных растворов и сухих строительных смесей. |
|  | Н 5.2.02 | Дозирования компонентов штукатурных растворов и смесей |
|  | Н 5.2.03 | Перемешивания компонентов штукатурных растворов и смесей. |
|  | Н 5.3.01 | Разметка и разбивка наружных и внутренних поверхностей |
|  | Н 5.3.02 | Нанесения штукатурных растворов на внутренние и наружные поверхности зданий и сооружений |
|  | Н 5.3.03 | Выполнения насечек при оштукатуривании в несколько слоев. |
|  | Н 5.3.04 | Армирования штукатурных слоев сетками |
|  | Н 5.3.05 | Выравнивания и подрезки штукатурных растворов, нанесенных на поверхности |
|  | Н 5.3.06 | Заглаживания и структурирования штукатурки |
|  | Н 5.3.07 | Нанесения накрывочных слоев |
|  | Н 5.3.08 | Подготовки штукатурной машины к работе |
|  | Н 5.3.09 | Нанесения штукатурных растворов на внутренние и наружные поверхности зданий и сооружений с помощью штукатурной машины |
|  | Н 5.3.10 | Выполнение насечек при оштукатуривании в несколько слоев |
|  | Н 5.3.11 | Армирование штукатурных слоев сетками |
|  | Н 5.3.12 | Выравнивание и подрезка штукатурных растворов, нанесенных на поверхности |
|  | Н 5.3.13 | Заглаживание и структурирование штукатурки |
|  | Н 5.3.14 | Нанесение накрывочных слоев |
|  | Н 5.3.15 | Обслуживания штукатурной машины после завершения работ. |
|  | Н 5.4.01 | Оценки состояния и степени повреждения ремонтируемой штукатурки |
|  | Н 5.4.02 | Удаления отслаиваемого или поврежденного штукатурного слоя |
|  | Н 5.4.03 | Подготовки поврежденных участков |
|  | Н 5.4.04 | Приготовление ремонтных растворов |
|  | Н 5.4.05 | Оштукатуривания поврежденных участков штукатурки |
|  | Н 5.7.01 | Диагностика поверхности наливных стяжек пола для выявления дефектов: отслоения, сколов, трещин, потери внешнего вида, износа |
|  | Н 5.7.02 | Подготовка поверхности наливных стяжек пола: очистка, обеспыливание, удаление старого слоя, расшивка трещин, обезжиривание |
|  | Н 5.7.03 | Устранение технологических и эксплуатационных дефектов наливных стяжек пола: нанесение нового слоя на всю поверхность основания или на подготовленный участок |
|  | Н 5.7.04 | Выравнивание и удаление лишнего воздуха из растворов наливных стяжек пола |
| Умения | У5.1.01 | Провешивать поверхности |
|  | У5.1.02 | Очищать, обеспыливать, грунтовать поверхности, наносить обрызг |
|  | У5.1.03. | Выполнять насечки, устанавливать штукатурные сетки, устанавливать штукатурные и рустовочные профили, устанавливать закладную арматуру, расшивать швы. |
|  | У 5.1.04 | Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент |
|  | У 5.1.05 | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | У 5.1.06 | Монтировать простые конструкции строительных лесов и подмостей |
|  | У 5.1.07 | Размечать и разбивать наружные и внутренние поверхности |
|  | У 5.2.01 | Транспортировать и складировать компоненты штукатурных растворов и сухих строительных смесей. |
|  | У 5.2.02 | Производить дозировку компонентов штукатурных растворов и сухих строительных смесей в соответствии с заданной рецептурой. |
|  | У 5.2.03 | Перемешивать компоненты штукатурных растворов и смесей |
|  | У 5.3.01 | Размечать и разбивать наружные и внутренние поверхности |
|  | У 5.3.02 | Наносить штукатурные растворы на поверхности вручную. |
|  | У 5.3.03 | Выполнять насечки при оштукатуривании в несколько слоев |
|  | У 5.3.04 | Укладывать штукатурную сетку в нанесенный раствор |
|  | У 5.3.05 | Выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на поверхности |
|  | У 5.3.06 | Заглаживать, структурировать штукатурные растворы |
|  | У 5.3.07 | Наносить накрывочные слои на поверхность штукатурки |
|  | У 5.3.08 | Оштукатуривать лузги и усенки (внутренние и внешние углы), откосы |
|  | У 5.3.09 | Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент |
|  | У 5.3.10 | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | У 5.3.11 | Подготавливать штукатурную станцию к работе: подключать штукатурную машину к электрической и водопроводной сети, настраивать параметры штукатурной машины в соответствии с используемым раствором. |
|  | У 5.3.12 | Наносить штукатурные растворы на поверхности механизированным способом |
|  | У 5.3.13 | Устранять текущие неисправности штукатурной машины, если это не связано с электромонтажными работами и разборкой узлов машины. |
|  | У 5.3.14 | Выполнять насечки при оштукатуривании в несколько слоев |
|  | У 5.3.15 | Укладывать штукатурную сетку в нанесенный раствор |
|  | У 5.3.16 | Выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на поверхности |
|  | У 5.3.17 | Заглаживать штукатурные растворы |
|  | У 5.3.18 | Наносить накрывочные слои на поверхность штукатурки |
|  | У 5.3.19 | Обслуживать штукатурную машину после завершения работ |
|  | У 5.3.20 | Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент |
|  | У 5.3.21 | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | У 5.4.01 | Диагностировать состояние и степень повреждения ремонтируемой штукатурки, в том числе при ремонте старинных зданий, сооружений и памятников архитектуры |
|  | У 5.4.02 | Удалять отслаиваемые и поврежденные штукатурные слои |
|  | У 5.4.03 | Обеспыливать, производить расшивку и армирование, грунтовать ремонтируемые поверхности |
|  | У 5.4.04 | Приготавливать ремонтные штукатурные растворы |
|  | У 5.4.05 | Наносить штукатурные растворы на поврежденные участки |
|  | У 5.4.06 | Выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на поверхности. |
|  | У 5.4.05 | Наносить штукатурные растворы на поврежденные участки |
|  | У 5.4.06 | Выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на поверхности |
|  | У 5.4.07 | Заглаживать, структурировать штукатурки, наносить накрывочные слои |
|  | У 5.4.08 | Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент |
|  | У 5.4.09 | Применять средства индивидуальной защиты |
| Знания: | З 5.1.01 | Способы определения отклонений по вертикали и горизонтали простых и сложных поверхностей, виды и назначения грунтовок |
|  | З 5.1.02 | Способы подготовки поверхностей под различные виды штукатурок |
|  | З 5.1.03 | Методика диагностики состояния поверхности основания |
|  | З 5.1.04 | Технология установки штукатурных и рустовочньгх профилей, сеток, закладной арматуры и технология расшивки швов |
|  | З 5.1.05 | Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений |
|  | З 5.1.06 | Правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | З 5.2.01 | Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент |
|  | З 5.2.03 | Составы штукатурок и растворов специального назначения и способы дозирования их компонентов |
|  | З 5.2.04 | Технология перемешивания штукатурных растворов и сухих строительных смесей |
|  | З 5.2.05 | Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений |
|  | З 5.2.06 | Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов штукатурных растворов и сухих строительных смесей |
|  | З 5.2.07 | Правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | З 5.3.01 | Приемы разметки и разбивки наружных и внутренних поверхностей |
|  | З 5.3.02 | Технология нанесения штукатурных растворов на поверхности вручную |
|  | З 5.3.03 | Способы нанесения насечек |
|  | З 5.3.04 | Способы армирования штукатурных слоев |
|  | З 5.3.05 | Способы и приемы выравнивания, подрезки, заглаживания и структурирования штукатурных растворов, нанесенных на поверхности |
|  | З 5.3.06 | Технология выполнения накрывочных слоев, в том числе шпаклевания |
|  | З 5.3.07 | Технология оштукатуривания лузгов и усенков (внутренних и внешних углов), откосов |
|  | З 5.3.08 | Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений |
|  | З 5.3.09 | Правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | З 5.3.10 | Требования охраны труда при работе с электроустановками. |
|  | З 5.3.11 | Устройство штукатурной машины и правила работы на ней |
|  | З 5.3.12 | Устранение текущих неисправностей машины, не связанное с электромонтажными работами и разборкой узлов машины. |
|  | З 5.3.13 | Способы нанесения насечек |
|  | З 5.3.14 | Способы армирования штукатурных слоев |
|  | З 5.3.15 | Способы и приемы выравнивания, подрезки, заглаживания и структурирования штукатурных растворов, нанесенных на поверхности |
|  | З 5.3.16 | Технология выполнения накрывочных слоев |
|  | З 5.3.17 | Назначение и правила применения используемого инструмента, машин и приспособлений. |
|  | З 5.3.18 | Правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | З 5.3.19 | Требования охраны труда при работе с электроустановками. |
|  | З 5.4.01 | Методика диагностики состояния поврежденной поверхности |
|  | З 5.4.02 | Способы покрытия штукатуркой поверхностей при реставрации старинных зданий, сооружений и памятников архитектуры |
|  | З 5.4.03 | Способы удаления поврежденной и отслаиваемой штукатурки |
|  | З 5.4.04 | Приемы подготовки поврежденных участков штукатурки перед ремонтом |
|  | З 5.4.05 | Технология приготовления, нанесения и обработки ремонтных штукатурных растворов |
|  | З 5.4.06 | Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений |
|  | З 5.4.07 | Правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | З 5.5.01 | Методика диагностики состояния основания пола под стяжку |
|  | З 5.5.02 | Виды ремонтных составов и технология ремонта и очистки оснований под стяжку |
|  | З 5.5.03 | Виды и область применения разделительных и кромочных лент и технология их устройства |
|  | З 5.5.04 | Технология устройства деформационных швов |
|  | З 5.5.05 | Технология выравнивания и нивелирования поверхности оснований под полы |
|  | З 5.5.06 | Технология изготовления изолирующего слоя из теплоизоляционных материалов |
|  | З 5.5.07 | Виды и область применения грунтовок и технология их нанесения |
|  | З 5.5.08 | Технология устройства разделительного слоя |
|  | З 5.5.09 | Приемы разметки и нивелирования проектного положения пола |
|  | З 5.5.10 | Конструкции маяков для наливных полов и методы работы с ними Приемы разметки и нивелирования проектного положения пола |
|  | З 5.5.11 | Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений |
|  | З 5.5.12 | Правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | З 5.5.13 | Технология заливки и выравнивания растворов для наливных стяжек полов |
|  | З 5.5.14 | Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений |
|  | З 5.6.01 | Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов растворов и ССС для наливных стяжек полов |
|  | З 5.6.02 | Составы растворов для наливных стяжек полов |
|  | З 5.6.03 | Потребное количество воды для разведения ССС при изготовлении наливных стяжек полов |
|  | З 5.6.04 | Технология перемешивания растворов и ССС для наливных стяжек полов вручную или механизированным способом |
|  | З 5.6.05 | Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений |
|  | З 5.6.06 | Правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | З 5.7.01 | Методика диагностики состояния поврежденной поверхности наливных стяжек пола |
|  | З 5.7.02 | Способы ремонта наливных стяжек пола |
|  | З 5.7.03 | Приемы подготовки поверхности наливных стяжек пола перед ремонтом |
|  | З 5.7.04 | Составы и способы приготовления растворов для ремонта наливных стяжек пола |
|  | З 5.7.05 | Технология приготовления, заливки и обработки наливных стяжек пола для ремонта |
|  | З 5.7.06 | Технология приготовления, заливки и обработки наливных стяжек пола для ремонта |
|  | З 5.7.07 | Назначение инструментов и приспособлений для устройства и ремонта наливных стяжек пола |
|  | З 5.7.08 | Условия проведения работ по устройству наливных стяжек полов |
|  | З 5.7.09 | Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений |

| Владеть навыками | Н 5.1.01 | Очистка поверхностей |
| --- | --- | --- |
|  | Н 5.1.02 | Сглаживание поверхностей вручную |
|  | Н 5.1.03 | Удаление старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин |
|  | Н 5.1.04 | Предохранение поверхностей от набрызгов краски |
|  | Н 5.2.01 | Грунтование олифой деревянных поверхностей с помощью кисти и валика |
|  | Н 5.2.02 | Обработка различных поверхностей грунтовками и пропитками с помощью кисти и валика |
|  | Н 5.2.03 | Травление цементной штукатурки нейтрализующим раствором |
|  | Н 5.3.01 | Приготовление клеевого состава |
|  | Н 5.3.02 | Получать ровную кромку при резке обоев вручную |
|  | Н 5.3.03, | Наносить клеевой состав на поверхности кистями, валиками |
| Уметь | У 5.1.01 | Пользоваться металлическими шпателями, скребками, щетками для очистки поверхностей |
|  | У 5.1.02 | Пользоваться пылесосом, воздушной струей от компрессора при очистке поверхностей |
|  | У 5.1.03 | Удалять старую краску с расшивкой трещин и расчисткой выбоин |
|  | У 5.1.04 | Устанавливать защитные материалы для предохранения поверхностей от набрызгов краски |
|  | У 5.2.01 | Наносить на поверхности олифу, грунтовки, пропитки и нейтрализующие растворы кистью или валиком |
|  | У 5.2.02 | Приготавливать нейтрализующие растворы |
|  | У 5.3.01 | Приготавливать клей заданного состава и консистенции |
|  | У 5.3.02 | Получать ровную кромку при резке обоев вручную |
|  | У 5.3.03 | Наносить клеевой состав на поверхности кистями, валиками |
| Знать | З 5.1.01 | Способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание |
|  | З 5.1.02 | Назначение и правила применения ручного инструмента и приспособлений |
|  | З 5.1.03 | Правила эксплуатации, принцип работы и условия применения строительных пылесосов и компрессоров |
|  | З 5.1.04 | Способы и материалы для предохранения поверхностей от набрызгов краски |
|  | З 5.1.05 | Требования охраны труда, электробезопасности и пожарной безопасности при подготовительных работах |
|  | З 5.2.01 | Виды и свойства основных нейтрализующих растворов, грунтовок, пропиток |
|  | З 5.2.01 | Перемешивать компоненты штукатурных растворов и смесей |
|  | З 5.2.02 | Правила применения олиф, грунтовок, пропиток и нейтрализующих растворов |
|  | З 5.2.03 | Способы и правила нанесения олиф, грунтовок, пропиток и нейтрализующих растворов |
|  | З 5.2.04 | Виды и правила применения средств индивидуальной защиты, применяемых при травлении нейтрализующим составом |
|  | З 5.2.05 | Требования охраны труда при работе с олифами, грунтовками, пропитками и нейтрализующими растворами |
|  | З 5.3.01 | Виды и основные свойства клеев, применяемых при производстве обойных работ |
|  | З 5.3.02 | Способы и правила приготовления клея |
|  | З 5.3.03 | Способы раскроя обоев вручную |
|  | З 5.3.04 | Категории качества поверхностей в зависимости от типов финишных покрытий |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов   296

в том числе в форме практической подготовки  242

Из них на освоение МДК 68

в том числе самостоятельная работа  4

практики, в том числе учебная 144

производственная 72

Промежуточная аттестация 12

2. Структура и содержание профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4 ПК 5.5 ПК 5.6 ПК 5.7 ОК 01,ОК 02, ОК 03,ОК 04, ОК 08 ОК 09 | Раздел 1 Технология выполнения штукатурных работ | 34 | 14 | 34 | 14 | 2 |  |  | - |
| ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4 ОК 01,ОК 02, ОК 03,ОК 04, ОК 08 ОК 09 | Раздел 2 Технология выполнения малярных работ | 34 | 12 | 34 | 12 | 2 |  |  |  |
|  | Учебная практика | 144 |  |  |  |  |  | 144 |  |
|  | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  | 72- |
|  | Промежуточная аттестация | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 296 | 242 | 68 | 26 | 4 | 12 | 144 | 72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ-05

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1 Технология выполнения штукатурных работ |  |  | 34/14 |  |  |
| МДК 05.01 Технология выполнения штукатурных работ |  |  | 34/14 |  |  |
| Тема 1.1. Подготовительные работы при производстве штукатурных работ. | Содержание |  | 4 |  |  |
|  | Общие сведения о штукатурных работах, виды поверхностей подлежащие оштукатуреванию. Требования к готовности зданий и поверхностей для выполнения отделочных работ. Требования строительных норм и правил (СНиП) к зданиям, температурно-влажностному режиму и поверхностям для выполнения отделочных работ: понятия, технические требования. Организация рабочего места и безопасность труда Технология подготовки различных поверхностей. Подготовка кирпичных, железобетонных, гипсобетонных, шлакобетонных и разнородных поверхностей под оштукатуривание, сухую отделку. Назначение, требования к подготовке, виды поверхностей, способы, правила и приемы подготовки. Подготовка поверхностей с применением ручного и механизированного инструмента. Правила и назначение провешивания поверхностей. Виды марок и маяков, их устройство. Назначение, классификация и правила применения инструмента и приспособлений. Установка строительных лесов и подмостей в соответствии со специализацией. Правила применения средств индивидуальной защиты. |  |  | ПК 5.1, ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 | З 5.1.01- З 5.1.06 У 5.1.01 У 5.1.05 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 4 |  |  |
|  | 1.Практическое занятие №1. «Составление таблицы применяемых инструментов, приспособлений, инвентаря для выполнения для штукатурных работ» |  | 2 | ПК 5.1, ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 08 | З 5.1.01- З 5.1.06 У 5.1.01 У 5.1.04 У 5.1.05 Н 5.1.01 |
|  | 2.Практическое занятие №2. Построение схем организации рабочего места при подготовке поверхности под оштукатуривание . |  | 2 |  |  |
|  | Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела |  | - |  |  |
| Тема 1.2. Приготовление штукатурных растворов и смесей. | Содержание |  | 4 - |  |  |
|  | Виды основных материалов для штукатурных работ. Приготовление штукатурных растворов и смесей вручную. Подвижность раствора для разных слоев штукатурки. Выбор раствора с учетом коэффициента температурного расширения. Подбор состава раствора. Значение прочности раствора в зависимости от прочности материала отделываемой поверхности. Проверка подвижности раствора стандартным конусом. Транспортирование и хранение компонентов штукатурных растворов и сухих строительных смесей. |  |  | ПК 5.2 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 08 ОК 09 | З 5.2.01 З 5.2.02 З 5.2.03 З 5.2.04 З 5.2.05 З 5.2.06 З 5.2.07 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 2 |  |  |
|  | 1.Практическое занятие №3 Приготовление штукатурных растворов и смесей вручную. Проверка подвижности раствора стандартным конусом. Перемешивание компонентов штукатурных растворов и смесей. |  | 2 | ПК 5.2 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 08 ОК 09 | З 5.2.01 З 5.2.02 З 5.2.03 З 5.2.04 З 5.2.05 З 5.2.06 З 5.2.06 У 5.2.02 Н 5.2.02 Н 5.2.03 |
|  | Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 |  | - |  |  |
| Тема 1.3 Технологические процессы штукатурных работ | Содержание |  | 8 | ПК 5.3 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 08 ОК 09 | З 5.3.01- З 5.3.19 У 5.3.01- У 5.3.21 |
|  | Сведения о штукатурке: классификация, виды, характеристика и применение. Простая, улучшенная штукатурка. Технологические процессы оштукатуривания поверхностей. Штукатурные слои: разновидности, назначение, особенности нанесения. Многослойная структура штукатурки.. Технология выполнения основных операций по оштукатуриванию поверхностей вручную и механизировано: наносить обрызг,грунт, накрывку, затирку Нанесение штукатурных растворов на внутренние и наружные поверхности зданий и сооружений с помощью штукатурной машины. Технологическая последовательность выполнения операций штукатурных работ с использованием сухих строительных смесей. Порядок установки маяков и защитных уголков. Правила обработки швов, углов и поверхностей. Характеристика способов и приемов нанесения, способы разравнивания и затирки поверхности. Технология оштукатуривания по маякам. Способы отделки углов и фасок при простом и улучшенном оштукатуривании. Технология высококачественной штукатурки. Особенности оштукатуривания потолков. Меры, применяемые для предотвращения образования и развития трещин. Контроль качества работ. Оштукатуривание оконных и дверных откосов. Способы подготовки поверхностей, определения угла рассвета откосов и навешивания правил, армирования толстого намета на откосах. Способы нанесения, разравнивания и затирки раствора на откосах. Виды тяг и их профили. Технология и сборка шаблона, подготовка поверхностей для выполнения тяг и падуг. Правила навешивания направляющих реек. Способы разделки углов и падуг. Общие сведения о колоннах, виды и формы. Провешивание колонн. Оштукатуривание четырехгранных, круглых колонн. Способы и приемы оштукатуривания круглых колонн постоянного сечения и сужающихся. Правила навешивания правил и оштукатуривании колонн. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 4 |  |  |
|  | 1.Практическое занятие № 4 Составление инструкционно-технологической карты: «Последовательности технологических операций для выполнения работ по оштукатуриванию вертикальных поверхностей внутри помещений». |  | 2 | ПК 5.3 ОК 0,1 ОК 0,2, ОК 0,3, ОК 0,4, ОК 0,8, ОК 0,9 | З 5.3.01- З 5.3.19 У 5.3.01- У5.3.21 |
|  | 2.Практическое занятие № 5 Составление инструкционно-технологической карты: «Оштукатуривание четырехгранных колонн». |  | 2 |  |  |
| Тема 1.4 Выполнение наливных полов | Содержание |  | 2 |  |  |
|  | Условия проведения работ по устройству наливных стяжек полов. Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов растворов и ССС для наливных стяжек полов. Составы растворов для наливных стяжек полов. Технология перемешивания растворов и ССС для наливных стяжек полов вручную или механизированным способом. Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений. Технологические операции выполнения наливных полов. |  |  | ПК 5.5 ПК 5.6 ОК 0,1 ОК 0,2, ОК 0,3, ОК 0,4, ОК 0,8, ОК 0,9 | З 5.5.01- З 5.5.14 З 5.6.01- З 5.6.06 У5.5.01- У5.5.09 У5.6.01- У5.6.06 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 2 |  |  |
|  | 1.Практическое занятие № 6 Разработать последовательность операций по устройству наливных стяжек полов. |  | 2 | ПК 5.5 ПК 5.6 ОК 0,1 ОК 0,2, ОК 0,3, ОК 0,4, ОК 0,8, ОК 0,9 | З 5.5.01- З 5.5.14 З 5.6.01- З 5.6.06 У5.5.01- У5.5.09 У5.6.01- У5.6.06 |
| Тема 1.5 Технология ремонта оштукатуренных поверхностей и наливных стяжек пола | Содержание |  | 2 |  |  |
|  | Особенности организации ремонтно-восстановительных работ. Причины разрушения внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений Виды и степень разрушения поверхностей от влияния естественных факторов среды, производственных условий и механических повреждений. Межремонтные сроки при эксплуатации зданий и сооружений. Виды возможных дефектов оштукатуренных поверхностей и способы их обнаружения. Виды и последовательность работ при ремонте оштукатуренных поверхностей. Способы выполнения работ по: снятию участков старой штукатурки; подготовке поверхностей под оштукатуривание; расшивке и заделке трещин; затирке, перетирке поверхностей. Методика диагностики состояния поврежденной поверхности наливных стяжек пола Составы и способы приготовления растворов и выполнение ремонта наливных стяжек пола |  |  | ПК 5.5- ПК 5.6 ОК 0,1 ОК 0,2, ОК 0,3, ОК 0,4, ОК 0,8, ОК 0,9 | З 5.5.01- З 5.5.14 З 5.6.01- З 5.6.06 У5.5.01- У5.5.09 У5.6.01- У5.6.06 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 2 |  |  |
|  | 1.Практическое занятие №7 Составить таблицу : Основные дефекты и способы их устранения |  | 2 |  |  |
| Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 Построение схемы: « Провешивание вертикальной поверхности» |  |  | 2 |  |  |
| Раздел 2 Технология выполнения малярных работ |  |  | 106/84 |  |  |
| МДК 05.02 Технология выполнения малярных работ |  |  | 34/12 |  |  |
| Тема 1.1. Подготовительные работы при производстве малярных работ. |  | Содержание | 2 | ПК 5.1 ОК 0,1 ОК 0,2 ОК 0,3 ОК 0,4 ОК 0,8 | З 5.1.01 З 5.1.02 З 5.1.03 З 5.1.04 З 5.1.05 У 5.1.01 У 5.1.04 |
|  |  | Технологическая последовательность выполнения малярных работ. Соблюдение безопасных условий труда и охраны окружающей среды при выполнении малярных работ. Организация рабочего места Назначение и правила применения инструмента и механизмов для выполнения малярных работ |  |  |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  |  | 1.Практическое занятие №1 Разработка схемы организации рабочего места с созданием безопасных условий труда. | 2 | ПК 5.1 ОК 0,1 ОК 0,2, ОК 0,3, ОК 0,4, ОК 0,8, | З 5.1.01 З 5.1.02 З 5.1.03 З 5.1.04 З 5.1.05 У 5.1.01 У 5.1.04 |
| Тема 1.2 Подготовка поверхностей под окраску. |  | Содержание | 8 | ПК 5.2 ОК 0,1 ОК 0,2, ОК 0,3, ОК 0,4, ОК 0,8, ОК 0,9 | З 5.1.01 З 5.1.05 З 5.2.01 З.5.2.02 З.5.2.03 З.5.2.04 З.5.2.05 У 5.2.02 |
|  |  | Требования СНиП к помещениям и поверхностям, подлежащим окраске и оклейке обоями. Требования к влажности поверхностей. Способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание Технология нанесения шпатлевочных составов на поверхность вручную Способы и правила разравнивания шпатлевочного состава, нанесенного механизированным способом Правила и приемы полного или частичного шпаклевания поверхности, заделки торцевых швов, швов с утонённой кромкой, углублений от шурупов, дефектов поверхности. Технология крепления армирующих лент Основные требования, предъявляемые к качеству нанесения шпатлевочных составов Способы и правила нанесения грунтовок и основные требования, предъявляемые к качеству грунтования Способы и правила выполнения подготовки под декоративное покрытие Способы и правила выполнения шлифовальных работ, основные требования, предъявляемые к качеству шлифования поверхностей Технология приготовления шпаклевочных составов из сухих строительных смесей Требования к подготовке оснований для финишной отделки. |  |  |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  |  | 1.Практическое занятие № 2 Составление инструкционно-технологической карты «Подготовка поверхностей под окраску». | 2 | ПК 5.2 ОК 0,1 ОК 0,2, ОК 0,3, ОК 0,4, ОК 0,8, ОК 0,9 | З 5.1.01- З 5.1.05 З 5.2.01 З.5.2.02 З.5.2.03 З.5.2.04 З.5.2.05 У 5.2.02 |
| Тема 1.3 Приготовление и нанесение окрасочных составов на поверхность вручную. |  | Содержание | 6 |  |  |
|  |  | Виды основных материалов и требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при производстве малярных и обойных работ. Приготовление окрасочных составов. Технологические операции нанесения окрасочных составов вручную и механизировано. Водные окрасочные составы, их классификация по качеству выполнения, по связующему, входящему в окрасочный состав, области применения, правила приготовления. Приготовление грунтовочных составов под водные окраски. Технология выполнения простой и улучшенной окраски поверхностей водными составами. Контроль качества выполненных работ. Требования безопасности труда и организации рабочего места. |  | ПК 5.3. ОК 0,1 ОК 0,2, ОК 0,3, ОК 0,4, ОК 0,8, ОК 0,9 | З 5.3.01 З 5.3.04 |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  |  | 1.Практическое занятие №3 Составление инструкционно-технологической карты по теме: «Окрашивание стен водными составами кистями и валиками». | 2 | ПК 5.3. ОК 0,1 ОК 0,2, ОК 0,3, ОК 0,4, ОК 0,8, ОК 0,9 | З 5.3.01 З 5.3.04 |
|  |  | 2.Практическое занятие № 4 Расчет потребностей в материалах при окрашивании помещений. | 2 | ПК 5.3. ОК 0,1 ОК 0,2, ОК 0,3, ОК 0,4, ОК 0,8, ОК 0,9 | З 5.3.01 З 5.3.04 |
| Тема 1.4 Технология выполнения обойных работ |  | Содержание | 4 |  |  |
|  |  | Виды и качественные характеристики обоев. Психологические аспекты выбора обоев. Технологические процессы оклеивания поверхностей обоями. Правила раскроя обоев и комплектации обоев. Виды клеящих составов. Требования СНиП. Контроль качества выполненных работ. Требования безопасности труда и организации рабочего места.Виды обоев. Приготовление клеевых составов для наклеивания обоев. Проверка качества оклеенных поверхностей. |  | ПК 5.3. ОК 0,1 ОК 0,2, ОК 0,3, ОК 0,4, ОК 0,8, | З 5.3.01 З 5.3.04 У 5.3.03 |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  |  | 1.Практическое занятие № 5 Составление инструкционно-технологической карты по теме: «Оклеивание стен обоями». | 2 | ПК 5.3. ОК 0,1 ОК 0,2, ОК 0,3, ОК 0,4, ОК 0,8 | З 5.3.01 З 5.3.02 З 5.2.04 У 5.3.03 |
| Тема 1.5 Технология выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей. |  | Содержание | 2 |  |  |
|  |  | Проверка качества окрашенных и оклеенных поверхностей . Виды дефектов ,причины появления, способы устранения. Ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. Устранение дефектов при оклейке поверхностей обоями. |  | ПК 5.4. ОК 0,1 ОК 0,2, ОК 0,3, ОК 0,4, ОК 0,8 | З 5.3.04 У 5.3.02 З 5.2.04 |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  |  | 1.Практическое занятие № 6 Заполнить таблицу: Виды дефектов оклеенных(окрашенных) поверхностей и способы устранения. | 2 | ПК 5.4. ОК 0,1 ОК 0,2, ОК 0,3, ОК 0,4, ОК 0,8, | З 5.3.04 З 5.2.04 У 5.3.02 |
| Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 Расчет объемов работ в соответствии с заданием. |  |  | 2 |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ -Проведение инструктажа по ТБ при выполнении штукатурных работ. Инструменты, приспособления,инвентарь; - Проверка пригодности поверхности основания к отделочным работам; -Подготовка под оштукатуривание бетонных и каменных поверхностей: расшивка трещин; -Расчеты объемов работ в соответствии с заданием; -Подготовка под оштукатуривание деревянных поверхностей: набивка драни, сетки; -Приготовление растворов вручную и механизировано. Проверка подвижности раствора стандартным конусом; -Провешивание поверхностей; -Установка марок и маяков и вытягивание раствора по маякам; - Выполнение работ по простому оштукатуриванию поверхностей: подготовка поверхности под оштукатуривание; провешивание поверхности; нанесение обрызга; нанесение грунта; разравнивание нанесённого грунта; разделка углов; разделка потолочных рустов; затирка; отделка откосов; -.Нанесение штукатурных растворов на поверхности вручную и механизировано; - Оштукатуривание поверхностей сухими смесями.; -Нанесение слоя грунта и его разравнивание под улучшенную штукатурку; -.Выполнение высококачественной штукатурки; -. Расчеты объемов работ в соответствии с заданием; -Подготовка поверхностей фасадов для оштукатуривания; - Нанесение слоя декоративной штукатурки и обработка декоративного слоя в зависимости от вида декоративной штукатурки; -Проверка качества оштукатуренной поверхности ; Транспортировка и складирование компонентов растворов и сухих строительных смесей (далее - ССС) для наливных стяжек полов; -Дозирование компонентов растворов и ССС для наливных стяжек полов вручную или механизированным способом; - Перемешивание компонентов растворов и ССС для наливных стяжек полов вручную или механизированным способом; – Выполнение работ по устройству наливных полов и оснований под полы, включая подготовку оснований; - Выполнение ремонта наливных стяжек пола и выполнение ремонта оштукатуренной поверхности различной степени сложности; |  |  | 72 | ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5,3, ПК 5.4 ПК 5.5 ПК 5.6 ПК 5.7 ОК 0,1 ОК 0,2, ОК 0,3, ОК 0,4, ОК 0,8, ОК 0,9 | З 5.4.05 У 5.3.01- У 5.3.21 У5.4.05 Н5.1.01 Н5.1.02 Н5.1.03 Н5.2.01 Н5.2.02 Н5.2.03 Н5.3.01- Н5.3. 15 Н5.4.01 Н5.4.02 Н5.4.03 Н 5.4.03 Н 5.4.04 Н 5.4.05 Н 5.7.01 Н 5.7.02 Н 5.7.03 Н 5.7.04 Н 5.7.05 Н 5.7.06 |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ – Проверка качества оштукатуренной поверхности. Подготовка площадки, подготовка рабочих мест, материалов для проведения работ Подготовка поверхности под окраску: – Нанесение грунтовочных составов на поверхности под окрашивание; – Шпатлевание поверхностей под окрашивание; – Шлифование поверхностей вручную и шлифовальными машинами; – Выполнение работ по окрашиванию клеевыми, силикатными, водоэмульсионными составами; – Выполнение работ по окрашиванию труб, радиаторов и других решетчатых металлических конструкций неводными составами; – Разметка поверхностей стен на панели, гобелены, фризы и зеркала; – Вытягивание филенок; – Нанесение на окрашенную поверхность плоского рисунка торцеванием, накаткой валиками; – Подбор и приготовление колера, гармонично сочетающегося с цветом фона; – Декоративная обработка поверхностей в один и несколько тонов; – Приготовление клеевых составов для наклеивания обоев; – Оклеивание поверхности обоями – Проверка качества окрашенных и оклеенных поверхностей ; -Ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. -Устранение дефектов при оклейке поверхностей обоями. |  |  | 72 | ПК 5.1. ПК 5.2. ПК 5.3. ПК 5.4 ОК 0,1 ОК 0,2, ОК 0,3, ОК 0,4, ОК 0,8, | Н 5.1.01- Н 5.1.04 Н 5.2.01 Н 5.2.03 Н 5.3.01 Н 5.3.02 |
| Производственная практика Виды работ -Подготовка площадки, подготовка рабочих мест, материалов для проведения работ -Выполнение подготовительных работ при производстве отделочных работ. -Подготовка поверхностей для отделочных работ. -Оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. -Отделка оштукатуренных поверхностей. -Нанесение слоя декоративной штукатурки и обработка декоративного слоя в зависимости от вида декоративной штукатурки. -Оштукатуривание поверхностей сухими смесями. --Окрашивание внутренних и наружных поверхностей. -Оклеивание поверхностей различными материалами. -Подготовка поверхности под окраску: нанесение грунтовочных составов на поверхности под окрашивание; -Шпатлевание поверхностей под окрашивание; -Шлифование поверхностей вручную и шлифовальными машинами; -Выполнение работ по окрашиванию клеевыми, силикатными, водоэмульсионными составами; -Выполнение работ по окрашиванию дверей и окон неводными составами; -Выполнение работ по окрашиванию труб, радиаторов и других решетчатых металлических конструкций неводными составами; -Разметка поверхностей стен на панели, гобелены, фризы и зеркала; -Вытягивание филенок; -Нанесение на окрашенную поверхность плоского рисунка торцеванием, накаткой валиками; -Подбор и приготовление колера, гармонично сочетающегося с цветом фона; -Декоративная обработка поверхностей в один и несколько тонов; приготовление клеевых составов для наклеивания обоев;оклеивание поверхности обоями -Ремонт оштукатуренных, окрашенных и оклеенных поверхностей. -Устранение дефектов при оклейке поверхностей обоями. |  |  | 72 |  | Н5.1.01 Н5.1.02 Н5.1.03 Н5.2.01 Н5.2.02 Н5.2.03 Н5.3.01- Н5.3. 15 Н5.4.01 Н5.4.02 Н5.4.03 Н 5.4.03 Н 5.4.04 Н 5.4.05 Н 5.7.01 Н 5.7.02 Н 5.7.03 Н 5.7.04 Н 5.7.05 Н 5.7.06 Н 5.1.01- Н 5.1.04 Н 5.2.01 Н 5.2.03 Н 5.3.01 Н 5.3.02 |
| Всего |  |  | 296 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Мастерская «Штукатурных и декоративных работ», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы 
по  специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основные печатные издания

- Черноус, Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ (4-е изд.) учебник – Москва : Академия, 2020 – 240 с. – ISBN978-5-4468-8695-1.

- Белецкий, Б. Ф. Технология и механизация строительного производства :учебное пособие для СПО / Б. Ф. Белецкий. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 752 с. –ISBN 978-5-8114-5899-8.

- Казаков, Ю. Н. Технология возведения зданий :учебное пособие для СПО / Ю. Н. Казаков, А. М. Мороз, В. П. Захаров. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 256 с. –ISBN 978-5-8114-5890-5.

- Ткачева,В.Г.Шульц,Г.В.Мастер сухого строительства учебно- практическое пособие (Среднее профессиональное образование) – Москва : КНОРУС, 2019 – 240 с. – ISBN978-5-406-07475-6.

3.2.2. Основные электронные издания

- Технология штукатурных работ: Электронный учебно-методический комплекс: Рекомендовано ФГБУ «ФИРО» [Электронный ресурс]. – Москва : Академия, 2021

- Сухое строительство и штукатурные работы: Комплект программно-учебных модулей: Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» [Электронный ресурс]. – Москва : Академия, 2021

- Выполнение штукатурных и декоративных работ: Электронный учебно-методический комплекс: Рекомендовано ФГБУ «ФИРО» [Электронный ресурс]. – Москва : Академия, 2021

- Новикова С.К. Штукатурно-декоративные и облицовочные работы:учебник. Москва :КНОРУС, 2021 - 240 с. ISBN 978-5-406-06256-2

- Казаков, Ю. Н. Технология возведения зданий :учебное пособие для СПО / Ю. Н. Казаков, А. М. Мороз, В. П. Захаров. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 256 с. –ISBN 978-5-8114-5890-5. –Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. –URL: https://e.lanbook.com/book/146638(дата обращения: 14.01.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Белецкий, Б. Ф. Технология и механизация строительного производства :учебное пособие для СПО / Б. Ф. Белецкий. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 752 с. –ISBN 978-5-8114-5899-8. –Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. –URL: https://e.lanbook.com/book/146646(дата обращения: 26.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Дергунов, С. А. Сухие строительные смеси (состав, технология, свойства) : учебное пособие для СПО / С. А. Дергунов, С. А. Орехов. — Саратов : Профобразование, 2020. — 106 c. — ISBN 978-5-4488-0662-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92174

- Федонов Р.Н Учебник СПО Основы технологии отделочных строительных работ -2022г https://www.knorus.ru/ boor.ru

- Новикова С.К.Год издания: 2022 г.ISBN: 978-5-406-09694-9 Технология штукатурных и декоративных работ Издательство: КноРус Страниц: 258 https://www.knorus.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 5.1 Подготавливать поверхности под оштукатуривание | Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами; правилами подготовки и организации рабочего места. - требованиями охраны труда, электробезопасности и пожарной безопасности. -применение средств индивидуальной защиты. -выполнение последовательности подготовки поверхности под оштукатуривание; -применение ручного и механизированного инструмента. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы Экспертная оценка мастеров производственного обучения по результатам прохождения учебной практики и практических занятий. |
| ПК 5.2 Готовить штукатурные растворы и смеси. | - соблюдение правил охраны труда, электробезопасности и пожарной безопасности. - организации рабочего места -правил транспортировки, складирования и хранения компонентов штукатурных растворов и сухих строительных смесей. -применение средств индивидуальной защиты. -выполнение последовательности приготовления штукатурныхрастворов; -применение ручного и механизированного инструмента. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ Проверка правильности выполнение практических работ |
| ПК5.3 Выполнять штукатурные работ по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений ручным и механизированным способом. | Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, применение ручного и механизированного инструмента. -правил подготовки и отделке внутренних и наружных поверхностей; -выполнение штукатурных работ с использованием готовых составов и сухих строительных смесей; - пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения готовых составов –соблюдение последовательности работ; -применение средств индивидуальной защиты.- | Экспертное наблюдение выполнения практических работ Проверка правильности выполнение практических работ |
| ПК 5.4 Выполнять ремонт оштукатуренной поверхности | Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, применение ручного и механизированного инструмента при подготовке и организации рабочего места. - определение дефектов и поврежденных поверхностей, подлежащих ремонту; -осуществление ремонта поверхностей, -применение средств индивидуальной защиты. - соблюдать правила охраны труда, электробезопасности и пожарной безопасности при ремонтных работах -соблюдение последовательности работ; | .Экспертное наблюдение выполнения практических работ Проверка правильности выполнение практических работ |
| ПК 5.5. Выполнять работы по устройству наливных полов и оснований под полы, включая подготовку оснований | Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, применение ручного и механизированного инструмента при устройстве наливных полов и оснований под полы, включая подготовку оснований; -применение средств индивидуальной защиты. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ Проверка правильности выполнение практических работ |
| ПК 5.6 Готовить растворы наливных стяжек пола | Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, применение ручного и механизированного инструмента при приготовлении растворов для наливных стяжек пола; -применение средств индивидуальной защиты. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ Проверка правильности выполнение практических работ |
| ПК 5.7 Выполнять ремонт наливных стяжек пола | Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, применение ручного и механизированного инструмента при подготовке и организации рабочего места. - определение дефектов и поврежденных поверхностей, подлежащих ремонту; -осуществление ремонта поверхностей, -применение средств индивидуальной защиты. - соблюдать правила охраны труда, электробезопасности и пожарной безопасности при ремонтных работах -соблюдать последовательность работ; | Экспертное наблюдение выполнения практических работ Проверка правильности выполнение практических работ |
| ПК 5.1 Выполнять очистку поверхностей и предохранение от набрызгов краски | Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда при подготовке и организации рабочего места. -применение ручного и механизированного инструмента -выполнение работ по очистке поверхностей и предохранение от набрызгов краски -применение средств индивидуальной защиты. -соблюдение последовательности работ; | Экспертное наблюдение выполнения практических работ Проверка правильности выполнение практических работ |
| ПК 5.2 Обрабатывать поверхности различными средствами и составами | Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда при подготовке и организации рабочего места. -применение ручного и механизированного инструмента -выполнение работ обработки поверхности различными средствами и составами с соблюдением последовательности работ; -применение средств индивидуальной защиты. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ Проверка правильности выполнение практических работ |
| ПК 5.3. Готовить и наносить на поверхности клеевые составы | Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда при подготовке и организации рабочего места. -применение ручного и механизированного инструмента -выполнение работ . приготовления и нанесения на поверхности клеевых составов с соблюдением последовательности работ; -применение средств индивидуальной защиты. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ Проверка правильности выполнение практических работ |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | -обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; -адекватная оценка и самооценка эффективности и качества. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ Экспертное наблюдение выполнения учебно-производственных работ на учебной практике |
| ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. | оперативность поиска и использования информации, необходимой для качественного выполнения профессиональных задач, -широта использования различных источников информации, включая электронные. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ Экспертное наблюдение выполнения учебно-производственных работ на учебной практике |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. | демонстрация ответственности за принятые решения - обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы | Экспертное наблюдение выполнения практических работ Экспертное наблюдение выполнения учебно-производственных работ на учебной практике |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | конструктивность взаимодействия с обучающимися, преподавателями и руководителями практики в ходе обучения и при решении профессиональных задач. -четкое выполнение обязанностей при работе в команде и / или выполнении задания в группе -соблюдение норм профессиональной этики при работе в команде. -построение профессионального общения с учетом социально-профессионального статуса, ситуации общения, особенностей группы и индивидуальных особенностей участников коммуникации | Экспертное наблюдение выполнения практических работ Экспертное наблюдение выполнения учебно-производственных работ на учебной практике |
| ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | использование физкультурно-оздоровительной деятельности для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; -применение рациональных приемов двигательных функций в профессиональной деятельности; -пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специальности | Экспертное наблюдение выполнения практических работ Экспертное наблюдение выполнения учебно-производственных работ на учебной практике |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | -понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), -понимать тексты на базовые профессиональные темы; -участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; -кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); -писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы -использование в профессиональной деятельности необходимой технической документации | Экспертное наблюдение выполнения практических работ Экспертное наблюдение выполнения учебно-производственных работ на учебной практике |

Приложение 2.6

к ОПОП-П по специальности 08.02.01

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.05  «Освоение работ по профессии 12680 Каменщик»

Обязательный профессиональный блок

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 3 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 8 16 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 17 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.05  «Освоение профессий рабочих 12680 Каменщик»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности: освоение профессии рабочих (12680 Каменщик) и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД | Освоение профессии рабочих (12680 Каменщик) |
| ПК 5.1 | Выполнять такелажные работы при кладке простейших каменных конструкций, включая подготовку материалов |
| ПК 5.2 | Выполнять кладку простейших каменных конструкций |
| ПК 5.3 | Выполнять заполнение каналов и коробов, включая устройство цементной стяжки и гидроизоляции простых стен |
| ПК 5.4 | Выполнять кладку и разборку простых стен |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н 5.1.01 | Разборка вручную бутовых фундаментов, кирпичной кладки стен и столбов |
| --- | --- | --- |
|  | Н 5.1.02 | Очистка кирпича от раствора |
|  | Н 5.1.03 | Доставка раствора, кирпича, камня и других материалов малой массы (до 15 кг) вручную |
|  | Н 5.1.04 | Зацепление грузов инвентарными стропами за монтажные петли, скобы, крюки |
|  | Н 5.1.05 | Приготовление раствора для кладки вручную |
|  | Н 5.2.01 | Теска кирпича |
|  | Н 5.2.02 | Пробивка вручную гнезд, борозд и отверстий в кирпичной и бутовой кладке |
|  | Н 5.2.03 | Кладка кирпичных и бутовых столбиков под половые лаги |
|  | Н 5.2.04 | Рубка кирпича |
|  | Н 5.3.01 | Заполнение каналов и коробов теплоизоляционными материалами |
|  | Н 5.3.02 | Выполнение цементной стяжки |
|  | Н 5.3.03 | Выполнение горизонтальной гидроизоляции фундамента рулонными материалами |
|  | Н 5.4.01 | Кладка стен из кирпича и мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов по ходу кладки |
|  | Н 5.4.02 | Кладка забутки кирпичных стен |
|  | Н 5.4.03 | Монтаж в каменных зданиях железобетонных перемычек над оконными и дверными проемами и нишами |
|  | Н 5.4.04 | Устройство фундаментов из бутового камня и кирпичного щебня под залив |
|  | Н 5.4.05 | Заделка кирпичом и бетоном борозд, гнезд и отверстий |
|  | Н 5.4.06 | Пробивка проемов, гнезд, борозд и отверстий в кирпичных и бутовых стенах с помощью пневматического и электрифицированного инструмента |
|  | Н 5.4.07 | Разборка кладки с помощью пневматического и электрифицированного инструмента |
| Уметь | У 5.1.01 | Пользоваться инструментом для разборки бутового фундамента, кирпичной кладки стен и столбов |
|  | У 5.1.02 | Пользоваться инструментом для очистки кирпича от раствора |
|  | У 5.1.03 | Пользоваться такелажной оснасткой, инвентарными стропами и захватными приспособлениями |
|  | У 5.1.04 | Пользоваться инструментом и оборудованием для приготовления раствора |
|  | У 5.1.05 | Пользоваться средствами индивидуальной защиты |
|  | У 5.1.06 | Соблюдать требования безопасности при нахождении и выполнении работ на строительной площадке |
|  | У 5.2.01 | Определять сортамент и объемы применяемого материала |
|  | У 5.2.02 | Пользоваться инструментом и инвентарем для кладки кирпичных и бутовых столбиков |
|  | У 5.2.03 | Расстилать и разравнивать раствор при кладке простейших конструкций |
|  | У 5.2.04 | Пользоваться инструментом для рубки кирпича |
|  | У 5.2.05 | Пользоваться инструментом для тески кирпича |
|  | У 5.2.06 | Пользоваться инструментом и оборудованием для пробивки гнезд, борозд и отверстий в кладке |
|  | У 5.2.07 | Читать эскизы и чертежи, непосредственно используемые в работе |
|  | У 5.2.08 | Пользоваться средствами индивидуальной защиты |
|  | У 5.3.01 | Пользоваться инструментом и приспособлениями для заполнения каналов и коробов теплоизоляционными материалами |
|  | У 5.3.02 | Пользоваться инструментом и приспособлениями для выполнения цементной стяжки |
|  | У 5.3.03 | Расстилать и разравнивать раствор при выполнении цементной стяжки |
|  | У 5.3.04 | Пользоваться оборудованием, инструментом и приспособлениями при выполнении гидроизоляционных работ |
|  | У 5.4.01 | Расстилать и разравнивать раствор на горизонтальных поверхностях возводимых стен |
|  | У 5.4.02 | Владеть основными видами кладки: сплошной, облегченной, армированной, декоративной |
|  | У 5.4.03 | Выполнять перевязку вертикальных, продольных и поперечных швов |
|  | У 5.4.04 | Выполнять каменную кладку в зимних условиях методом замораживания, искусственного прогрева в тепляках и на растворах с химическими добавками |
|  | У 5.4.05 | Пользоваться грузоподъемным оборудованием при монтаже перемычек |
|  | У 5.4.06 | Пользоваться инструментом и приспособлениями для заделки борозд, гнезд и отверстий |
|  | У 5.4.07 | Пользоваться механизированным инструментом для пробивки проемов, гнезд, борозд и отверстий |
|  | У 5.4.08 | Пользоваться механизированным инструментом при разборке кладки |
| Знать | З 5.1.01 | Основные виды стеновых материалов |
|  | З 5.1.02 | Сортамент, маркировка и нормы расходов применяемых материалов |
|  | З 5.1.03 | Правила разборки кладки фундаментов, стен и столбов |
|  | З 5.1.04 | Способы и правила очистки кирпича от раствора |
|  | З 5.1.05 | Правила перемещения и складирования грузов |
|  | З 5.1.06 | Основные виды и правила применения такелажной оснастки, стропов и захватных приспособлений |
|  | З 5.1.07 | Способы и последовательность приготовления растворов для кладки, состав растворов |
|  | З 5.1.08 | Виды инструмента, оборудования, инвентаря и оснастки для приготовления раствора и правила их применения |
|  | З 5.1.09 | Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применяемых для безопасного выполнения работ |
|  | З 5.1.10 | Производственная сигнализация при выполнении такелажных работ |
|  | З 5.1.11 | Инструкции по использованию, эксплуатации, хранению приспособлений, инструментов и других технических средств, используемых в подготовительных и такелажных работах |
|  | З 5.1.12 | Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ |
|  | З 5.2.01 | Сортамент, маркировка и нормы расходов применяемых материалов |
|  | З 5.2.02 | Способы и виды кладки простейших конструкций |
|  | З 5.2.03 | Способы и правила рубки кирпича и применяемый инструмент |
|  | З 5.2.04 | Способы и правила тески кирпича и применяемый инструмент |
|  | З 5.2.05 | Способы пробивки гнезд, борозд и отверстий в кладке |
|  | З 5.2.06 | Устройство, назначение и правила применения ручного инструмента для кладки, пробивки отверстий, гнезд и разборки кладки |
|  | З 5.2.07 | Правила чтения чертежей и эскизов, непосредственно используемых в работе |
|  | З 5.2.08 | Инструкции по использованию, эксплуатации, хранению приспособлений, инструментов, измерительных приборов и других технических средств, используемых при кладке |
|  | З 5.2.09 | Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ |
|  | З 5.2.10 | Виды брака и способы его предупреждения и устранения |
|  | З 5.3.01 | Способы и правила заполнения каналов и коробов теплоизоляционными материалами |
|  | З 5.3.02 | Основные свойства стеновых материалов и растворов, а также гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов, применяемых для изоляции фундаментов и стен |
|  | З 5.3.03 | Правила выполнения цементной стяжки |
|  | З 5.3.04 | Виды горизонтальной гидроизоляции и правила ее устройства |
|  | З 5.3.05 | Виды и правила безопасного выполнения работ при устройстве гидроизоляции |
|  | З 5.3.06 | Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ |
|  | З 5.4.01 | Способы расстилания растворов на стене, раскладки кирпича и забутки |
|  | З 5.4.02 | Правила и приемы кладки стен и перевязки швов |
|  | З 5.4.03 | Правила и способы каменной кладки в зимних условиях |
|  | З 5.4.04 | Правила и приемы установки перемычек вручную и с использованием грузоподъемного оборудования |
|  | З 5.4.05 | Способы и правила заделывания кирпичом и бетоном борозд, гнезд и отверстий |
|  | З 5.4.06 | Основные виды деталей и сборных конструкций, применяемых при возведении каменных зданий и сооружений |
|  | З 5.4.07 | Назначение, процесс работы и правила эксплуатации пневматического и электрифицированного инструмента |
|  | З 5.4.08 | Правила по охране труда при применении пневматического и электрифицированного инструмента |
|  | З 5.4.09 | Требования, предъявляемые к качеству кирпичной кладки и монтируемых сборных железобетонных конструкций |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов  296

в том числе в форме практической подготовки  242

Из них на освоение МДК 68

в том числе самостоятельная работа  4

практики, в том числе учебная  144

производственная - 72

Промежуточная аттестация  12

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1 Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 5.1, ПК 5.2 ПК 5.3, ПК 5.4 ОК 01, ОК 02 ОК 03, ОК 04 ОК 05, ОК 06 ОК 07, ОК 09 | Раздел N.1 Технология выполнения каменных работ | 68 | 26 | 68 | 22 | - | 4 |  |  |  |
|  | Учебная практика | 144 | 144 |  |  |  |  |  | 144 |  |
|  | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 296 | 242 | 68 | 22 | - | 4 | 12 | 144 | 72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1 Технология выполнения каменных работ |  | 68/26 |  |  |
| МДК 05.01 Технология выполнения каменных работ |  | 68/26 |  |  |
| Тема 1 Такелажные работы прикладке простейших каменных конструкций, включая подготовку материалов | Содержание Основные виды стеновых материалов. Сортамент, маркировка и нормы расходов применяемых материалов. Правила разборки кладки фундаментов, стен и столбов. Способы и правила очистки кирпича от раствора. Правила перемещения и складирования грузов. Основные виды и правила применения такелажной оснастки, стропов и захватных приспособлений. Способы и последовательность приготовления растворов для кладки, состав растворов. Виды инструмента, оборудования, инвентаря и оснастки для приготовления раствора и правила их применения. Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применяемых для безопасного выполнения работ. Производственная сигнализация при выполнении такелажных работ. Инструкции по использованию, эксплуатации, хранению приспособлений, инструментов и других технических средств, используемых в подготовительных и такелажных работах. Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ | 10 | ПК 5.1 ОК 01, ОК 04, ОК 7 | З 5.1.01 З 5.1.02 З 5.1.03 З 5.1.04 З 5.1.05 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие №1 Пользоваться инструментом для разборки бутового фундамента, кирпичной кладки стен и столбов. Пользоваться инструментом для очистки кирпича от раствора. | 2 | ПК 5.1 ОК 01, ОК 04, ОК 7 | У 5.1.01 У 5.1.02 У 5.1.03 У 5.1.04 У 5.1.05 У 5.1.06 |
|  | Практическое занятие №2 Пользоваться инструментом и оборудованием для приготовления раствора | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №3. Пользоваться средствами индивидуальной защиты. Соблюдать требования безопасности при нахождении и выполнении работ на строительной площадке | 2 |  |  |
| Тема 2 Кладка простейших каменных конструкций | Содержание Способы и виды кладки простейших конструкций. Способы и правила рубки кирпича и применяемый инструмент. Способы и правила тески кирпича и применяемый инструмент. Способы пробивки гнезд, борозд и отверстий в кладке. Устройство, назначение и правила применения ручного инструмента для кладки, пробивки отверстий, гнезд и разборки кладки. Правила чтения чертежей и эскизов, непосредственно используемых в работе. Инструкции по использованию, эксплуатации, хранению приспособлений, инструментов, измерительных приборов и других технических средств, используемых при кладке. Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ. Виды брака и способы его предупреждения и устранения | 10 | ПК 5.2 ОК 01, ОК 04, ОК 7 | З 5.1.01 З 5.1.02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие №4. Определять сортамент и объемы применяемого материала. Пользоваться инструментом и инвентарем для кладки кирпичных и бутовых столбиков. | 2 | ПК 5.2 ОК 01, ОК 04, ОК 7 | У 5.1.01 У 5.1.02 У 5.1.03 У 5.1.04 У 5.1.05 У 5.1.06 |
|  | Практическое занятие №5 Расстилать и разравнивать раствор при кладке простейших конструкций | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №6. Пользоваться инструментом для рубки кирпича. Пользоваться инструментом для тески кирпича. Пользоваться инструментом и оборудованием для пробивки гнезд, борозд и отверстий в кладке | 2 |  |  |
| Тема 3. Заполнение каналов и коробов, включая устройство цементной стяжки и гидроизоляции простых стен | Содержание Способы и правила заполнения каналов и коробов теплоизоляционными материалами. Основные свойства стеновых материалов и растворов, а также гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов, применяемых для изоляции фундаментов и стен. Правила выполнения цементной стяжки. Виды горизонтальной гидроизоляции и правила ее устройства. Виды и правила безопасного выполнения работ при устройстве гидроизоляции. Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ | 8 | ПК 5.3 ОК 01, ОК 04, ОК 7 | З 5.3.01 З 5.3.02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 7 Пользоваться инструментом и приспособлениями для заполнения каналов и коробов теплоизоляционными материалами. Пользоваться инструментом и приспособлениями для выполнения цементной стяжки | 2 | ПК 5.3 ОК 01, ОК 04, ОК 7 | У 5.3.01 У 5.3.02 У 5.3.03 |
|  | Практическое занятие № 8 Расстилать и разравнивать раствор при выполнении цементной стяжки | 2 |  |  |
| Тема 4 Кладка и разборка простых стен | Содержание Способы расстилания растворов на стене, раскладки кирпича и забутки. Правила и приемы кладки стен и перевязки швов. Правила и способы каменной кладки в зимних условиях. Правила и приемы установки перемычек вручную и с использованием грузоподъемного оборудования. Способы и правила заделывания кирпичом и бетоном борозд, гнезд и отверстий. Основные виды деталей и сборных конструкций, применяемых при возведении каменных зданий и сооружений. Назначение, процесс работы и правила эксплуатации пневматического и электрифицированного инструмента. Правила по охране труда при применении пневматического и электрифицированного инструмента. Требования, предъявляемые к качеству кирпичной кладки и монтируемых сборных железобетонных конструкций | 10 | ПК 5.3 ОК 01, ОК 04, ОК 7 | З 5.3.01 З 5.3.02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 10 |  |  |
|  | Практическая занятие № 9 Владеть основными видами кладки: сплошной, облегченной, армированной, декоративной | 2 | ПК 5.4 ОК 01, ОК 04, ОК 7 | У 5.4.02 У 5.4.03 У 5.4.06 У 5.4.07 У 5.4.08 |
|  | Практическая занятие № 10 Выполнять перевязку вертикальных, продольных и поперечных швов | 2 |  |  |
|  | Практическая занятие № 11 Пользоваться инструментом и приспособлениями для заделки борозд, гнезд и отверстий | 2 |  |  |
| Самостоятельная работа Пользоваться механизированным инструментом для пробивки проемов, гнезд, борозд и отверстий, при разборке кладки |  | 4 | ПК 5.4 ОК 01, ОК 04, ОК 7 | У 5.4.02 У 5.4.03 У 5.4.06 У 5.4.07 У 5.4.08 |
| Учебная практика Виды работ 1.Разборка вручную бутовых фундаментов, кирпичной кладки стен и столбов 2.Очистка кирпича от раствора 3.Доставка раствора, кирпича, камня и других материалов малой массы (до 15 кг) вручную 4.Зацепление грузов инвентарными стропами за монтажные петли, скобы, крюки 5.Приготовление раствора для кладки вручную 6.Теска кирпича 7.Пробивка вручную гнезд, борозд и отверстий в кирпичной и бутовой кладке 8.Кладка кирпичных и бутовых столбиков под половые лаги 9.Рубка кирпича 10.Заполнение каналов и коробов теплоизоляционными материалами 11.Выполнение цементной стяжки 12.Выполнение горизонтальной гидроизоляции фундамента рулонными материалами 13.Кладка стен из кирпича и мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов по ходу кладки 14.Кладка забутки кирпичных стен 15Монтаж в каменных зданиях железобетонных перемычек над оконными и дверными проемами и нишами 16.Устройство фундаментов из бутового камня и кирпичного щебня под залив 17.Заделка кирпичом и бетоном борозд, гнезд и отверстий 18.Пробивка проемов, гнезд, борозд и отверстий в кирпичных и бутовых стенах с помощью пневматического и электрифицированного инструмента 19.Разборка кладки с помощью пневматического и электрифицированного инструмента |  | 144 * | ПК 5.1, ПК 5.2 ПК 5.3; ПК 5.4 ОК 01 - ОК 09 | Н 5.1.01 Н 5.1.02 Н 5.1.03 Н 5.1.04 Н 5.1.05 Н 5.2.01 Н 5.2.02 Н 5.2.03 Н 5.2.04 Н 5.3.01 Н 5.3.02 Н 5.3.03 Н 5.4.01 Н 5.4.02 Н 5.4.03 Н 5.4.04 Н 5.4.05 Н 5.4.06 Н 5.4.07 |
| Производственная практика Виды работ 1. Выполнять такелажные работы при кладке простейших каменных конструкций, включая подготовку материалов 2. Выполнять кладку простейших каменных конструкций 3. Выполнять заполнение каналов и коробов, включая устройство цементной стяжки и гидроизоляции простых стен 4. Выполнять кладку и разборку простых стен |  | 72 | ПК 5.1, ПК 5.2 ПК 5.3; ПК 5.4 ОК 01 - ОК 09 | Н 5.1.01 Н 5.1.02 Н 5.1.03 Н 5.1.04 Н 5.1.05 Н 5.2.01 Н 5.2.02 Н 5.2.03 Н 5.2.04 Н 5.3.01 Н 5.3.02 Н 5.3.03 Н 5.4.01 Н 5.4.02 Н 5.4.03 Н 5.4.04 Н 5.4.05 Н 5.4.06 Н 5.4.07 |
| Промежуточная аттестация |  | 12 |  |  |
| Всего |  | 296 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Мастерская «Каменных работ», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы 
по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и  электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основные печатные издания

1.Куликов, О.Н. Охрана труда в строительстве: учебник для НПО / О.Н.Куликов, Е.И.Ролин. – М.: ИЦ Академия, 2019. – 288 с.

2.ЛукинА.А. Технология каменных работ. – М: Академия , 2018. – 256с.

3.Чичерин, И. И. Общестроительные работы: учебник для НПО. – 2-е изд. Стереотип. – М.: ИРПО; ИЦ Академия, 2019. – 416 с.

3.2.2. Основные электронные издания

- Сокова, С. Д. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ [Электронный ресурс]: учебник / С. Д. Сокова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 208 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=329904

- Сапков, А. Ю. Технология каменных работ [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Ю. Сапков. — Москва : Инфра-Инженерия, 2019. — 264 с. - ISBN 978-5-9729-0293-4. - Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=346688

3.2.3. Дополнительные источники

1.СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».

2.СП 15.13330.2012. СНиП-22-81*. Каменные и армокаменные конструкции

3.ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия.

4.СТО НОСТРОЙ 2.9.157-2014 Строительные конструкции каменные. Кладка из силикатных изделий (кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные). Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.

5.МДС 51-1.2000. Основы технологии кирпичной кладки. Методическое пособие.

6.ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия.

7.ТИ РО-012-2003 Типовая инструкции по охране каменщиков.

8.ТОИ Р-218-34-94. Типовая инструкция по охране труда для каменщика" (утв. Федеральным дорожным департаментом Минтранса РФ 24.03.1994)

9.СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования. Часть 1».

10.СНиП 12-04-02 «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство. Часть 2».

11.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. N 336н "Об утверждении Правил по охране труда в строительстве".

12.Приказ от 28 марта 2014 г. N 155н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте».

13.Положение о разработке оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации (Приказ Минтруда России № 601н от  01 ноября 2016 года).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 5.1 Выполнять такелажные работы при кладке простейших каменных конструкций, включая подготовку материалов | «5» - 90-100% правильно выполненного задания; «4» - 80-89% правильно выполненного задания; «3» - выполнение практически всей работы (не менее 70%) «2» - выполнение менее 70% всей работы. | Практические занятия |
| ПК 5.2 Выполнять кладку простейших каменных конструкций | «5» - 90-100% правильно выполненного задания; «4» - 80-89% правильно выполненного задания; «3» - выполнение практически всей работы (не менее 70%) «2» - выполнение менее 70% всей работы. | Практические занятия |
| ПК 5.3 Выполнять заполнение каналов и коробов, включая устройство цементной стяжки и гидроизоляции простых стен | «5» - 90-100% правильно выполненного задания; «4» - 80-89% правильно выполненного задания; «3» - выполнение практически всей работы (не менее 70%) «2» - выполнение менее 70% всей работы. | Практические занятия |
| ПК 5.4 Выполнять кладку и разборку простых стен | «5» - 90-100% правильно выполненного задания; «4» - 80-89% правильно выполненного задания; «3» - выполнение практически всей работы (не менее 70%) «2» - выполнение менее 70% всей работы. | Практические занятия |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | -обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - адекватная оценка и самооценка эффективности и качества | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, тестирований Промежуточная аттестация: оценка ответов на вопросы экзамена, практического задания |
| ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - применение средств информационных технологий для решения профессиональных задач; -использование современного общего и специализированного программного обеспечения при решении профессиональных задач. |  |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | -демонстрация ответственности за принятые решения - обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы |  |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | -конструктивность взаимодействия с обучающимися, преподавателями и руководителями практики в ходе обучения и при решении профессиональных задач. -четкое выполнение обязанностей при работе в команде и / или выполнении задания в группе -соблюдение норм профессиональной этики при работе в команде. -построение профессионального общения с учетом социально-профессионального статуса, ситуации общения, особенностей группы и индивидуальных особенностей участников коммуникации |  |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | -грамотность устной и письменной речи, - ясность формулирования и изложения мыслей |  |
| ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | -соблюдение нормы экологической безопасности; -применение направлений ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности |  |
| ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | использование физкультурно-оздоровительной деятельности для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; -применение рациональных приемов двигательных функций в профессиональной деятельности; -пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специальности |  |
| ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | -понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), -понимать тексты на базовые профессиональные темы; -участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; -кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); -писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы -использование в профессиональной деятельности необходимой технической документации |  |